დანართი #3

განმარტებითი  ბარათი

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის საქვეუწყებო

დაწესებულება - საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების

მართვის დეპარტამენტის 2014 წლის პროგრამის „საგზაო და სამელიორაციო

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა“

ცვლილების პროექტზე

დანართი #8

პროგრამის „საგზაო და სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა“ 2014 წლის ღირებულება განისაზღვრა 19 597 610 ლარით.

დანართი #9

პროგრამის ღირებულება 2014 წელს გაიზარდა 2 500 000 ლარით და განისაზღვრა 19 597 610 ლარით, რაც გამოიწვია იმ გარემოებამ რომ სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული იქნა ტრანსფერი 2 500 000 ლარი, ხოლო აჭარის ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლებიდან დაფინანსება რჩება უცვლელი 17 097 610 ლარი.

შესაბამისად სულ პროგრამის 2014-2017 წლების ჯამურმა ღირებულებამ შეადგინა 89 305 160 ლარი.

პროექტის თანახმად იცვლება 2014 წლის პროგრამის და ქვეპროგრამების ღირებულებები:

გზების  რეაბილიტაცია გაიზარდა 79 920 ლარით და განისაზღვრა 10 141 880 ლარით;

ხელოვნური ნაგებობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია გაიზარდა 3 003 440 ლარით და განისაზღვრა 4 827 190 ლარით;

საგზაო და სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა შემცირდა 133 360 ლარით და განისაზღვრა 4 252 740 ლარით;

საგზაო ტექნიკის შეძენა შემცირდა 450 000 ლარით და განისაზღვრა 50 000 ლარით;

სულ პროგრამის ღირებულება გაიზარდა 2 500 000 ლარით და განისაზღრა 19 597 610 ლარით.

შესაბამისად 2014 წლის გათვალისწინებით შეიცვალა პროგრამის და ქვეპროგრამების 2014-2017 წლების ჯამური ღირებულებები:

გზების  რეაბილიტაცია -  58 111 130 ლარი;

ხელოვნური ნაგებობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია - 11 007 190 ლარი;

სამელიორაციო სისტემების რეაბილიტაცია - 1 225 800 ლარი (უცვლელი დარჩა);

საგზაო და სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა - 17 411 040 ლარი;

საგზაო ტექნიკის შეძენა - 1 550 000 ლარი;

სულ პროგრამის ღირებულება - 89 305 160 ლარი.

იცვლება პროგრამის წინა წლის, მიმიდნარე წლის და საბოლოო მოსალოდნელი შედეგები. ვინაიდან მოქმედი პროგრამის პროექტი წარმოდგენილი იყო 2013 წელს, წინა წლის შედეგი გულისხმობდა 2012 წელს, ხოლო მიმდინარე წლის შედეგი 2013 წელს, შესაბამისად 2014 წელს შედეგები შეიცვლება, წინა წლის შედეგი 2012 წლის ნაცვლად 2013 წლით, ხოლო მიმდინარე წლის შედეგი 2013 წლის ნაცვლად 2014 წლით.

- წინა წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები - სულ საავტომობილო გზები 3417 კმ, რეაბილიტირებული - 276 კმ, სარეაბილიტაციო 3141 კმ.

- მიმიდნარე წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები - სულ საავტომობილო გზები 3417 კმ, რეაბილიტირებული - 315 კმ, სარეაბილიტაციო 3102 კმ.

- საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი - სულ საავტომობილო გზები 3417 კმ, რეაბილიტირებული - 465 კმ, სარეაბილიტაციო 2952 კმ.

დანართი #9.1

იცვლება ინდიკატორები, კერძოდ:

„გაუმჯობესებული საგზაო ინფრასტრუქტურა,  მეტი რეაბილიტირებული გზის“ შედეგის ინდიკატორი  2014 წელს ნაცვლად 46,8 კმ-ისა განისაზღვრა 39,2 კმ-ით.

„გზებზე ხელოვნური ნაგებობების მოწყობა“ შედეგის ინდიკატორი 2014 წელს ნაცვლად 83 ცალისა განისაზღვრა 115 ცალით.

„საგზაო-საინფორმაციო  ნიშნების მოწყობა, მოვლა-შენახვა“ შედეგის ინდიკატორი 2014 წელს ნაცვლად 1 500 ცალისა განისაზღვრა 210 ცალით.

გზების  რეაბილიტაცია

დანართი #10

წარმოდგენილი პროექტით ქვეპროგრამის ღირებულება გაიზარდა 79 920 ლარით და განისაზღვრა 10 141 880 ლარით.

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციების შესყიდვის შედეგად დაზუსტდა შემდეგი ღონისძიებების დასახელებები და ადგილმდებარეობები:

- ჩაქვი №2 ჩ/ფ-ზედა აჭყვა კმ0+000-კმ2+100 ა/ბეტონის საფარის მოწყობა;

- ჩაქვი-ხალა-ჩაქვისთავი კმ8+000-კმ10+000 ა/ბეტონის საფარის მოწყობა;

- ბუკნარი-შუაღელე კმ1+400-კმ3+400 ა/ბეტონის საფარის მოწყობა;

- ჩაქვი-მე-7 რაიონი კმ0+300-კმ6+000 ა/ბეტონის საფარის მოწყობა;

- სახ. გზა-თეთროსანი-ხუცუბანი კმ1+550-კმ3+700 ა/ბეტონის საფარის მოწყობა;

- ლიხაური-აჭი კმ0+000-კმ1+400 ა/ბეტონის საფარის მოწყობა;

- ქიმ. ფარმ.ქარხანა-სალიბაური ზ. სამება კმ1+800-კმ5+800 ა/ბეტონის საფარის მოწყობა;

- მახო-სიმონეთი კმ0+000-კმ3+250 ა/ბეტონის საფარის მოწყობა;

- ცხემნა-ორცვა კმ0+000-კმ0+200 ა/ბეტონის საფარის მოწყობა;

- ხიჭაური-ნაღვარევი კმ0+000-კმ5+500 ა/ბეტონის საფარის მოწყობა.

მოსახლეობის მოთხოვნების გათვალისწინებით და პრიორიტეტული ღონისძიებების დაზუსტების შედეგად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია 4 ღონისძიების გაუქმება და 3 ახალი ღონისძიების დამატება.

გაუქმდა:

- მახინჯაური-მიქელაძეები კმ0+000-კმ2+000 ა/ბეტონის საფარის მოწყობა;

- 31 დეკემბრის ქუჩა-ფერია-მნათობი კმ2+600-კმ4+300 ა/ბეტონის საფარის მოწყობა;

- ხულო-უჩხო-კურცხალი კმ0+000-კმ3+500 ა/ბეტონის საფარის მოწყობა;

- ოქტომბერი-შურმული კმ0+000-კმ1+500 ა/ბეტონის საფარის მოწყობა.

დაემატა:

- სამება-ეკლესია კმ0+000-კმ2+200 ა/ბეტონის საფარის მოწყობა;

- ფერიის გზა-სურმანიძეები-წითელაძეები კმ0+000-კმ1+700 ა/ბეტონის საფარის მოწყობა;

- დიდაჭარა-ღორჯომი კმ0+600-კმ2+600 ა/ბეტონის საფარის მოწყობა.

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციების შესყიდვის შედეგად დაზუსტდა ღონისძიებების აღწერილობა და ფასები, შესაბამისად შეიცვალა საერთო კილომეტრაჟი და ქვეპროგრამის ღირებულება. გათვალისწინებული 46,8 კმ-ის ნაცვლად დაიგეგმა 39,2 კმ. ასფალტობეტონის საფარის მოწყობა, ხოლო ქვეპროგრამის ღირებულება გაიზარდა 79 920 ლარით განისაზღვრა 10 141 880 ლარით.

დანართი #10.1

შეიცვალა შედეგის ინდიკატორები და ნაცვლად 46,8 კმ-ისა განისაზღვრა 39,2 კმ-ით.

ხელოვნური ნაგებობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

დანართი #10

წარმოდგენილი პროექტით ქვეპროგრამის ღირებულება გაიზარდა 3 003 440 ლარით და განისაზღვრა 4 827 190 ლარით.

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციების შესყიდვის შედეგად დაზუსტდა შემდეგი ღონისძიებების დასახელებები და ადგილმდებარეობები:

- ზედა ჩხუტუნეთის გზა-ჭანივრი კმ4+800 საცალფეხო ახალი ხიდის მშენებლობა;

- კვირიკე-მესხიძეები კმ1+300 ბეტონის ქვედა საყრდენი კედლის მოწყობა;

- კვირიკე-ვერულიძეები კმ0+300, კმ0+450 ბეტონის ქვედა საყრდენი კედლის მოწყობა;

- ახალშენის გზა-ზ.ახალშენი-ჯოჭო კმ2+040 ბეტონის ქვედა საყრდენი კედლის მოწყობა;

- კოკოტაური-ძანაძეები კმ2+680 ბეტონის ქვედა საყრდენი კედლის მოწყობა;

- ზამლეთი-წიახი-ნიგაზეულის გზა კმ4+200, კმ5+300 ბეტონის ქვედა საყრდენი კედლის მოწყობა;

- ალამბარი-სახარია კმ1+800, კმ2+000 გაბიონების მოწყობა;

- კვირიკე-მესხიძეები კმ1+000 გაბიონების მოწყობა;

- ქედა-ოქტომბერი-გოგინიძეები კმ0+600, კმ2+100 გაბიონების მოწყობა;

- ცხემლისი-დარგულა კმ0+940 გაბიონების მოწყობა;

- ვაშლოვანი-შურმული კმ1+400 გაბიონების მოწყობა;

- ფაჩხის გზა კმ3+100, კმ3+400 გაბიონების მოწყობა;

მომხდარი სტიქიის გამო გამოიკვეთა რიგი პრობლემები, რომლებიც საჭიროებენ აუცილებელ და დროულ გადაწყვეტას. პრობლემის მოგვარებისათვის საჭიროა თანხების გამოთავისუფლება. ამ მიზნით ქვეპროგრამაში 23 ღონისძიება შეიცვალა 23 უფრო მნიშვნელოვანი ღონისძიებით. ქვეპროგრამას ასევე დაემატა 32 ახალი ღონისძიება, რომელიც დაფინანსდა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული ტრანსფერით რაც მოიცავს 2013 წელს მომხდარი სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებებს.

გაუქმდა:

- წყავროკა-ჩაისფაბრიკა კმ0+200 ახალი ხიდის მშენებლობა;

- ბობოყვათი-სინასკურა კმ1+700 ახალი ხიდის მშენებლობა;

- სამების ლაბორატორია-ახალშენის გზა  კმ0+300 ახალი ხიდის მშენებლობა;

- განახლება-დუმბაძეები  კმ0+050 ახალი ხიდის მშენებლობა;

- შარაბიძეები-ვერძაძეები კმ0+270 პორტალური კედლით მილის მოწყობა;

- დიდაჭარა-საციხური კმ1+800 ახალი ხიდის მშენებლობა;

- განახლება-კურცხალიძეები კმ0+370 ბეტონის ქვედა საყრდენი კედლის მოწყობა;

- განახლება-კურცხალიძეები კმ0+370 ბეტონის ქვედა საყრდენი კედლის მოწყობა;

- განახლება-კურცხალიძეები კმ0+400 ბეტონის ქვედა საყრდენი კედლის მოწყობა;

- ქედა-ოქტომბერი- გოგინიძეები კმ4+200 ბეტონის ქვედა საყრდენი კედლის მოწყობა;

- ზამლეთი-წიახი-ნიგაზეულის გზა კმ5+300 ბეტონის ქვედა საყრდენი კედლის მოწყობა;

- საციხური-აგარა კმ1+200 ბეტონის ქვედა საყრდენი კედლის მოწყობა;

- ციხისძირი-ბუკნარი კმ1+200 გაბიონების მოწყობა;

- ჩაქვის #2 ჩაის ფაბრიკა-ქვედა აჭყვა კმ1+600 გაბიონების მოწყობა;

- ვარშალომიძეები-ჩოთრაძეები კმ0+020 გაბიონების მოწყობა;

- ხეღრუ-დოლიძეები კმ0+070 გაბიონების მოწყობა;

- სამების მონასტერი-ჩელტის მაღაზია კმ1+950 გაბიონების მოწყობა;

- ორთათოხნა-სალაძეების უბანი კმ0+500 გაბიონების მოწყობა;

- დოლოგანი-ჭალახმელა კმ0+500 გაბიონების მოწყობა;

- ოქტომბერი-შურმულის გზა კმ4+500 გაბიონების მოწყობა;

- წაბლანა-ყიშლა კმ3+200 გაბიონების მოწყობა;

- რიყეთი-დიდი რიყეთი კმ1+150 გაბიონების მოწყობა;

- ფაჩხის გზა კმ3+400 გაბიონების მოწყობა;

დაემატა:

- სახ.გზა-ოჩხამური კმ2+300 ახალი ხიდის მშენებლობა;

- სახ.გზა-სკურა კმ1+200 ხიდის რეაბილიტაცია;

- კირნათის გზა-მარადიდი-ქუთურეთი კმ2+800 ხიდის რეაბილიტაცია;

- მერისი-ზ. მერისი-სილიბაური კმ2+200 ახალი ხიდის მშენებლობა;

- ზვარე-ვაიო კმ0+000 ხიდის რეაბილიტაცია;

- ნენიის გზა კმ0+005ხიდის რეაბილიტაცია;

- ციხისძირი-კენჭაძეები კმ0+600 ბეტონის ქვედა საყრდენი კედლის მოწყობა;

- კირნათის გზა-ზედა ჩხუტუნეთი კმ15+900 ბეტონის ქვედა საყრდენი კედლის მოწყობა;

- ხელვაჩაური-ზანაქიძეები კმ1+600 ბეტონის ზედა საყრდენი კედლის მოწყობა;

- წინსვლა-დიასამიძეები კმ0+600 ბეტონის ქვედა საყრდენი კედლის მოწყობა;

- ცხმორისი-ნაომვარი-საბადური კმ0+070 ბეტონის ზედა საყრდენი კედლის მოწყობა;

- ხულო-უჩხო-კურცხალი (ჩახრახების უბანი) კმ2+600 ბეტონის ქვედა საყრდენი კედლის მოწყობა;

- წაბლანა-ყიშლა კმ3+200  ბეტონის ქვედა საყრდენი კედლის მოწყობა;

- სტეფანაშვილები-მერჩხეთი კმ3+100 ბეტონის ქვედა საყრდენი კედლის მოწყობა;

- ერგე -ზედა ჯოჭო კმ0+700, კმ0+720, კმ0+760, კმ0+790 გაბიონების მოწყობა;

- წონიარისი-ვარჯანისი კმ1+200 გაბიონების მოწყობა;

- ახალდაბა-თავდგირიძეები კმ0+500 გაბიონების მოწყობა;

- ღორექეთი-გომარდულის გზა კმ3+100 გაბიონების მოწყობა;

- ჭალა-გომარდული კმ0+060 გაბიონების მოწყობა;

- ხულო-ძირკვაძეების გზა კმ2+200 გაბიონების მოწყობა;

- ხიხაძირი-ბაკო კმ6+800 გაბიონების მოწყობა;

- ტუნაძეები-ქურდული კმ3+300 გაბიონების მოწყობა;

- ზამლეთი-ხიხაძირი კმ21+300 გაბიონების მოწყობა;

ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული ტრანსფერით დაფინანსდება 2013 წელს მომხდარი სტიქიის სალიკვიდაციო შემდეგი ღონისძიებები:

- რკ. გადასასვლელი-კვირიკე ჰესი კმ1+600 ახალი ხიდის მშენებლობა;

- აჭყვისთავი-რომანაძეები კმ1+300 გაბიონების მოწყობა;

- აჭყვისთავი-რომანაძეები (სასაფლაოებთან მისასვლელი) კმ0+900 ბეტონის საყრდენი კედლის მშენებლობა;

- მუხაესტატე-კონცხას დასახლება (მჟავანაძეების მიმართულებით) კმ4+100 გაბიონების მოწყობა;

- ხუცუბანი-დავითაძეები (გოგმაჩაძეების მიმართულებით) კმ0+100 გაბიონების მოწყობა;

- საჩინო-ზედა აჭყვა კმ2+000 გაბიონების მოწყობა;

- ბობოყვათი-მახარაძეები (ბაკურიძეების მიმართულებით) კმ1+300 გაბიონების მოწყობა;

- ჩაქვი #2 ჩაის ფაბრიკა-ზედა აჭყვა კმ3+500 გაბიონების მოწყობა;

- ალამბარი-გოგიტიძეები კმ1+500 ბეტონის საყრდენი კედლის მშენებლობა;

- ალამბარი-გოგიტიძეები კმ1+700 ბეტონის საყრდენი კედლის მშენებლობა;

- მუხაესტატე-ალამბარი-აჭყვისთავი კმ0+900 ბეტონის საყრდენი კედლის მშენებლობა;

- მდ. ბარცხანის ნაპირსამაგრი რკ.ბეტონის კედლის მშენებლობა;

- მდ. ბარცხანის კალაპოტის გაწმენდა ჩამონატანი ქვა-ღორღისაგან და ნაპირსამაგრი სამუშაოების წარმოება;

- სარფი-ზედა სარფი (მემიშიშების მიმართულებით) კმ0+000 ბეტონის საყრდენი კედლის მშენებლობა;

- მახინჯაური-გოგირდის აბანოები-ზედა განთიადი კმ1+600 გაბიონების მოწყობა;

- კაპრეშუმი-აგარა კმ1+350 გაბიონების მოწყობა;

- მნათობი-მახაჭაძეები კმ0+100 გაბიონების მოწყობა;

- ზედა ახალშენის მოსაცდელი-ჭინკაძეები-კობალაძეები კმ0+250 გაბიონების მოწყობა;

- ჭოროხის ხიდი-მახო-ზანაქეთი კმ1+500 ბეტონის საყრდენი კედლის მშენებლობა;

- თხილნარი-ზედა თხილნარი კმ0+900 ბეტონის საყრდენი კედლის მშენებლობა;

- ჭარნალი-მურმანეთი კმ0+100 გაბიონების მოწყობა;

- პირველი მაისი-კორომხეთი კმ1+800 გაბიონების მოწყობა;

- ქედა-ოქტომბერი-გოგინიძეები კმ2+400 გაბიონების მოწყობა;

- ქედა-ოქტომბერი-გოგინიძეები კმ0+400 (საკალმახე მეურნეობ. მისასვლელი) გაბიონების მოწყობა;

- ზვარე-ზედა ზვარე კმ0+680 ბეტონის საყრდენი კედლის მშენებლობა;

- ოქტომბერი-მეძიბნა-აგოთა კმ1+900 გაბიონების მოწყობა;

- ქედა-ხუნკუდა კმ0+800 ბეტონის საყრდენი კედლის მშენებლობა;

- დღვანის გზა კმ0+150 გაბიონების მოწყობა;

- შუახევი-ჩირუხის გზა კმ15+100 გაბიონების მოწყობა;

- შუახევი-ჩირუხის გზა კმ26+200 გაბიონების მოწყობა;

- პაქსაძეები-იაკობაძეები კმ0+700 და კმ0+750 გაბიონების მოწყობა;

- პაქსაძეები-გელაძეები კმ0+600 გაბიონების მოწყობა.

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე გათვალისწინებული 83 მონაკვეთის ნაცვლად დაიგეგმა 115 მონაკვეთზე ხელოვნური ნაგებობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია.

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციების შესყიდვის შედეგად დაზუსტდა  რიგი ღონისძიებების ფასები, 23 ღონისძიება შეიცვალა ახალი ღონისძიებებით და ქვეპროგრამას დაემატა 2013 წელს მომხდარი სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებები, (რომელიც დაფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული ტრანსფერით). ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე ქვეპროგრამის ღირებულება გაიზარდა 3 003 440 ლარით და განისაზღვრა 4 827 190 ლარით, რომელთაგან აჭარის ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლებიდან დაფინანსდება 2 327 190 ლარი, ხოლო დარჩენილი 2 500 000 ლარი დაფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული ტრანსფერით.

დანართი #10.1

შეიცვალა შედეგის ინდიკატორები და გზებზე ხელოვნური ნაგებობების მოწყობა ნაცვლად 83 ცალისა განისაზღვრა 115 ცალით.

საგზაო ტექნიკის შეძენა

დანართი #10

გასულ წელს დაიგეგმა უნაგირა საწევარას შესყიდვა, მაგრამ გამოცხადებული ტენდერი არ შედგა. ვინაიდან გვიხდება სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებში ვიბროსატკეპნის, ბულდოზერისა და სხვა ტექნიკის ხშირი გადაადგილება, ამ ეტაპზე მიჩნეული იქნა ქვასამსხვრევი დანადგარის (500 000 ლარის ღირებულების) ნაცვლად შესყიდული იქნეს მძიმე ტექნიკის გადასაადგილებელი მოწყობილობა (50 000 ლარის ღირებულების), ხოლო დარჩენილი თანხა (450 000 ლარი) გამოყენებული იქნას  გზების რეაბილიტაციის და ხელოვნური ნაგებობების მშენებლობა-რეაბილიტაციის ქვეპროგრამებში. შესაბამისად ქვეპროგრამის ღირებულება შემცირდა 450 000 ლარით და ნაცვლად 500 000 ლარისა განისაზღვრა 50 000 ლარით.

დანართი #10.1

შეიცვალა შედეგის ინდიკატორები ქვასამსხვრევი დანადგარის შეძენის ნაცვლად და განისაზღვრა მძიმე ტექნიკის გადასაადგილებელი მოწყობილობის შეძენა.

საგზაო და სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა

დანართი #10

ქვეპროგრამის ღირებულება შემცირდა 133 360 ლარით და ნაცვლად 4 386 100 ლარისა განისაზღვრა 4 252 740 ლარით.

გასული წლის შედეგების გათვალისწინებით საგზაო ნიშნების დამზადების ღირებულება შემცირდა და ნაცვლად 155 000 ლარისა განისაზღვრა 21 640 ლარით, შესაბამისად, ნაცვლად 1 500 ცალისა განისაზღვრა 210 ცალით, ასევე შემცირდა მძიმე ტექნიკის დაქირავების ღირებულება და ნაცვლად 190 000 ლარისა განისაზღვრა 140 000 ლარით, შესაბამისად, ნაცვლად 1 900 საათისა განისაზღვრა 1 400 საათით.

მომდევნო წლებში საგზაო ინფრასტრუქტურის სარეაბილიტაციო სამუშაოების დროულად დაწყების, ზუსტი აღწერილობის და ფასების დადგენის მიზნით უმჯობესია წინასწარ მომზადდეს დაგეგმილი გზების და ხელოვნური ნაგებობების სარეაბილიტაციო ღონისძიებების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია, რისთვისაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ახალი ღონისძიების დამატება „შემდგომი საბიუჯეტო წლების ღონისძიებების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა“ ღირებულებით 50 000 ლარი.

დანართი #10.1

შეიცვალა საგზაო-საინფორმაციო  ნიშნების მოწყობა, მოვლა-შენახვის შედეგის ინდიკატორები და ნაცვლად 1500 ცალისა განისაზღვრა 210 ცალით.