აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2018 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიში

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2018 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შემოსულობები

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შემოსულობების 2018 წლის გეგმა განისაზღვრა 267 666,4 ათასი ლარით, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 288 841,4 ათასი ლარი, რაც გეგმის 107,9 პროცენტია. წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან (285 088,5 ათასი ლარი) შედარებით შემოსულობების ფაქტიური შესრულება გაზრდილია 3 752,9 ათასი ლარით, ანუ 1,3 პროცენტით.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შემოსავლები

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის საანგარიშო პერიოდის შემოსავლების გეგმა განისაზღვრა 240 182,6 ათასი ლარით, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 261 027,1 ათასი ლარი, ანუ გეგმა შესრულებულია 108,7 პროცენტით.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2018 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შემოსავლები წილობრივად

- გადასახადები

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის 2018 წლის შემოსავლების უდიდესი ნაწილი, საერთო შემოსავლების 94 პროცენტი მოდის გადასახადებზე, რომელიც მოიცავს მხოლოდ საშემოსავლო გადასახადს. საანგარიშგებო პერიოდის საშემოსავლო გადასახადის გეგმა განისაზღვრა 225 000,0 ათასი ლარით, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 245 804,2 ათასი ლარი, ანუ გეგმის 109,2 პროცენტი.

2.  სხვა შემოსავლები

რესპუბლიკური ბიუჯეტის 2018 წლის სხვა შემოსავლების გეგმა განისაზღვრა 15 182,6 ათასი ლარით, შესრულებამ შეადგინა 15 222,9 ათასი ლარი ანუ გეგმის 100,3 პროცენტი.

სხვა შემოსავლების საანგარიშო პერიოდის შესრულება მოდის მის შემდეგ სახეებზე: პროცენტებიდან შემოსავლების (სახაზინო ანგარიშზე არსებულ ნაშთზე დარიცხული სარგებელი) საანგარიშო პერიოდის გეგმა განისაზღვრა 10 000,0 ათასი ლარით, ფაქტიურმა შესრულებამ  შეადგინა 10 562,8 ათასი ლარი, ანუ  გეგმის  105,6 პროცენტი; შემოსავალი დივიდენდებიდან საანგარიშო პერიოდის გეგმა განისაზღვრა 3 500,0 ათასი ლარით, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 2 473,2 ათასი ლარი, გეგმის 70,7 პროცენტი; რენტიდან შემოსავლის საანგარიშო პერიოდის გეგმა განისაზღვრა 927,5 ათასი ლარით, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 791,1 ათასი ლარი, ანუ გეგმის 85,3 პროცენტი (რენტიდან შემოსავლები მოიცავს მიწის იჯარიდან და მართვაში გადაცემიდან და სარგებლობის ლიცენზიის გაცემის საფასურით მიღებულ შემოსავლებს); საქონლისა და მომსახურების რეალიზაციის საანგარიშო პერიოდის გეგმა განისაზღვრა 422,5 ათასი ლარით, შესრულებამ შეადგინა 629,4 ათასი ლარი, ანუ გეგმის 149,0 პროცენტი; ჯარიმების, სანქციებისა  და  საურავების საანგარიშო პერიოდის გეგმა განისაზღვრა 100,0 ათასი ლარით, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 136,0 ათასი ლარი, ანუ გეგმის 136,0 პროცენტი; შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლების საანგარიშო პერიოდის გეგმა განისაზღვრა 232,6 ათასი ლარით, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 630,4 ათასი ლარი, ანუ გეგმის 271,0 პროცენტი.

არაფინანსური აქტივების კლება

ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის 2018 წლის არაფინანსური აქტივების კლების (გაყიდვა) გეგმა განისაზღვრა 27 483,8 ათასი ლარით, ხოლო ფაქტიური შესრულება შეადგენს 27 814,3 ათას ლარს, ანუ გეგმის 101,2 პროცენტი. მათ შორის: ძირითადი კაპიტალის გაყიდვიდან მიღებულმა შემოსავალმა შეადგინა 7 987,7 ათასი ლარი, არაწარმოებული აქტივების (მიწის) გაყიდვიდან მიღებულმა შემოსავალმა შეადგინა 18 908,1 ათასი ლარი, ხოლო მატერიალური მარაგებისა და ფასეულობების გაყიდვიდან მიღებულმა შემოსავალმა შეადგინა 918,5 ათასი ლარი.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის გადასახდელები

2018 წლის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის  გადასახდელები 375 521,5 ათას ლარს შეადგენს, ხოლო ფაქტიური დაფინანსება კი 344 398,9 ათას ლარს, რაც გეგმის 91,7 პროცენტს შეადგენს.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2018 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია:

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2018 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის გადასახდელების ორგანიზაციული კლასიფიკაცია:

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოსათვის 2018 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტით გამოყოფილმა ასიგნებებმა 5 046,8 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 4 802,2 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმის 95,2 პროცენტია.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისია

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიისათვის 2018 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტით გამოყოფილი 636,6 ათასი ლარის ასიგნება დაფინანსებულია – 636,6 ათასი ლარით, რაც გეგმის 100,0 პროცენტია.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა და მასთან არსებული ორგანიზაციები

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის, მასთან არსებული ორგანიზაციებისა და პროგრამულ ღონისძიებებზე 2018 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა 82 523,7 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ  –  72031,7 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმის 87,3 პროცენტია.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს, მის სისტემაში შემავალ ორგანიზაციებსა და პროგრამულ ღონისძიებებზე 2018 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა 48 287,8 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ 43 113,4 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმის 89,3 პროცენტია.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს, მასთან არსებული ორგანიზაციებისა და პროგრამული ღონისძიებებისათვის 2018 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა 51 584,4 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ       48 995,1 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმის 95,0 პროცენტია.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს, მის სისტემაში  შემავალ  ორგანიზაციებსა და პროგრამულ ღონისძიებებზე  2018 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა  17042,9 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ –  16 972,7 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგის 99,6 პროცენტია.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს, მის სისტემაში  შემავალ ორგანიზაციებსა და პროგრამულ ღონისძიებებზე 2018 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა  12 885,2 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ – 12 037,6 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმის 93,4 პროცენტია.

საერთო დანიშნულების რესპუბლიკური გადასახდელები

საერთო დანიშნულების რესპუბლიკური გადასახდელები, რომლებიც მოიცავს ადგილობრივ თვითმმართველ ერთეულებზე გადასაცემ კაპიტალურ და სპეციალურ ფინანსურ დახმარებას, სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებული კერძო სამართლის იურიდიული პირების საწესდებო კაპიტალის ზრდის ხარჯებს, საწევროებს საერთაშორისო ორგანიზაციებში, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სარეზერვო ფონდს, სესხების მომსახურების ხარჯებს, უცხოეთიდან მიღებული სესხების დაბრუნების ხარჯებს, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებულ მუნიციპალიტეტებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდს, ხულოს მუნიციპალიტეტში, კურორტ გოდერძზე, ფიზიკურ პირთათვის მიწის ნაკვეთების სანაცვლოდ კომპენსაციების გაცემის ხარჯს, საქართველოში ჭადრაკის განვითარების სახელმწიფო პროგრამის შესაბამისად სსიპ - საქართველოს სახელმწიფო უზრუნველყოფის სააგენტოსათვის გადასაცემი გრანტების ხარჯს, 2018 წლის  დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 157 513,9 ათას ლარს, ხოლო დაფინანსება კი - 145 809,6 ათას ლარს, რაც გეგმის 92,6 პროცენტია.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სარეზერვო ფონდი

2018 წლის განმავლობაში აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის ბრძანებებით აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სარეზერვო ფონდიდან გამოიყო 3 929,4 ათასი ლარი შემდეგი ღონისძიებების დასაფინანსებლად:

2018 წლის 29 იანვრის #11 ბრძანების შესაბამისად 1,8 ათასი ლარი გამოიყო ნანა წივწივაძისათვის სამედიცინო მომსახურების ხარჯების დაფინანსების მიზნით;

2018 წლის 7 თებერვლის #19 ბრძანების შესაბამისად 79,2 ათასი ლარი გამოიყო ხანძრის შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის დახმარების გაწევის მიზნით

2018 წლის 15 მარტის #44 ბრძანების შესაბამისად 4,0 ათასი ლარი გამოიყო აბესალომ აბაშიძისათვის მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით;

2018 წლის 27 მარტის #54 ბრძანების შესაბამისად 95,6 ათასი ლარი გამოიყო სტიქიისა და ხანძრის შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის დახმარების გაწევის მიზნით;

2018 წლის 27 მარტის #55 ბრძანების შესაბამისად  1,9 ათასი ლარი გამოიყო იოანე ხახუტაიშვილისათვის სამედიცინო მომსახურების ხარჯების დაფინანსების მიზნით;

2018 წლის 16 აპრილის #64 ბრძანების შესაბამისად 5,0 ათასი ლარი გამოიყო ციური ფუტკარაძისათვის მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით;

2018 წლის 16 აპრილის #65 ბრძანების შესაბამისად 1,0 ათასი ლარი გამოიყო როლანდ ცეცხლაძისათვის სამედიცინო მომსახურების ხარჯების დაფინანსების მიზნით;

2018 წლის 3 მაისის #75 ბრძანების შესაბამისად 3,0 ათასი ლარი გამოიყო ნანა ზუმბაძისათვის მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით;

2018 წლის 3 მაისის #76 ბრძანების შესაბამისად 62,7 ათასი ლარი გამოიყო სტიქიისა და ხანძრის შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის დახმარების გაწევის მიზნით;

2018 წლის 6 ივნისის #115 ბრძანების შესაბამისად 36,2 ათასი ლარი გამოიყო სტიქიისა და ხანძრის შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის დახმარების გაწევის მიზნით;

2018 წლის 6 ივნისის #116 ბრძანების შესაბამისად 0,9 ათასი ლარი გამოიყო ირა მიქელაძისათვის სამედიცინო მომსახურების ხარჯების დაფინანსების მიზნით;

2018 წლის 26 ივნისის #133 ბრძანების შესაბამისად 6,0 ათასი ლარი გამოიყო ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ემერიტუსი პროფესორის, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ივანე ჯავახიშვილის პრემიის ლაურეატის, მერი ცინცაძის დაკრძალვის ხარჯების დასაფარავად ოჯახისათვის მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით.

2018 წლის 10 ივლისის #144 ბრძანების შესაბამისად 45,0 ათასი ლარი გამოიყო სტიქიისა და ხანძრის შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის დახმარების გაწევის მიზნით;

2018 წლის 6 აგვისტოს  #156 ბრძანების შესაბამისად 6,0 ათასი ლარი გამოიყო მარო ზოიძისა და ნანული ჭაღალიძისათვის მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით;

2018 წლის 24 აგვისტოს #167 ბრძანების შესაბამისად 2 700,0 ათასი ლარი გამოიყო „საქართველოს ჭადრაკის განვითარების სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 30 დეკემბრის #748 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 17 აგვისტოს #427 დადგენილების შესაბამისად, ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტში ჩამოსული სტუმრების შეუფერხებელი და თანამედროვე სტანდარტების შესატყვისი მომსახურების უზრუნველსაყოფად;

2018 წლის 27 აგვისტოს  #168 ბრძანების შესაბამისად 5,0 ათასი ლარი გამოიყო გუგული ქოქოლაძისათვის მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით.

2018 წლის 31 ოქტომბრის #211 ბრძანების შესაბამისად 160,6 ათასი ლარი გამოიყო ხანძრის შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის დახმარების გაწევის მიზნით;

2018 წლის 7 ნოემბრის #215 ბრძანების შესაბამისად 110,7 ათასი ლარი გამოიყო სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის დახმარების გაწევის მიზნით;

2018 წლის 12 ნოემბრის #217 ბრძანების შესაბამისად 191,0 ათასი ლარი გამოიყო უხვი ნალექის შედეგად განვითარებული მეწყერული მოვლენების შედეგად მიყენებული ზარალის სალიკვიდაციო სამუშაოების განსახორციელების მიზნით;

2018 წლის 16 ნოემბრის #222 ბრძანების შესაბამისად 20,0 ათასი ლარი გამოიყო მხატვრული ფილმი „ნამე“-ს სარეკლამო-საინფორმაციო კამპანიის დაფინანსების მიზნით;

2018 წლის 10 დეკემბრის #236 ბრძანების შესაბამისად 50,0 ათასი ლარი გამოიყო ხანძრის შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის დახმარების გაწევის მიზნით;

2018 წლის 10 დეკემბრის #237 ბრძანების შესაბამისად 2,6 ათასი ლარი გამოიყო ნოდარ გაბაიძისათვის ჩატარებული სამედიცინო მომსახურების ხარჯების დაფინანსების მიზნით;

2018 წლის 10 დეკემბრის #238 ბრძანების შესაბამისად 0,5 ათასი ლარი გამოიყო სოსლან ხალვაშისათვის სამედიცინო მომსახურების ხარჯების დაფინანსების მიზნით;

2018 წლის 10 დეკემბრის #239 ბრძანების შესაბამისად 10,0 ათასი ლარი გამოიყო ჯელალ აბესლამიძისათვის მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით;

2018 წლის 10 დეკემბრის #240 ბრძანების შესაბამისად 10,0 ათასი ლარი გამოიყო გურამ ჯინჭარაძისათვის სამედიცინო მომსახურების ხარჯების დაფინანსების მიზნით;

2018 წლის 10 დეკემბრის #241 ბრძანების შესაბამისად 20,0 ათასი ლარი გამოიყო ნოდარ თებიძისათვის მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით;

2018 წლის 17 დეკემბრის #242 ბრძანების შესაბამისად 5,9 ათასი ლარი გამოიყო თეონა  თედორაძისათვის მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით;

2018 წლის 17 დეკემბრის #243 ბრძანების შესაბამისად 10,0 ათასი ლარი გამოიყო თამილა მწერალიშვილისათვის მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით;

2018 წლის 17 დეკემბრის #245 ბრძანების შესაბამისად 5,2 ათასი ლარი გამოიყო ხვიჩა ნოღაიდელისათვის სამედიცინო მომსახურების ხარჯების დაფინანსების მიზნით;

2018 წლის 17 დეკემბრის #246 ბრძანების შესაბამისად 0,5 ათასი ლარი გამოიყო ანდრია ფაღავასათვის სამედიცინო მომსახურების ხარჯების დაფინანსების მიზნით;

2018 წლის 17 დეკემბრის #251 ბრძანების შესაბამისად 2,3 ათასი ლარი გამოიყო ნანა ტაკიძისათვის სამედიცინო მომსახურების ხარჯების დაფინანსების მიზნით;

2018 წლის 19 დეკემბრის #254 ბრძანების შესაბამისად 1,5 ათასი ლარი გამოიყო ზურა ავჯიშვილისათვის ჩატარებული სამედიცინო მომსახურების ხარჯების დაფინანსების მიზნით;

2018 წლის 19 დეკემბრის #255 ბრძანების შესაბამისად 2,7 ათასი ლარი გამოიყო ჟუჟუნა დავითაძისათვის ჩატარებული სამედიცინო მომსახურების ხარჯების დაფინანსების მიზნით;

2018 წლის 19 დეკემბრის #256 ბრძანების შესაბამისად 1,2 ათასი ლარი გამოიყო მზევინარ ცენტერაძისათვის მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით;

2018 წლის 19 დეკემბრის #257 ბრძანების შესაბამისად 20,0 ათასი ლარი გამოიყო გურამ თავართქილაძისათვის მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით;

2018 წლის 19 დეკემბრის #258 ბრძანების შესაბამისად 5,0 ათასი ლარი გამოიყო სალომე მელიასათვის მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით;

2018 წლის 19 დეკემბრის #259 ბრძანების შესაბამისად 5,4 ათასი ლარი გამოიყო მამუკა ზოიძისათვის ჩატარებული სამედიცინო მომსახურების ხარჯების დაფინანსების მიზნით;

2018 წლის 21 დეკემბრის #261 ბრძანების შესაბამისად 5,0 ათასი ლარი გამოიყო თინა ვაშაყმაძისათვის მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით;

2018 წლის 21 დეკემბრის #262 ბრძანების შესაბამისად 1,0 ათასი ლარი გამოიყო ხანუმ სუსანიძისათვის მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით;

2018 წლის 21 დეკემბრის #263 ბრძანების შესაბამისად 1,0 ათასი ლარი გამოიყო რიტა მიმინოშვილისათვის მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით;

2018 წლის 21 დეკემბრის #264 ბრძანების შესაბამისად 1,0 ათასი ლარი გამოიყო რამაზ ქარცივაძისათვის მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით;

2018 წლის 21 დეკემბრის #265 ბრძანების შესაბამისად 1,0 ათასი ლარი გამოიყო ჟუჟუნა ზოიძისათვის მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით;

2018 წლის 21 დეკემბრის #266 ბრძანების შესაბამისად 1,0 ათასი ლარი გამოიყო ნაზი სვანიძისათვის მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით;

2018 წლის 21 დეკემბრის #267 ბრძანების შესაბამისად 1,0 ათასი ლარი გამოიყო ინგა ჯორბენაძისათვის მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით;

2018 წლის 21 დეკემბრის #268 ბრძანების შესაბამისად 7,8 ათასი ლარი გამოიყო არჩილ მანელიშვილისათვის მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით;

2018 წლის 24 დეკემბრის #270 ბრძანების შესაბამისად 20,0 ათასი ლარი გამოიყო ხათუნა გორგაძისათვის მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით;

2018 წლის 24 დეკემბრის #271 ბრძანების შესაბამისად 0,6 ათასი ლარი გამოიყო მარინა ვერულიძისათვის მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით;

2018 წლის 25 დეკემბრის #272 ბრძანების შესაბამისად 158,0 ათასი ლარი გამოიყო სტიქიის და ხანძრის შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის დახმარების გაწევის მიზნით;

2018 წლის 25 დეკემბრის #275 ბრძანების შესაბამისად 1,0 ათასი ლარი გამოიყო მაია აბაშიძისათვის მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით;

2018 წლის 25 დეკემბრის #277 ბრძანების შესაბამისად 1,0 ათასი ლარი გამოიყო დიანა ანგელენკოსათვის მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით;

2018 წლის 25 დეკემბრის #280 ბრძანების შესაბამისად 1,5 ათასი ლარი გამოიყო ნათელა ქათამაძისათვის მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით;

2018 წლის 25 დეკემბრის #281 ბრძანების შესაბამისად 1,0 ათასი ლარი გამოიყო ნინო კახაძისათვის მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით;

2018 წლის 25 დეკემბრის #282 ბრძანების შესაბამისად 20,0 ათასი ლარი გამოიყო მაია ჩოგაძისათვის მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით;

2018 წლის 25 დეკემბრის #278 ბრძანების შესაბამისად 10,0 ათასი ლარი გამოიყო ჯემალ ართმელაძისათვის მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით;

2018 წლის 25 დეკემბრის #279 ბრძანების შესაბამისად 1,0 ათასი ლარი გამოიყო ინგა ანდღულაძისათვის მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით;

2018 წლის 26 დეკემბრის #283 ბრძანების შესაბამისად 5,0 ათასი ლარი გამოიყო გოჩა ოსანაძისათვის მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით;

2018 წლის 26 დეკემბრის #284 ბრძანების შესაბამისად 2,1 ათასი ლარი გამოიყო ზვიად ქათამაძისათვის მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით;

2018 წლის 26 დეკემბრის #285 ბრძანების შესაბამისად 1,0 ათასი ლარი გამოიყო აკაკი დავითაძისათვის მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით;

ადგილობრივ თვითმმართველ ერთეულებზე გადასაცემი კაპიტალური ფინანსური დახმარება

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან 2018 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებზე გადასაცემი კაპიტალური ფინანსური დახმარების დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 69 968,1 ათასი ლარი, საიდანაც გახარჯულია 62 480,7 ათასი ლარი, რაც გეგმის 89,3 პროცენტია.

ადგილობრივ თვითმმართველ ერთეულებზე გადასაცემი სპეციალური ფინანსური დახმარება

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან 2018 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებზე გადასაცემი სპეციალური ფინანსური დახმარების დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 6 736,2 ათასი ლარი, საიდანაც გახარჯულია 6 239,0 ათასი ლარი, რაც გეგმის 92,6 პროცენტია.

სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებული კერძო სამართლის იურიდიული პირების საწესდებო კაპიტალის ზრდა

საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა შპს „სტადიონის“ საწესდებო კაპიტალის ზრდა     72 300,0 ათასი ლარით და სს „აჭარის წყლის ალიანსის“ საწესდებო კაპიტალის ზრდა 67,6 ათასი ლარით.

საწევროები საერთაშორისო ორგანიზაციებში

საანგარიშო პერიოდში გადახდილია ევროპის რეგიონთა ასამბლეის წევრობის გადასახადი 10,9 ათასი ლარი.

სესხების მომსახურების ხარჯები2s

საანგარიშო პერიოდში გადახდილი იქნა აჭარის მყარი ნარჩენების მართვის მომსახურების გაუმჯობესება და გაფართოებისათვის ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკიდან (EBRD) მიღებული სესხების მომსახურების ხარჯები 46,1 ათასი ლარის ოდენობით და კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაციისათვის გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკიდან (KFW) მიღებული სესხის მომსახურების ხარჯები 281,1 ათასი ლარი.

უცხოეთიდან მიღებული სესხების დაბრუნება

ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკიდან (EBRD) და გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკიდან (KFW) მიღებული სესხის დაბრუნების მიზნით გაიხარჯა 1 315,6 ათასი ლარი.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებულ მუნიციპალიტეტებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

საანგარიშო პერიოდში აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის 2018 წლის 12 თებერვლის #13 განკარგულებებით აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებულ მუნიციპალიტეტებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის გამოყოფილი იქნა 2 763,0 ათასი ლარი.

ხულოს მუნიციპალიტეტში, კურორტ გოდერძზე, ფიზიკურ პირთათვის მიწის ნაკვეთების სანაცვლოდ კომპენსაციების გაცემა

საანგარიშო პერიოდში ხულოს მუნიციპალიტეტში, კურორტ გოდერძზე, ფიზიკურ პირთათვის მიწის ნაკვეთების სანაცვლოდ კომპენსაციების გაცემის მიზნით გახარჯულია 650,3 ათასი ლარი.

საქართველოში ჭადრაკის განვითარების სახელმწიფო პროგრამის შესაბამისად სსიპ - საქართველოს სახელმწიფო უზრუნველყოფის სააგენტოსათვის გადასაცემი გრანტი

საანგარიშო პერიოდში საქართველოში ჭადრაკის განვითარების სახელმწიფო პროგრამის შესაბამისად სსიპ - საქართველოს სახელმწიფო უზრუნველყოფის სააგენტოსათვის გადასაცემი გრანტი დაფინანსებულია 2 418,3 ათასი ლარით.

მხარჯავი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების პროგრამებისა და ქვეპროგრამების შესრულების მდგომარეობა (ადმინისტრირება მართვისა და მომსახურების მიწოდების პროგრამებისა და ქვეპროგრამების გარეშე)

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება - გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველო 2018 წელს ახორციელებს ხუთ პროგრამას, აქედან ორს ახორციელებს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველო: გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველოს ორგანიზაციულ მართვას, რომელიც წარმოადგენს ადმინისტრირების მართვის ხარჯებს და  გარემოსდაცვითი პროგრამას, ხოლო სამ პროგრამას სსიპ „აჭარის სატყეო სააგენტო“: ტყის დაცვა და მოვლა, საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება, ორგანიზაციული მართვა და ინფრასტრუქტურული პროექტები.

გარემოსდაცვითი პროგრამა მოიცავს ორ ქვეპროგრამას.

ქვეპროგრამის - ატმოსფერული ჰაერის, ჩამდინარე და ზედაპირული წყლების ხარისხობრივი მაჩვენებლების მონიტორინგი საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 20,2 ათას ლარს, შესრულებამ შეადგინა 20,2 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

- გაფორმებულია სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებები სსიპ „ლაბორატორიული კვლევით ცენტრ“-თან ატმოსფერული ჰაერის (132 სინჯი ღირებულებით 11,1 ათასი ლარი), ჩამდინარე წყლის (105 სინჯი ღირებულებით 3,0 ათასი ლარი) და ზედაპირული წყლის (105 სინჯი ღირებულებით 6,1 ათასი ლარი) შემადგენლობისა და სიწმინდის შემოწმების და ანალიზის ჩატარების მომსახურების შესყიდვაზე.

- საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა 132 ატმოსფერული ჰაერის, 105 ჩამდინარე და 105 ზედაპირული წყლების მდგომარეობის მონიტორინგი.  საკასო ხარჯმა შეადგინა 20,2 ათასი ლარი.

- მონიტორინგის განხორციელების შედეგად გამოვლენილია გარემოსდაცვითი დარღვევის 21 ფაქტი. ჩამდინარე წყალში და ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ჩაშვების/გაფრქვევის გადამეტებასთან დაკავშირებული დოკუმენტაცია კანონმდებლობის შესაბამისად გადაგზავნილია შესაბამის ორგანოში.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 100,0%

ქვეპროგრამის - აჭარის სანაპირო ზოლის  ზღვის წყლის ხარისხობრივი მაჩვენებლების მონიტორინგი საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 34,4 ათას ლარს, შესრულებამ შეადგინა 34,1 ათასი ლარი. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

- გაფორმებულია სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებები სსიპ „ლაბორატორიული კვლევითი ცენტრ“-თან ზღვის წყლის შემადგენლობისა და სიწმინდის შემოწმების და ანალიზის ჩატარების (120 სინჯი) მომსახურების შესყიდვაზე, ღირებულებით 34,1 ათასი ლარი.

- განხორციელდა 120 ზღვის წყლის სინჯის ანალიზის გამოკვლევა, ღირებულებით 34,1 ათასი ლარი.

მონიტორინგის განხორციელების შედეგად გარემოსდაცვითი დარღვევები არ გამოვლენილა.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 99,1 %

პროგრამის - ტყის დაცვა და მოვლის ფარგლებში ხორციელდება ერთი ქვეპროგრამა: დეგრადირებული ტყეების აღდგენა-განახლება და ტყის მავნებლების წინააღმდეგ  ბრძოლა.

საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 218,0 ათას ლარს, შესრულებამ შეადგინა 212,4 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

განხორციელდა 100 ჰა ტყის დეგრადირებული ფართობის შემოღობვითი სამუშაოები, დაავადებული ტყის ფართობზე განთასებულია 3 100 ცალი მწერდამჭერი ხაფანგი და ფერომონი, განხორციელდა მწერსაჭერი ხაფანგების მონიტორინგი, მათი ჩამოსხნა/დასაწყობება. საკასო ხარჯი შეადგენს 212,4 ათასი ლარს.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 97,4 %

პროგრამის - საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების ფარგლებში ხორციელდება ერთი ქვეპროგრამა: სატყეო სექტორში ცნობიერების ამაღლება. საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 4,0 ათას ლარს, შესრულებამ შეადგინა 4,0 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

ქობულეთის, ხელვაჩაურის, ხულოს, შუახევის მუნიციპალიტეტებში და მაჭახელას ხეობაში ჩატარდა სატყეო სექტორთან დაკავშირებული 8 ღონისძიება, საკასო ხარჯი შეადგენს 4,0 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 100,0 %

პროგრამის - ორგანიზაციული მართვა და ინფრასტრუქტურული პროექტების ფარგლებში ხორციელდება ორი ქვეპროგრამა: ორგანიზაციული მართვა, რომელიც მოიცავს სსიპ „აჭარის სატყეო  სააგენტოს“ შენახვისა და ფუნქციონირების ხარჯებსა და ქვეპროგრამას „სატყეო-სამეურნეო ინფრასტრუქტურის გამართვა“.

ქვეპროგრამის „სატყეო-სამეურნეო ინფრასტრუქტურის გამართვა“ საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 517,8 ათას ლარს, შესრულებამ შეადგინა 512,5ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა სატყეო-სამეურნეო დანიშნულების       29 005 მეტრი ახალი გზის მშენებლობა და 158 380 მ არსებული დაზიანებული გზის რეაბილიტაცია. მძიმე ტექნიკის ექსპლუატაცია და მოვლა-შენახვაზე გახარჯულია - 248,0 ათასი ლარი, სამშენებლო უბნის მოსამზადებელ სამუშაოებზე (ბურღვა-აფეთქებითი სამუშაოები) გახარჯულია - 170,7 ათასი ლარი, ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი შეადგენს 6,9 ათას ლარს, შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურებაზე გაწეულია 57,8 ათასი ლარი, მეტყევის სახლის (კორდონის) მშენებლობაზე გახარჯულია 29,1 ათასი ლარი,

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 99,0 %

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება - ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი 2018 წელს ახორციელებს სამ პროგრამას: ტურიზმისა და კურორტების სფეროს მართვა და დარგის ეფექტიანი განვითარების ხელშეწყობა, აჭარის ტურისტული მარკეტინგი ადგილობრივ და საერთაშორისო ბაზარზე და ტურისტული პროდუქტებისა და სერვისების განვითარება.

ტურიზმისა და კურორტების სფეროს მართვა და დარგის ეფექტიანი განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა ითვალისიწინებს ოთხ ქვეპროგრამას, რომელთა ფარგლებში ხორციელდება ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის მართვის ქვეპროგრამა და ასევე სამი ქვეპროგრამა.

ქვეპროგრამის - დარგის საჭიროებებისა და განვითარების პოტენციალის კვლევა და სტატისტიკის წარმოების საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 104,4 ათას ლარს, შესრულებამ შედგინა 87,7 ათასი ლარი. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

- უცხოელ ვიზიტორთა ბაზრის კვლევა, მიმდინარე წელს გამოცხადებული ტენდერის თანახმად შპს „ბათუმის ბიზნეს აკადემიამ“ უზრუნველყო კვლევის პირველი, მეორე და მესამე ეტაპის მასალების მოწოდება, რაზეც გაწეულია 41,2 ათასი ლარი;

- ადგილობრივი ტურისტული ბაზრის კვლევა, 2017 წელს გაფორმებული მრავალწლიანი ხელშკრულების ფარგლებში შპს „ბი-სი-ჯი კვლევამ“ უზრუნველყო კვლევის მესამე  და მეოთხე ეტაპის მასალების მოწოდება, რაზეც გაწეულია 23,5 ათასი ლარი. კვლევის ოთხივე ეტაპი დასრულდა. ხოლო მიმდინარე წელს გამოცხადებული ტენდერის თანახმად ადგილობრივი ტურისტული ბაზრის კვლევას უზრუნველყოფს შპს „ბათუმის ბიზნეს აკადემია“, კვლევის პირველი და მეორე ეტაპი დასრულდა, რაზეც გაწეულია 12,5 ათასი ლარი, ამჟამად მიმდინარეობს კვლევის მეორე და მესამე ეტაპები;

- არარეგისრტირებული და ფიზიკურ პირად რეგისტრირებული ტურისტთა განთავსების ობიექტების კვლევა, რომელსაც აწარმოებს შპს „მარკეთ ინთელიჯენს კაუკასუს“, ხელშეკრულების შესაბამისად უზრუნველყო 2017 წელს გაფორმებული მრავალწლიანი ხელშეკრულების ფარგლებში კვლევის მეოთხე ეტაპის შესაბამისი მასალების მოწოდება,რაზეც გაწეულია 10,5 ათასი ლარი. კვლევის ოთხივე ეტაპი დასრულდა.

16,7 ათასი ლარი ტენდერებიდან მიღებული ეკონომიაა.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 84,0%

ქვეპროგრამის - კერძო და საჯარო სექტორთან თანამშრომლობით აჭარაში ტურიზმის მდგრადი განვითარების ხელშეწყობა საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 4,0 ათას ლარს, შესრულებამ შეადგინა 3,8 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის  ღონისძიების „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტთან არსებული მრჩეველთა საბჭოსა და რეგიონში ტურიზმის სფეროს წარმომადგენელთა მონაწილეობით კონფერენციების და შეხვედრების ორგანიზება“ ფარგლებში ჩატარდა 5 შეხვედრა, კერძოდ, შედგა 1 გაფართოებული შეხვედრა კერძო სექტორის წარმომადგენლებთან, სადაც ტურიზმის ინდუსტრიისათვის აქტუალური საკითხების განხილვასთან ერთად მოხდა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტურიზმისა და კურორტების მიერ შექმნილი ბროშურის „გიდის სახელმძღვანელოს“ წარდგენა. ასევე შედგა შეხვედრები საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელთან და საქართველოს პარლამენტის რეგიონული პოლიტიკისა და თვითმმართველობის კომიტეტის თავმჯდომარესთან, შეხვედრებზე სტუმრები დეტალურად გაეცნენ დეპარტამენტის საქმიანობას. ასევე შედგა გაფართოებული შეხვედრა კერძო და საჯარო სექტორის წარმომადგენლებთან, სადაც სხვა მნიშვნელოვან საკითხებთან ერთად მოხდა დეპარტამენტის მომავალი წლის საბიუჯეტო პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხილვა. ასევე კერძო სექტორთან გაფართოებულ შეხვედრაზე სტუმრებს წარედგინათ დეპარტამენტის მიერ შექმნილი ბროშურა „ღვინის მეგზური“.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 95,0%

ქვეპროგრამის - დეპარტამენტის ორგანიზაციული განვითარება  საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 340,0 ათას ლარს, შესრულებამ შეადგინა 304,7 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის ღონისძიებების ფარგლებში აჭარის სამთო სათხილამურო კურორტების პოპულარიზაციის მიზნით დამზადებულია 4 ერთეული აჭარის ტურისტული, სარეკლამო ვიდეო რგოლი, კერძოდ, გომარდულის, გოდერძის, ზღვისა და მთისა და სოფლად ტურიზმის შესახებ, რეგიონის ტურიზმის განვითარების სტრატეგიის შექმნაზე განხორციელდა ტენდერი და გამარჯვებულთან შპს „ჯი-ემ-სი-ჯი“-თან გაფორმდა ხელშეკრულება, მომზადდა რეგიონის ტურიზმის განვითარების გრძელვადიანი სტრატეგია. მომზადდა ასევე აჭარის რეგიონის ტურისტული ვებ აპლიკაცია Android და IOS პლატფორმებისთვის.

35,3 ათასი ლარი ტენდერებიდან მიღებული ეკონომიაა.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 89,6%

აჭარის ტურისტული მარკეტინგი ადგილობრივ და საერთაშორისო ბაზარზე პროგრამა ითვალისიწინებს ორ ქვეპროგრამას.

ქვეპროგრამის - რეგიონის, როგორც ტურისტული დანიშნულების ადგილის მარკეტინგი საერთაშორისო ბაზრებზე საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 6 260,5 ათას ლარს, შესრულებამ შეადგინა 5 819,8 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

რეგიონის ტურისტული პოტენციალის პოპულარიზაციის მიზნით  მიმდინარეობს სარეკლამო კამპანიები სხვადასხვა მარკეტინგული არხების მეშვეობით, როგორიცაა, ინტერნეტ რეკლამა, გარე რეკლამა, ბეჭდური მედია და ა.შ. 16 სამიზნე ქვეყანაში  (თურქეთში,  ისრაელში, პოლონეთში, ლიტვაში, ლატვიაში, ესტონეთში, ბელარუსში, ყაზახეთში, უკრაინაში, რუსეთში, აზერბაიჯანში, სომხეთში, საუდის არაბეთსა და არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში, გერმანიისა და დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოთ ირლანდიის გაერთიანებულ სამეფოში). აჭარის ტურისტული პოტენციალის შესახებ სარეკლამო–საინფორმაციო სტატიები განთავსდა ისეთ საერთაშორისო ავიაკომპანიების საბორტო ჟურნალებში, როგორიცაა - ვიზეარი, ყატარის ავიახაზები, უკრაინის ავიახაზები, ბრიტანეთის ავიახაზები და სკატის ავიახაზები;

აჭარის შესახებ სარეკლამო-საინფორმაციო სტატიები განთავსდა პოლონურ სამოგზაურო ჟურნალში „Travel Poland“, საერთაშორისო სამოგზაურო ჟურნალში „National Geographic Traveller“, საერთაშორისო ჟურნალში „Where.ge“, ჟურნალში „Business Traveler“, რომელიც გავრცელდა საერთაშორისო ავიაკომპანიების (ბრიტანეთის ავიახაზების, ვირჯინ ატლანტიკის, სინგაპურის ავიახაზების, ემირატების, ეტიჰადის, ყატარის ავიხაზების, გალფ ეარის, სამხრეთ აფრიკის ავიახაზების, კლმ, ფლაიბის, ეარ ინდიას, ჯეტ ეარვეისის) ბიზნეს და პირველ კლასში. გადამფრენ ფრინველებზე დაკვირვების კუთხით სარეკლამო-საინფორმაციო სტატია განთავსდა ჟურნალში „Birdwatch“.

აჭარის სარეკლამო ვიდეო-რგოლი და სპეციალური სიუჟეტები გავიდა საერთაშორისო ტელეარხებზე: ევრონიუსი, დოიჩე ველე, ბიბისი;

აჭარის სარეკლამო ვიდეო-რგოლი გავიდა გერმანულ რეგიონალურ ტელეარხებზე ,,RTL” და ,,n-tv”;

ვიდეო-ბლოგი აჭარაში მოგზაურობის შესახებ „24 საათი ბათუმში“ განთავსდა ევრონიუსის ოფიციალური ვებ-გვერდის ვებ-არხზე „Living It“.

აჭარის სარეკლამო ვიდეო-რგოლი გავიდა პოლონეთის (ვარშავა და კატოვიცე) კინოთეატრების დარბაზებში;

მიმდინარეობდა აქტიური ინტერნეტ სარეკლამო კამპანია სხვადასხვა ინტერნეტ პლატფორმებზე, კერძოდ: Facebook/Instagram, Google GDN, Google Search და Youtube, 15 სამიზნე ქვეყანაში, კერძოდ: ისრაელში, ლიტვაში, ლატვიაში, ესტონეთში, გერმანიაში, დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდიოლოეთ ირლანდიის გაერთიანებულ სამეფოში, ბელორუსიაში, ყაზახეთში, უკრაინაში, რუსეთში, აზერბაიჯანში, სომხეთში, პოლონეთში, საუდის არაბეთსა და არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში.

გარე რეკლამა განხორციელდა 9 ქვეყანაში:

1. უკრაინა (კიევი, დნეპრი, ლვოვი, ხარკოვი);

2. ლატვია (რიგა, დაუგავპილსი, ლიეპაი, ვენტსპილსი, იურმალა);

3. ლიტვა (ვილნიუსი, კლაიპედა, კაუნასი);

4. ესტონეთი (ტალინი);

5. აზერბაიჯანი (ბაქო);

6. ბელორუსი (მინსკი);

7. ყაზახეთი (ალმაათა, ასტანა, აქტაუ);

8. პოლონეთი (ვარშავა, ვროცლავი, კატოვიცე);

9. სომხეთი (ერევანი).

სარეკლამო-საინფორმაციო ტურების ორგანიზების ფარგლებში დეპარტამენტის მიერ ორგანიზებული იქნა 25 სარეკლამო საინფორმაციო ტური, რომლის ფარგლებშიც აჭარას ესტუმრა 125 ჟურნალისტი და ტურისტული სააგენტოს 110 წარმომადგენელი. რის შედეგადაც მომზადდა 60-მდე სატელევიზიო გადაცემა, საგაზეთო სტატია და ა.შ;

დეპარტამენტმა მონაწილეობა მიიღო უნგრეთის დედაქალაქ ბუდაპეშტში მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის მიერ ორგანიზებულ ტურიზმისა და ციფრული ტრანსფორმაციის (Tourism and the Digital Transformation) საერთაშორისო  კონფერენციასა და 24 საერთაშორისო ტურისტულ გამოფენაში, კერძოდ:

1) „Fitur 2018“ - მადრიდი, ესპანეთი.

2) „Matka 2018“ - ჰელსინკი, ფინეთი.

3) „Emitt 2018“ - სტამბოლი, თურქეთი.

4) „Adventur 2018“ - ვილნიუსი, ლიტვა.

5) „Imtm 2018“ - თელავივი, ისრაელი.

6) „Tourest 2018“ - ტალინი, ესტონეთი.

7) „International Tourist Fair Wroclaw“ - ვროცლავი, პოლონეთი.

8) „Itb 2018“ - ბერლინი, გერმანია.

9) „UItt 2018“ - კიევი, უკრაინა.

10) „AITF 2018“ - ბაქო, აზერბაიჯანი.

11) „LEISURE“ - მინსკი, ბელორუსი.

12) „COTTM“ - პეკინი, ჩინეთი.

13) „KITF“ - ალმაათა, ყაზახეთი.

14) „ATM“ - დუბაი , არაბთა გაერთიანებული საამიროები.

15) „CTF“- თბილისი, საქართველო.

16) „Expo Batumi“ - ბათუმი, საქართველო.

17) „IMEX“ - ფრანკფურტი, გერმანია.

18) „Otdykh Leisure“ - მოსკოვი, რუსეთი.

19) „Top Resa“ - პარიზი საფრანგეთი.

20) „Tourexpo“ – ლვოვი , უკრაინა.

21) „WTM“ - ლონდონი, ინგლისი.

22) „TT Warsaw“ - ვარშავა, პოლონეთი.

23) „IBTM“ - ბარსელონა, ესპანეთი.

24) „Globalnie“ - კატოვიცე, პოლონეთი.

შეძენილია სხვადასხვა დასახელების სარეკლამო-საინფორმაცია მასალა, კერძოდ: აჭარის გზამკვლევი, ბათუმის გზამკვლევი, მთიანი აჭარის გზამკვლევი, ზღვისა და მთის კურორტების გზამკვლევი, გასტრონომიული გზამკვლევი და საგამოფენო კატალოგი. დამზადდა სხვადასხვა დასახელების ბრენდირებული სარეკლამო-საპრომოციო მასალა, კერძოდ: ბლოკნოტი, მუყაოს ჩანთა, კალამი, ზურგჩანთა, ნაჭრის ჩანთა, ჭიქა და ჭიქის დასადგამი.

ქვეპროგრამის გეგმის სრულად აუთვისებლობა ძირითადად გამოწვეულია იმით, რომ ზოგიერთ სარეკლამო-საინფორმაციო მასალების შეძენაზე ტენდერი არ შედგა, ასევე კომპანიებმა დროულად ვერ წარმოადგინეს სარეკლამო-საპრომოციო მასალები, ამასთან წარმოიშვა ეკონომია რეკლამისა და წარმომადგენლობით ხარჯებში.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 93,0%

ქვეპროგრამის - რეგიონის ტურისტული პოტენციალის რეკლამირება ქვეყნის შიგნით საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 500,0 ათას ლარს, შესრულებამ შეადგინა 457,5 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

შიდა ტურიზმის წახალისების მიზნით განხორციელდა გარე სარეკლამო კამპანია საქართველოს მასშტაბით, კერძოდ, განთავსდა 28 ბილბორდი თბილისსა და კახეთის გზატკეცილზე, ასევე დაიბრენდა ავტობუსის მოსაცდელები თბილისში;

აჭარის შესახებ სარეკლამო-საინფორმაციო სტატიები განთავსდა ყოველწლიური ჟურნალი „ეკონომისტი - მსოფლიო 2018“-ის გამოცემაში, „საქართველოს რკინიგზის“ საბორტო ჟურნალში, ჟურნალში ,,OK BATUMI”.

აჭარის სარეკლამო ვიდეო-რგოლი გავიდა საქართველოს კინო-თეატრების დარბაზებში და თბილისის დიდი საკონცერტო დარბაზის ფასადის მონიტორზე;

აჭარის შესახებ სარეკლამო-საინფორმაციო აუდიო რეკლამა განთავსდა რადიოსადგურების „რადიო პალიტრა 103,9“, „რადიო იმედი“-ს, „ფორტუნას“, „ფორტუნა პლიუსის“, „არ დაიდარდოს“, „ავტორადიოს“ ეთერში;

ასევე დეპარტამენტი თანამშრომლობს სარეკლამო სააგენტოსთან „ახალი ამბები“ და ინტერნეტ გამოცემასთან „ბათუმელები“, რომლებიც უზრუნველყოფს დეპარტამენტის სიახლეებისა და მნიშვნელოვანი ინფორმაციის გავრცელებას. წლის განმავლობაში აჭარის ტურისტული პოტენციალის შესახებ განთავსდა 168 სტატია.

აქტიურად მიმდინარეობდა რეგიონის რეკლამირება facebook-ის ინტერნეტ პლატფორმაზე შიდა ტურიზმის წახალისების მიზნით.

აჭარის ტურისტული პოტენციალის პოპულარიზაციის მიზნით განხორციელდა 11 შიდა ტური ქართველი ჟურნალისტებისა და ბლოგერისათვის: სულ რეგიონს ეწვია 44 ჟურნალისტი, რომლის შემდეგაც მომზადდა 19 სატელევიზიო სიუჟეტი, 2 პირდაპირი ჩართვა, 6 სტატია და 16 პოსტი;

აქტიურად მიმდინარეობს რეგიონის რეკლამირება სხვადასხვა ინტერნეტ პლატფორმებზე შიდა ტურიზმის წახალისების მიზნით.

შეძენილია სხვადასხვა დასახელების სარეკლამო-საინფორმაცია მასალა, დამზადდა სხვადასხვა დასახელების ბრენდირებული სარეკლამო-საპრომოციო მასალა.

ქვეპროგრამის ფარგლებში 6,6 ათასი ლარით დაფინანსდა 2017 წელს წარმოშობილი კრედიტორული დავალიანება, რომლითაც დეპარტამენტმა შეიძინა სარეკლამო-საინფორმაციო მასალა, კერძოდ მარშრუტების რუკა და საინფორმაციო ბროშურა „გემრიელი აჭარა“.

42,5 ათასი ლარის აუთვისებლობა ძირითადად გამოწვეულია იმით, რომ ზოგიერთ სარეკლამო-საინფორმაციო მასალების შეძენაზე გამოცხადებული ტენდერი არ შედგა, ასევე კომპანიებმა დროულად ვერ წარმოადგინეს სარეკლამო-საპრომოციო მასალები.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 91,5 %

ტურისტული პროდუქტებისა და სერვისების განვითარების პროგრამა ითვალისიწინებს ოთხ ქვეპროგრამას.

ქვეპროგრამის-სრულყოფილი ინფორმაციითა და ხარისხიანი მომსახურებით ტურისტების უზრუნველყოფის  საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 660,7 ათას ლარს, ხოლო ფაქტიური დაფინანსება – 642,6 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

ქვეპროგრამა ძირითადად მოიცავს ა(ა)იპ „ტურისტული პროდუქტების განვითარების სააგენტოს“ შენახვისა და საინფორმაციო ცენტრების ფუნქციონირების ხარჯებს, ასევე საანგარიშო პერიოდში გაგრძელდა თანამშრომლობა ევროპის სოფლად ტურიზმის საერთაშორისო ორგანიზაციასთან (Eurogites). გადამზადდა ტურისტული საინფორმაციო ცენტრის 30 თანამშრომელი. განხორციელდა 8 საინფორმაციო ცენტრის განახლება და მოდერნიზება, კერძოდ: ჩატარდა სარემონტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოები საბაგიროს, ბულვარის, ქობულეთის, ქედის, შუახევისა, ხულოს, სარფის და აეროპორტის საინფორმაციო ცენტრებში. ჩატარდა საინფორმაციო ცენტრების თანამშრომლების მიერ განხორციელებული მომსახურების ხარისხის კვლევა „იდუმალი სტუმრის“ მეთოდოლოგიის გამოყენებით ქართულ, ინგლისურ და რუსულ ენებზე. სააგენტომ მონაწილეობა მიიღო ქალაქ ლვოვში (უკრაინა) სარეკლამო გაცნობით ინფო ტურში, სადაც გაიმართა საინფორმაციო გაცნობითი შეხვედრა ქალაქ ლვოვისა და ტურსკოვიცის მერებთან და ტურიზმის სამსახურების წარმომადგენლებთან სამომავლო თანამშრომლობის კუთხით. სააგენტო წარმოდგენილი იყო ევროპის სოფლის ტურიზმის ფედერაციის გენერალურ ანსამბლეაზე ქალაქ ბუქარესტში (რუმინეთი). ასევე სააგენტო მონაწილეობდა ევროპის სოფლის ტურიზმის მე-6 საერთაშორისო კონგრესსზე, რომელიც ჩატარდა ლიტვაში, ქალაქ დრუსკინინკაიში. კონგრესის ძირითადი მიზანი იყო სოფლის ტურიზმში ჩართული ადამიანების, მეწარმეების, საჯარო და კერძო სექტორების წარმომადგენლების შეხვედრა/დისკუსია.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 97,3 %

ქვეპროგრამის - ადამიანური რესურსების განვითარება და ტურიზმის შესახებ ცნობიერების ამაღლება საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 328,0 ათას ლარს, შესრულებამ შეადგინა 294,1 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში ტურიზმის სფეროს წარმომადგენლებისა და სხვა დაინტერესებული ორგანიზაციებისთვის ცნობიერების ამაღლების მიზნით, დარგში არსებული სიახლეების შესახებ პერიოდული საინფორმაციო ბიულეტენის გამოცემის ფარგლებში დაიბეჭდა 1 500 ცალი საინფორმაციო ბიულეტენის პირველი, მეორე  და მესამე ნომერი. პირველი ნომერი მიეძღვნა აჭარის ტურისტულ მარშრუტებს, მეორე ნომერი კი ბათუმში გასამართ ფესტივალებს, ხოლო მესამე ნომერი - გადამფრენ ფრინველებს.

ღონისძიების ტურიზმის დარგში დასაქმებულთა კვალიფიკაციის ამაღლებაზე მიზანმიმართული სატრენინგო ღონისძიებების დაგეგმვა-განხორციელების ფარგლებში დასრულდა ინტენსიური ტრენინგები სახანძრო და შრომის უსაფრთხოების თემატიკით განთავსების ობიექტების წარმომადგენლებისათვის. სულ გადამზადების კურსი გაიარა 252-მა ადამიანმა, მათ შორის 58-მა მენეჯერმა, 44-მა ტექნიკურმა პერსონალმა და 150 განთავსების ობიექტების სხვა თანამშრომელმა. ასევე ჩაუტარდათ ტრენინგები ტურისტულ გიდებს ქედის ღვინის მარშრუტისა და მაჭახლის ხეობის მიმართულებით, რის შემდეგაც ტრენინგების კურსი გაიარა 45 გიდმა. ინგლისური ენის მოკლევადიანი კურსები ჩაუტარდათ სოფლების სახალვაშოსა და დანისპარაულის, კურორტ გოდერძის გესთ ჰაუსების წარმომადგენლებს - სულ 100 ადამიანს. ქალაქ ბათუმის საფეხმავლო ტურისა და ღვინის ტურის ტრენინგი ჩაუტარდა ტურისტულ გიდებს - 36 ადამიანს. ასევე აჭარის დაცული ტერიტორიების შესახებ ტრენინგი ჩაუტარდა 30 ადამიანს. ასევე ტრენინგები ჩაუტარდათ სხვადასხვა მიმართულებით ტურისტული სააგენტოების, განთავსებისა და კვების ობიექტების წარმომადგენლებს, მთლიანობაში გადამზადდა 410 ადამიანი. წლის ბოლოს ჩატარდა ტრენინგი ღვინის თემატიკის მიხედვით, რომლის შემდეგადაც გადამზადდა აჭარის არ ტერიტორიაზე არსებული საოჯახო ღვინის მარნებისა და კვების ობიექტების მმართველი რგოლი - 30 ადამიანი. სულ 2018 წლის განმავლობაში ტრენინგების კურსი გაიარა 903-მა ადამიანმა.

დაიბეჭდა 750 ცალი საინფორმაციო ბროშურა, კერძოდ 200 ცალი „გიდის სახელმძღვანელო“ და 550 ცალი „ღვინის მეგზური“.

ასევე დამზადდა 2 ერთეული სასწავლო ვიდეო რგოლი ტურიზმის სექტორში დასაქმებულთათვის, კერძოდ, მაღალმთიანი აჭარის გეთჰაუსების მფლობელებისთვის დამზადდა ინგლისური ენის სასწავლო ვიდეო რგოლი  და სასტუმროებისთვის სახანძრო უსაფრთხოების თემატიკის ვიდეო რგოლი.

2018 წლის ტურისტულად აქტიურ სეზონზე განხორციელდა ტურიზმის სექტორის კვლევა იდუმალი სტუმრის მეთოდის გამოყენებით, კვლევა მოიცავდა 200 ტურისტულ ობიექტს, მათ შორის 120 განთავსებისა და 80 კვების ობიექტს.

33,9 ათასი ლარის აუთვისებლობა ძირითადად გამოწვეულია ტენდერებიდან მიღებული ეკონომიის გამო, ასევე საინფორმაციო ბროშურების მეოთხე ნომერი არ დაიბეჭდა, ვინაიდან წლის ბოლოს ორგანიზებულ ღონისძიებაზე, სადაც შეიკრიბა აჭარის ტურიზმის სექტორის თითქმის ყველა წარმომადგენელი, მოხდა სწორედ იმ ინფორმაციის წარდგენა პრეზენტაციის სახით, რაც ბიულეტენში უნდა დაბეჭდილიყო.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 89,7%

ქვეპროგრამის - ტურიზმის დარგში მომსახურების საუკეთესო პრაქტიკის დამკვიდრების ხელშეწყობა საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 27,0 ათას ლარს, ხოლო ფაქტიური დაფინანსება – 20,4 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში ტურიზმის სექტორში წლის საუკეთესო ტურისტული სერვისების  მიმწოდებელი ობიექტების გამოსავლენად დამზადდა ხმის მიცემის ვებ პლატფორმა, რომელიც ინტეგრირებულია დეპარტამენტის ვებ გვერდთან.

2018 წლის ბოლოს განხორციელდა ყოველწლიური ღონისძიება „მაგნოლია 2018“, რომლის ფარგლებშიც დაჯილდოვდნენ ტურიზმის ინდუსტრიაში წლის საუკეთესო ტურისტული სერვისების მიმწოდებელი ობიექტები.

6,6  ათასი ლარის აუთვისებლობა ძირითადად გამოწვეულია ტენდერებიდან მიღებული ეკონომიის გამო.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 75,6 %

ქვეპროგრამის - ტურისტული პროდუქტების განვითარება და დივერსიფიკაცია საანგარიშგებო პერიოდის გეგმა შეადგენს 494,6 ათას ლარს, ხოლო დაფინანსება - 468,0 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

ტურისტულ ობიექტებში საინფორმაციო სტენდების დამზადება - განთავსების ფარგლებში სააგენტომ დამატებით შეიძინა ათი სტენდი, რომლებიც განთავსდა ტურისტულ ობიექტებში. ორგანიზება გაეწია 10 საინფორმაციო გაცნობით ტურს მთიანი აჭარის (მერისის, ჭვანის ხეობის, მაჭახლის ხეობის, კინტრიშის ხეობის, გოდერძის უღელტეხილის, ჩირუხის, ხიხანისა და ფრინველებზე დაკვირვების) მარშრუტზე, სადაც მოწვეული იყო ადგილობრივი გიდები და ტურისტული სააგენტოების წარმომადგენლები. ჩატარდა ზაფხულის ფესტივალი, რომლითაც რეგიონში გაიხსნა საზღვაო ტურისტული სეზონი. ბათუმის ქუჩებში განთავსდა ორმხვრივად განათებული ბათუმის რუკები (ლაითბოქსები). ეკო და სოფლად ტურისტული პროდუქტის განვითარების ფარგლებში მომზადდა და დაიბეჭდა მარშრუტების რუკები ქართულ, ინგლისურ და რუსულ ენებზე, რომლებიც განთავსდა საინფორმაციო ცენტრებში. სააგენტოს ორგანიზებით სექტემბრის თვეში ჩატარდა გადამფრენ ფრინველებზე დაკვირვების მე-7 საერთაშორისო ფესტივალი. ჩატარდა სოფლის ტურიზმის საერთაშორისო კონფერენცია, რომელშიც მონაწილეობა მიიიღო 7 ქვეყნის 150 დელეგატზე მეტმა, კერძოდ, სოფლის ტურიზმის ექსპერტმა და სფეროს წარმომადგენელმა. ჩატარდა  სოფლის ტურიზმის ფესტივალი „განდაგანა“. ჭვანის ხეობის (შუახევის მუნიცპალიტეტი) ტურისტული პოტენციალის კვლევისა და კვლევებზე დაფუძნებით ტერიტორიის ტურისტული განვითარების გეგმის მომზადების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით გამოცხადდა კონკურსი, სადაც გამოვლინდა საუკეთესო საკონკურსო წინადადების მქონე პრეტენდენტი და  მასთან გაფორმდა ხელშეკრულება. პროექტის მიღების ვადად განისაზღვრა 2019 წლის 1 ივლისი. შეიქმნა სააგენტოს საინფორმაციო-სარეგისტრაციო ვებ გვერდი და ბლოგის ტიპის გვერდი და მისთვის მომზადდა ტექსტები.

ეკო და სოფლად ტურისტული პროდუქტების განვითარების ღონისძიების ფარგლებში დამონტაჟდა ნიშნულები მაღალმთიან აჭარაში.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 94,6%

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება - საარქივო სამმართველო მიმდინარე წელს ახორციელებს ერთ პროგრამას - საარქივო ფონდის დაცვა, შენახვა, გაუმჯობესება, რომელიც მოიცავს სამ ქვეპროგრამას: საარქივო სამმართველოს მართვა და მომსახურების მიწოდება, რომელიც წარმოადგენს ადმინისტრაციულ ხარჯებს, ასევე ორ ქვეპროგრამას.

ქვეპროგრამის - საარქივო დოკუმენტების ელექტრონული არქივის შექმნა საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 361,5 ათას ლარს, შესრულება  შეადგენს 340,8 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

ხელშეკრულებით აყვანილია პერსონალი, რომელიც ახორციელებს საარქივო დოკუმენტების ელექტრონულ ფორმატში გადაყვანას. შეძენილია კომპიუტერული ტექნიკა, ერთი ერთეული ა3 ფორმატის სკანერი და მონაცემთა შესანახი სისტემა (storage).

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 94,3 %

ქვეპროგრამის - საარქივო საცავების რეაბილიტაცია საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 196,2 ათას ლარს, შესრულება  შეადგენს 191,7 ათას ლარს. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

შესყიდულია საარქივო საცავების სარემონტო-სარეკონსტრუქციო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია. დასრულდა საარქივო საცავების  სარემონტო სამუშაოები.

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 97,7 %

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება - საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტი 2018 წელს ახორციელებს ორ პროგრამას: საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვა, რომელიც წარმოადგენს ადმინისტრაციულ ხარჯებს და საგზაო და სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა, რომელიც თავის მხვრივ მოიცავს ხუთ ქვეპროგრამას.

ქვეპროგრამის  - გზების რეაბილიტაცია საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 36 376,9 ათას ლარს, საკასო შესრულება 30 967,8 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

საანგარიშო პერიოდში დასრულდა 32  გზაზე ასფალტობეტონის საფარის მოწყობა საერთო სიგრძით 63,3 კმ. ხოლო სამი გზის ასფალბეტონის საფარით მოწყობა შესრულდა ნაწილობრივ, კერძოდ, ჭოროხის გზაზე (მახოს ხიდი-გონიოს ხიდი) ასფალტობეტონის საფარის დაგება (3,5 კმ), სადაც დარჩენილია მე-3 ეტაპის სამუშაოები (2,2 კმ), რაც გამოწვეულია მიწის გამოსყიდვის პროცესის გახანგრძლივების გამო. ჩაისუბანი-ჭურკვეიძეები (2,2 კმ) და ალამბარი-ზენითი (4,8 კმ) სამუშაოების დასრულება დაგეგმილია 2019 წელს.

დასრულდა 3-გზის რეაბილიტაცია საერთო სიგრძით 3,79 კმ, ხოლო კურორტ გოდერძის შიდა (1 320 გრძ.მ-დან შესრულებულია 380 მ.) ახალი საავტომობილო გზის მშენებლობა შეწყდა მიწის გამოსყიდვის პროცესის გახანგრძლივების გამო.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 85,1 %

ქვეპროგრამის - ხელოვნური ნაგებობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 7 799,2 ათას ლარს, შესრულება 6 887,7 ათას ლარს. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

საანგარიშო პერიოდში დასრულდა 18 ახალი ხიდის მშენებლობა და 3 ხიდის რეაბილიტაცია.

საანგარიშო პერიოდში დასრულდა 227 საყრდენი კედელის, 10 დამცავი ზღუდარისა და 27 რკინა-ბეტონის კიუვეტების მშენებლობა-მოწყობა.

საავტომობილო გზებზე  ქვედა ყოროლისთავი-მაჭუტაძეები და ზედა ყოროლისთავი-შუა ყოროლისთავი-ფაღავები (საერთო თანხით 51,0 ათასი ლარი) შეწყდა საყრდენი კედლის მშენებლობა მოსახლეობის მხრიდან წინააღმდეგობის გამო. ხოლო 860,5 ათასი ლარი ქვეპროგრამით გათვალისწინებული ღონისძიებების ფარგლებში განხორციელებული შესყიდვებით და ფაქტიური შესრულებით გამოვლენილი ეკონომიებია.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 88,3 %

ქვეპროგრამაზე - სამელიორაციო სისტემების რეაბილიტაცია საანგარიშო პერიოდის  დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 1 031,0 ათას ლარს, შესრულება 990,3 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

დასრულდა 15 სარწყავი არხის რეკონსტრუქცია საერთო სიგრძით 60,43 კმ.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 96,1 %

ქვეპროგრამაზე - საგზაო ტექნიკის შეძენა საანგარიშო პერიოდის  გეგმა შეადგენს 1 685,0 ათას ლარს, შესრულება 344,9 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

2018 წელს გათვალისწინებული 10 ერთეული საგზაო ტექნიკის (თვითმცლელი, ბულდოზერი, მტვირთავ-ექსკავატორი, უნაგირა-საწევარა) შეძენაზე საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად შესყიდვის განხორციელებაზე საქართველოს მთავრობის თანხმობის (ნოემბრის თვე) მიღების შემდგომ გამოცხადდა 3 ტენდერი სხვადასხვა საგზაო ტექნიკის შესყიდვაზე. აქედან ორი ტენდერი არ შედგა. ხოლო მესამე ტენდერის თანახმად გაფორმდა ხელშეკრულება 3 ერთეული ბულდოზერის შესყიდვაზე და მოწოდების ვადა განისაზღვრა 2019 წლის თებერვლის თვე, ანაზღაურება ავანსად გაიცა.  ხოლო ტექნიკა, რომელიც ვერ იქნა შეძენილი 2018 წელს, გათვალისწინებულია 2019 წელს.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 20,5 %

ქვეპროგრამის - საგზაო და სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 14 127,5 ათას ლარს, საკასო შესრულება 13 028,6 ათას ლარს. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

შეძენილია ავტომობილებისა და საგზაო ტექნიკის მიმდინარე რემონტის სათადარიგო ნაწილები, მცირეფასიანი ინსტრუმენტები და ხელსაწყოები.

საავტომობილო გზების მონაკვეთებზე ბეტონის საფარის მოწყობისათვის შეძენილია მონოლითური ბეტონი და ინერტული მასალები.

განხორციელებულია ასფალტობეტონის საფარის ორმული შეკეთება.

განხორციელებულია გზების წმენდა ჩამონაშალებისაგან და თოვლის საფარისაგან.

შეძენილია საწვავ-საპოხი მასალები.

საავტომობილო გზებზე დადგმულია საგზაო-საინფორმაციო ნიშნები.

გაცემულია საგზაო და სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვის ღონისძიებაზე აყვანილი მოსამსახურეების შრომის ანაზღაურება.

შესრულებულია ბურღვა-აფეთქებითი სამუშაოები.

შესყიდულია ლითონისა და პლასტმასის მილები.

შესყიდულია საგზაო ნიშნების დამზადებისათვის საჭირო მასალები.

განხორციელებულია ავტომანქანების თანამგზავრული თვალთვალის მომსახურება.

განხორციელდა ღონისძიებების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა.

განხორციელდა ავტოტრანსპორტის დაზღვევა.

შეძენილია სპეცტანსაცმელი და სხვადასხვა სამშენებლო მასალები.

განხორციელებულია მუნიციპალიტეტებში არსებული ოფისების, დამხმარე შენობების და სამეურნეო ეზოების კეთილმოწყობა.

ქვეპროგრამის გეგმის სრულად აუთვისებლობა ძირითადად გამოწვეულია შემდეგი გარემოებით: მაღალი გამავლობის 3 მსუბუქი ავტომობილების შეძენაზე  საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად შესყიდვის განხორციელებაზე საქართველოს მთავრობის თანხმობის (ნოემბრის თვე) მიღების შემდგომ ვერ განხორციელდა შესყიდვის პროცედურა. საავტომობილო გზებსა და სამელიორაციო სისტემებზე მილების შეძენაზე არაერთხელ გამოცხადებული ტრენდერი დასრულდა უარყოფითი შედეგით.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 92,2 %

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო 2018 წელს ახორციელებს ხუთ პროგრამას: ფინანსების, ეკონომიკური პოლიტიკისა და ქონების სფეროს პოლიტიკის შემუშავება და მართვა, რომელიც წარმოადგენს ადმინისტრაციულ ხარჯებს, რეგიონში ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობა, ქალაქმშენებლობითი და სივრცითი მოწყობის პროგრამა, მცირე და საშუალო ტურისტული ბიზნესის მხარდაჭერის პროგრამა, საინჟინრო და კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარების ხელშეწყობა.

რეგიონში ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობის პროგრამა მოიცავს სამ ქვეპროგრამას:

ქვეპროგრამის - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისა და ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებული სახელმწიფო ქონების მართვისთვის 2018 წლის საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 393,8 ათასი ლარს, საიდანაც საკასო ხარჯი გაწეულია 365,3 ათას ლარი.  ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

- საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 12 აპრილის N141 დადგენილების საფუძველზე განხორციელდა სსიპ „საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს“-გან ელექტრონული აუქციონების განცხადების განთავსებისა და ვაჭრობის პროცესის უზრუნველყოფის მომსახურეობის შეძენა, საანგარიშო პერიოდში საკასო ხარჯმა შეადგინა - 30,0 ათასი ლარი;

- აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონებების დაცვის მიზნით განხორციელდა დარაჯების (ყარაულების) დროებით სამუშაოზე აყვანა, საანგარიშო პერიოდში საკასო ხარჯმა შეადგინა - 17,5 ათასი ლარი;

- აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების დაცვითი მომსახურების შესყიდვის მიზნით გაფორმებულია  ხელშეკრულებები საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის დაცვის პოლიციის დეპარტამენტთან, საანგარიშო პერიოდში  საკასო ხარჯმა შეადგინა 288,7 ათასი ლარი;

- სახელმწიფო ქონებისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ქონების საბაზრო ღირებულებისა და საიჯარო ღირებულების დადგენის მიზნით განხორციელდა აუდიტორული მომსახურეობის შეძენა. საანგარიშო პერიოდში საკასო ხარჯმა შეადგინა 3,3 ათასი ლარი;

- მომზადდა მიწის ნაკვეთებისა და შენობა-ნაგებობების აზომვითი საკადასტრო ნახაზები. საანგარიშო პერიოდში  საკასო ხარჯმა შეადგინა 4,9 თასი ლარი.

- საავტომობილო გზის „ჭოროხის გზა“ (მახოს ხიდი-გონიოს ხიდი) განთავსების ზოლში მოხვედრილი კერძო	საკუთრებაში/სარგებლობაში არსებული  მიწის ნაკვეთების ან/და შენობა-ნაგებობების ღირებულების დადგენის მიზნით განხორციელდა საექსპერტო დასკვნების შეძენა საანგარიშო პერიოდში  საკასო ხარჯმა შეადგინა  - 18,6 ათასი ლარი;

- განხორციელდა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებად რეგისტრირებული უძრავი ქონებების ელექტროენერგიით მომარაგება. საანგარიშო პერიოდში საკასო ხარჯმა შეადგინა 2,3 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული თანხის სრულად ათვისება არ მოხდა შემდეგი მიზეზების გამო: 1. სახელმწიფო ქონებისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ქონების საბაზრო ღირებულებისა და საიჯარო ღირებულების დადგენისა და  მიწის ნაკვეთებისა და შენობა-ნაგებობების აზომვითი საკადასტრო ნახაზების მომზადების ნაწილში 2018 წლის მიმდინარე საჭიროებებისათვის განხორციელდა დაგეგმილზე ნაკლები მომსახურეობის შესყიდვა. 2. საავტომობილო გზის „ჭოროხის გზა“ (მახოს ხიდი-გონიოს ხიდი) განთავსების ზოლში მოხვედრილი კერძო საკუთრებაში/სარგებლობაში არსებული მიწის ნაკვეთების ან/და შენობა-ნაგებობების ღირებულების დადგენის მიზნით გათვალისწინებული ღონისძიებების ნაწილი განხორციელება იგეგმება 2019 წელს.  3. საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 12 აპრილის N141 დადგენილების საფუძველზე სსიპ „საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს“-გან ელექტრონული აუქციონების განცხადების განთავსებისა და ვაჭრობის პროცესის უზრუნველყოფის მომსახურეობის დეკემბრის თვის საფასურის გადახდა განხორციელდა 2019 წელს.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 92,8 %

ქვეპროგრამის - რეგიონის საინვესტიციო პოტენციალის პრომოუშენი 2018 წლის საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 503,1 ათას ლარს, საკასო შესრულება 188,1 ათას ლარს. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

ღონისძიების „საინვესტიციო ღონისძიებების ორგანიზების“ ფარგლებში რეგიონის საინვესტიციო პოტენციალის პრომოუშენის მიზნით განხორციელდა 9 ღონისძიება, სულ გაწეულია  95,3 ათასი ლარი. კერძოდ, 2018 წლის მარტში ბათუმში გაიმართა მეწარმე ქალთა ბიზნეს ფორუმი. ფორუმს სახელმწიფო უწყებების, კერძო სექტორისა და ქალთა მეწარმეობის განვითარების ორგანიზაციების სულ 300 წარმომადგენელი, მათ შორის 180 მეწარმე ქალი დაესწრო. ღონისძიების საერთო ხარჯმა შეადგინა 21,3 ათასი ლარი;

2018 აპრილის თვეში ქალაქ ბათუმში გაიმართა პოლონურ-ქართული ბიზნეს ფორუმი, რომელსაც ესწრებოდა წარმომადგენლობითი დელეგაცია პოლონეთიდან, ქალაქ ვროცლავიდან, ღონისძიების საერთო ხარჯმა შეადგინა 31,5 ათასი ლარი;

უკრაინაში ქალაქ კიევში გაიმართა მეოთხე ნაციონალური ექსპორტიორთა ფორუმი, სადაც წარმოდგენილი იქნა აჭარის რეგიონის საინვესტიციო პოტენციალიც. ღონისძიებაში მონაწილეობის ღირებულებამ შეადგინა 12,0 ათასი ლარი.

2018 წლის სექტემბრის თვეში გაიმართა „საქართველო-ჩეხეთის (რესპუბლიკა) ბიზნეს ფორუმი”, რომელსაც ესწრებოდა წარმომადგენლობითი დელეგაცია ჩეხეთის რესპუბლიკიდან. ფორუმს სახელმწიფო უწყებების და კერძო ბიზნეს სუბიექტების 100-მდე წარმომადგენელი დაესწრო.  საკასო ხარჯმა შეადგინა 11,6  ათასი ლარი;

2018 წლის სექტემბრის თვეში კურორტ გოდერძიზე გაიმართა ბიზნეს ვორკშოპი. აღნიშნულ ღონისძიებაზე უცხოური კომპანიების ხელმძღვანელი პირები, რომლებიც აჭარის რეგიონში ინვესტიციების განხორცილებით არიან დაინტერესებული, გაეცნენ კურორტ გოდერძის საინვესტიციო პოტენციალს, აგრეთვე დაათვალიერეს ქედის და შუახევის მუნიციპალიტეტებში საინვესტიციო პროექტები. საკასო ხარჯმა შეადგინა 1,3 ათასი  ლარი.

2018 წლის 4-8 ნოემბერს ქალაქ ლონდონში აჭარის რეგიონის დელეგაციამ მონაწილეობა მიიღო მსოფლიო სავაჭრო გამოფენაში, აღნიშნულ გამოფენაში მონაწილეობის ხარჯმა  შეადგენა  9,0 ათასი ლარი;

2018 წლის 7-9 დეკემბერს ბათუმში გაიმართა მე-8 საერთაშორისო სამშენებლო მასალების, ტექნოლოგიებისა და უძრავი ქონების გამოფენა „Batumi Build 2018“, ღონისძიებაში მონაწილეობის ხარჯმა შეადგინა 0,5 ათასი ლარი;

2018 წლის 3-7 დეკემბერს შვეიცარიაში ქალაქ ჟენევაში სპორტული ტურიზმის შესახებ დაგეგმილ კონფერენციაში მონაწილეობა მიიღო აჭარის დელეგაციამ, ვიზიტის ხარჯმა შეადგინა 7,3 ათასი ლარი;

2018 წლის 19-20 დეკემბერს თურქეთის რესპუბლიკის ქალაქ სტამბოლში გაიმართა შეხვედრები პოტენციურ ინვესტორებთან და მმართველ კომპანიებთან, ვიზიტის საერთო ხარჯმა შეადგინა 0,8 ათასი ლარი;

ღონისძიების „რეგიონის საინვესტიციო პოტენციალის შესახებ საპრომოუშენო მასალების მომზადება“ ფარგლებში საინვესტიციო-საპრომოუშენო მასალების მომზადების მიზნით დაქირავებული იქნა ფოტოგრაფი, რომელმაც მოახდინა აჭარის მასშტაბით საინვესტიციო ობიექტების და ზოგადი სახის ფოტოების გადაღება. შემდგომ კომპანია შპს „ბატაშ სტუდიო“-ს მიერ დამზადდა საპრომოუშენო მასალების დიზაინი და შპს „სეზანი“-ს მიერ დაიბეჭდა 500 ცალი საინვესტიციო-საპრომოუშენო პაკეტი. ღონისძიების საკასო ხარჯმა შეადგინა 27,1 ათასი  ლარი;

ღონისძიებაზე „რეგიონის საინვესტიციო პოტენციალის რეკლამირების“ საანგარიშო პერიოდში გაწეულია სულ 25,5 ათასი ლარი, ღონისძიების ფარგლებში: შეიქმნა აჭარის რეგიონის საინვესტიციო პოტენციალის უკეთ პოზიციონირებისთვის მარკეტინგული სამოქმედო გეგმა, რომელიც მოიცავს პოტენციური სამიზნე ბაზრების განსაზღვრას, საკომუნიკაციო არხების განსაზღვრას, 2018 წლის სარეკლამო სამოქმედო გეგმას და სარეკლამო კამპანიის შედეგების გაზომვის ინდიკატორებს, ღონისძიების საერთო ხარჯმა შეადგინა 4,9 ათასი ლარი; განთავსდა აჭარის რეგიონის შესახებ სტატიები და რეკლამები ცნობილ ბიზნეს გამოცემაში, გაზეთ „ჯორჯია თუდეი“-ში თანხით 17,5 ათასი ლარი. ასევე დაფინანსებულია ჟურნალ „ფორბს“-ში 2017 წლის დეკემბრის თვეში სარეკლამო მასალის განთავსებისათვის 3,1 ათასი ლარი. კომპანიამ დროულად ვერ შეასრულა ხელშეკრულების პირობები, ნაცვლად 2017 წლის 20 დეკემბრისა შესყიდვის ობიექტი ჩააბარა დაგვიანებით, 2017 წლის 26 დეკემბერს და  2017 წელს ვეღარ განხორციელდა ანგარიშსწორება.

ღონისძიებაზე „ვიდეო რგოლების დამზადება“ საანგარიშო პერიოდში გაწეულია სულ 40,2 ათასი ლარი. მათ შორის ღონისძიების ფარგლებში აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საინვესტიციო პოტენციალის ამაღლებისა და საინვესტიციო ქონების რეალიზაციის მიზნით, დამზადდა ვიდეო რგოლი გონიოს მიწის ნაკვეთების შესახებ. ვიდეო რგოლის ღირებულებამ შეადგინა 4,9 ათასი ლარი. 2017 წლის დეკემბრის თვეში დამზადდა რეგიონის საინვესტიციო პოტენციალის შესახებ გრაფიკული ვიდეო რგოლი. ტენდერში გამარჯვებული კომპანიის მიერ შესყიდვის ობიექტის დაგვიანებით მოწოდების გამო (2017 წლის 29 დეკემბერი) 2017 წელს ვეღარ განხორციელდა ანგარიშსწორება. ვიდეო რგოლის დამზადების საფასურის 35,3 ათასი ლარის ანაზღაურება განხორციელდა 2018 წელს ღონისძიების „ვიდეო რგოლების დამზადება“  ფარგლებში.

საანგარიშო პერიოდში ქვეპროგრამის შესრულების დაბალი მაჩვენებელი გამოწვეულია იმ ფაქტით, რომ 2018 წელს დაიგეგმა და ჩატარდა აჭარის საინვესტიციო პოტენციალის კვლევა, რის შედეგად გამოვლინდა რეგიონის პრიორიტეტული საინვესტიციო მიმართულებები, რომლებიც შემდგომში გამოყენებული იქნება სამიზნე ქვეყნების განსასაზღვრად და ინვესტიციების მხარდამჭერი ღონისძიებების თემატიკად. კვლევის განხორციელებამდე, რომელიც დასრულდა 2018 წლის დეკემბრის თვეში, რიგი ღონისძიებების ჩატარება 2018 წელს მიზანშეწონილად არ იქნა მიჩნეული, შესაბამისად დაიგეგმა 2019 წლისათვის. დაინტერესებულ ინვესტორებსა და ქართულ მხარესთან ეფექტური კომუნიკაციის მიზნით გააქტიურდა კომუნიკაცია და დაიგეგმა ერთობლივი პროექტები სსიპ „აწარმოე საქართველოში“-თან, რომლის ერთ-ერთი პრიორიტეტი საქართველოში ინვესტიციების  მოზიდვა,  ხელშეწყობა და განვითარებაა.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 37,4 %

ქვეპროგრამის - ეკონომიკური ობსერვატორია  2018 წლის საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 190,0 ათას ლარს, ფაქტიური დაფინანსება 163,0 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში მომზადდა 5 კვლევის ანგარიში, მათ შორის ეკონომიკური ობსერვატორიის სამუშაო ჯგუფის მიერ მომზადდა 4 კვლევის ანგარიში:

1. „უძრავი ქონების ბაზრის კვლევა“;

2. „იმპორტის ჩანაცვლების პერსპექტივები - ადგილობრივი წარმოების განვითარება“;

3. ინფორმაციის მოძიება/დამუშავება კატალოგისთვის „მრეწველობის სექტორი აჭარაში“;

4. ეკო და ბიო სასტუმროების საერთაშორისო გამოცდილების შესწავლა და ტექნიკურ-ეკონომიკური დავალების მომზადება ეკო ტურიზმის განვითარების პოტენციალის შეფასების მიზნით საკონსულტაციო მომსახურების შესყიდვისათვის.

მე-5 კვლევის ანგარიში შეასრულა ორეტაპიანი ელექტრონული ტენდერით შერჩეულმა საკონსულტაციო კომპანია „SavvY“-მ, რომელმაც შეაფასა აჭარის საინვესტიციო პოტენციალი და მოამზადა გართობისა და დასვენების ცენტრის საინვესტიციო პროექტი.

საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა ეკონომიკური ობსერვატორიის ექსპერტებზე 44,5 ათასი ლარის ოდენობით ხელფასების გაცემა და დაფინანსდა კომპანია  „SavvY “-ის საკონსულტაციო მომსახურება 118,5 ათასი ლარით.

გეგმასა და ფაქტს შორის სხვაობა გამოწვეულია იმით, რომ წლის დასაწყისში ვერ მოხდა კონკურსის შედეგად ექსპერტთა ჯგუფის სრულად დაკომპლექტება. ასევე აჭარის საინვესტიციო პოტენციალის შეფასების მიზნით საკონსულტაციო შესყიდვისას წარმოქმნილია ტენდერიდან ეკონომია.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 85,8%

ქალაქმშენებლობითი და სივრცითი მოწყობის პროგრამა მოიცავს სამ ქვეპროგრამას.

ქვეპროგრამის - შავი ზღვის სანაპირო ზოლში არსებული საკურორტო-სარეკრეაციო ადგილების ურბანული განვითარება 2018 წლის საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 155,2 ათას ლარს,  საკასო შესრულება 119,9 ათას ლარს.

საანგარიშო პერიოდში ქვეპროგრამის ფარგლებში მომზადდა გონიოს საკურორტო ადგილის მთიანი ზონის ურბანული განვითარების ქალაქმშენებლობითი დოკუმენტი, რომელზეც მუშაობდა სამინისტროსთან არსებული სამუშაო ჯგუფი. დოკუმენტმა მოიცვა გონიოს საკურორტო ადგილის მთიანი ზონის შემდგომი განვითარების გეგმა. გამოიკვეთა საპროექტო არეალის მოწყობის ძირითადი ასპექტები. შემუშავდა ტერიტორიის სივრცით-კომპოზიციური მოწყობის სქემები. დაზუსტდა სამშენებლოდ ვარგისი ტერიტორიების კონტურები და მასზედ განსათავსებელი შენობების ქალაქმშენებლობითი განვითარების პარამეტრები. შეფასებულ იქნა არსებული საინჟინრო ინფრასტრუქტურის მდგომარეობა და მოცემულ იქნა რეკომენდაციები მის განვითარებაზე.

დოკუმენტი მომზადდა სამუშაო ჯგუფის მიერ, რომელიც ხელშეკრულების საფუძველზე გათვალისწინებული ვალდებულებების შესასრულებლად 2018 წლისათვის დაფინანსდა 115,2 ათასი ლარით.

შესყიდულია დასაგეგმარებელი ტერიტორიის ტოპოგრაფია, რომლის ღირებულებამ მომსახურების ფაქტიური საჭიროების გათვალისწინებით შეადგენა 4,7 ათასი ლარი, ნაცვლად დაგეგმილი 40,0 ათასი ლარისა.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 77,3%

ქვეპროგრამის - აჭარის ტერიტორიაზე არსებული მთის კურორტების განვითარება 2018 წლის გეგმა შეადგენს 150,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი არ გაწეულა.

ქვეპროგრამა ითვალისწინებდა შუახევის მუნიციპალიტეტში ღომას მთის განაშენიანების რეგულირების გეგმის მიხედვით ღომას მთის შემდგომი განვითარებისათვის საინჟინრო-კომუნალური ინფრასტრუქტურის (გზა, წყალმომარაგება, კანალიზაცია, ელექტრომომარაგება და სხვა) პროექტირებას. სახელმწიფო შესყიდვისათვის ტენდერი გამოცხადდა 2018 წლის 21 სექტემბერს. ტენდერი არ შედგა. განმეორებითი ტენდერი არ გამოცხადებულა, ვინაიდან საპროექტო ტერიტორია განთავსებულია ალპურ ზონაში და განმეორებითი ტენდერის პირობებში გამარჯვებული კომპანია კლიმატური პირობების გამო ვერ შეძლებდა საველე სამუშაოების ჩატარებას.

ქვეპროგრამის - ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარების ხელშეწყობა 2018 წლის საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 1 700,0 ათას ლარს,  საკასო შესრულება 672,3 ათას ლარს.

ქვეპროგრამით გათვალისწინებული იყო ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მაჭახლის ხეობაში ეთნოსოფლის პროექტირება, ხულოს მუნიციპალიტეტში მწვანე ტბის სარეკრეაციო ადგილის კეთილმოწყობა, ქობულეთის მუნიციპალიტეტში სოფელ სახალვაშოში საპიკნიკე ადგილისა და გადამფრენ ფრინველებზე დაკვირვების სადგურის მოწყობა, ქედის მუნიციპალიტეტში სოფელ დანდალოში (დანდალოს ხიდის მიმდებარე)  და შუახევის მუნიციპალიტეტში სოფელ ზამლეთში (ნენიის ხიდის მიმდებარე) დასასვენებელი-საპიკნიკე ადგილების მოწყობა.

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მაჭახლის ხეობაში ეთნოსოფლის პროექტირების შესყიდვა განხორციელდა კონკურსის საფუძველზე. საპროექტო სამუშაოს შესრულება, სპეციფიკიდან გამომდინარე, დაკავშირებულია გარკვეულ დროის მონაკვეთთან, რის გამოც დასრულების ვადად განისაზღვრა 2019 წლის 22 მაისი.  სახელშეკრულებო ღირებულება განისაზღვრა 454,3 ათასი ლარით, ნაცვლად დაგეგმილი 500,0 ათასი ლარისა (სხვაობა 45,7 ათასი ლარი წარმოადგენს ტენდერის ეკონომიას). ღონისძიების ფარგლებში 2018 წლისათვის კონტრაქტორი კომპანიის მიერ შპს „არტსტუდიო პროექტი“-ს მიერ დაწყებულ იქნა წინასაკვლევი სამუშაოები. განხორციელდა ხეობის მოსახლეობასთან საჯარო შეხვედრები, განისაზღვრა მაჭახლის ხეობაში ეთნოსოფელის მოწყობის ძირითადი სქემა. პერიოდულად ტარდებოდა შესრულებული საკვლევი და საპროექტო სამუშაოების განხილვა. საკონკურსო პირობების საფუძველზე, შემსრულებელი კომპანია 2018 წლის ბოლოს საბანკო გარანტიის საფუძველზე დაფინანსდა 454,3 ათასი ლარით.

ღონისძიება „დასვენებისა და საპიკნიკე  ადგილების მოწყობა“  საანგარიშო პერიოდში დაფინანსდა 218,0 ათასი ლარით. საანგარიშო პერიოდში ღონისძიების  ფარგლებში  განხორცილდა შემდეგი აქტივობები:

1) შესყიდულია 8,9 ათასი ლარის ღირებულების შუახევის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ზამლეთში (ნენიის ხიდი) დასასვენებელი-საპიკნიკე ადგილის მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია. საპროექტო დოკუმენტაცია  შესრულებულ იქნა  შპს „აჭარსპეცპროექტი“-ს  მიერ.

2) ქედის მუნიციპალიტეტში სოფელ დანდალოში (დანდალოს ხიდის მიმდებარე)  და შუახევის მუნიციპალიტეტში სოფელ ზამლეთში (ნენიის ხიდის მიმდებარე) დასასვენებელი-საპიკნიკე ადგილების მოწყობის სამშენებლო სამუშაოებს ასრულებს შპს „ალიგატორი 1“. სახელშეკრულებო ღირებულება შეადგენს 399,0 ათას ლარს. შემსრულებელმა კომპანიამ დროულად ვერ უზრუნველყო სახელშეკრულებო პირობების შესრულება. შესაბამისად, სამშენებლო სამუშაოების დასრულება დაგეგმილია 2019 წელს. ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად შემსრულებელს ერიცხება პირგასამტეხლო. სახელშეკრულებო ღირებულებიდან 2018 წლისათვის ანაზღაურებულია 209,1 ათასი ლარი.  დარჩენილი სამშენებლო სამუშაოები დაფინანსდება 2019 წელს.

3)  ქობულეთის მუნიციპალიტეტში სოფელ სახალვაშოში საპიკნიკე ადგილისა და გადამფრენ ფრინველებზე დაკვირვების სადგურის მშენებლობა დაიწყო 2018 წელს. ტენდერში გამარჯვებულ კომპანიასთან (შპს „ალიგატორი 1“) გაფორმებული ხელშეკრულებით სამუშაოების ღირებულება შეადგენს 169,1 ათას ლარს. აღსანიშნავია, რომ სამშენებლო მოედანი წარმოადგენს გადამფრენ ფრინველებზე დაკვირვების ერთ-ერთ საუკეთესო ადგილს, სადაც სეზონურად ტარდება გადამფრენ ფრინველებზე დაკვირვების საერთაშორისო ფესტივალი, რაც უკავშირდებოდა სამუშაოების დროებით შეჩერებას. მშენებლობის წარმართვის ერთ-ერთ შემაფერხებელ ფაქტორს ასევე წარმოადგენდა სამშენებლო ობიექტამდე მისასვლელი გზის მდგომარეობა და სამშენებლოდ შერჩეულ მიწის ნაკვეთზე (აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრება), ფიზიკური პირის მიერ დაწყებული პროცედურა ნაწილი მიწის ნაკვეთის საკუთრებაში გადაცემის შესახებ. აღნიშნული მიზეზების გამო შემსრულებელ კომპანიასთან ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე სამუშაოების დასრულების ვადად განისაზღვრა 2019 წლის აპრილი. შესაბამისად შესრულებული სამშენებლო სამუშაოები დაფინანსდება 2019 წელს.

4) ხულოს მუნიციპალიტეტში მწვანე ტბის სარეკრეაციო ადგილის კეთილმოწყობის საპროექტო დოკუმენტაცია, სამუშაოების წარმოებისათვის შესაბამისი კლიმატური პირობების დადგომისას, ადგილზე გასვლით დაზუსტდა. არსებული პროექტის ნაწილებში შევიდა ცვლილებები.  სამშენებლო ტერიტორია განთავსებულია აჭარის მაღალმთიან (ალპური ზონა) ზონაში. კლიმატური პირობების გამო მოკლეა სამშენებლო სამუშაოების განსახორციელების პერიოდი. შესაბამისად, მაღალი იყო  მშენებლობის დაუსრულებლობის რისკი, რაც თავისთავად უარყოფით გავლენას მოახდენდა ობიექტის ხარისხზე. აღნიშნული გარემოებების გათვალისწინებით მწვანე ტბის სარეკრეაციო ადგილის კეთილმოწყობის სამუშაოების დაწყება დაიგეგმა 2019 წლისათვის.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 39,5%

მცირე და საშუალო ტურისტული ბიზნესის მხარდაჭერის პროგრამის 2018 წლის საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 181,1 ათას ლარს,  საკასო შესრულება 114,4 ათას ლარს. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში განხორციელდა პროგრამის ბენეფიციართა - 16 მსესხებლის პროცენტის თანადაფინანსება გრაფიკით გათვალისწინებულ ვადებში.

პროგრამის შესრულების დაბალი მაჩვენებელი განპირობებულია შემდეგი ფაქტორებით: 5 ბენეფიციარის მიერ მოხდა სესხის წინსწრებით სრულიად დაფარვა ვადაზე ადრე. მსესხებელთა რეესტრის გადახდის უნარიანობის შესწავლის შემდგომ სს „საქართველოს ბანკმა“ თანხმობა გამოთქვა დაეფინანსებინა ჯამში 25 ბენეფიციარი. მიმდინარე პერიოდისთვის სს „საქართველოს ბანკი“ ემსახურება 16 ბენეფიციარს და ასევე, დაგეგმილი იყო დამატებით 9 ბენეფიციარის სესხით დაკმაყოფილება. ვინაიდან ბენეფიციარების მხრიდან ვერ მოხერხდა პირად მფლობელობაში არსებულ ქონებასთან დაკავშირებული პრობლემების მოგვარება, დამატებითი სესხების გაცემის პროცედურა გადაიდო.

პროგრამის შესრულების პროცენტი: 63,2%

საინჟინრო და კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა მოიცავს ორ ქვეპროგრამას.

ქვეპროგრამის - აჭარის მაღალმთიანი რეგიონის გაზიფიცირება 2018 წლის საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 19 181,0 ათას ლარს, საკასო შესრულება 18 964,7  ათას ლარს.

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს პირველი ეტაპისათვის ბათუმი-ქედა-ხიჭაურის დასახლების საშუალოწნევიანი გაზსადენის მშენებლობას.

სამშენებლო სამუშაოებს აწარმოედა შპს „ენერჯი ინვესტი 2009“, რომელიც საანგარიშო პერიოდში დაფინანსდა 18 578,7 ათასი ლარით. საანგარიშო პერიოდში შესრულებულია 41.91 კმ გაზსადენის სამონტაჟო სამუშაოები.

ასევე ანაზღაურებულია მშენებლობის ტექნიკური ზედამხედველობისათვის შპს „ტრიჯიტი“ 91,0 ათასი ლარით.

შესყიდულია გაზსადენის მეორე ეტაპის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია შუახევის მუნიციპალიტეტი (ხიჭაურის დასახლება) -გოდერძის უღელტეხილის მონაკვეთზე (ზანკები) ბუნებრივი აირის მილსადენის მშენებლობისათვის, რომელიც შეასრულა ტენდერში გამარჯვებულმა შპს „გაზპროექტი 2009“-მ. სახელშეკრულებო ღირებულებამ შეადგინა 295,0 ათასი ლარი, რომელიც დაფინანსებულია სრულად.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 98,9%

ქვეპროგრამის - საგზაო და სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარების ხელშეწყობა 2018 წლის საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 10 000,0 ათას ლარს, საკასო შესრულება 9 338,0 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში 2018 წელს დასრულდა ქალაქ ბათუმში, საზღვაო ნავსადგურის მიმდებარედ საავტომობილო ესტაკადის მშენებლობა. სამშენებლო სამუშაოები შეასრულა შპს „კავკასუს როუდ პროჯექტ“-მა. სახელშეკრულებო ღირებულებიდან  2018 წლისათვის კომპანია დაფინანსდა 9 162 0 ათასი ლარით, ანაზღაურდა ობიექტზე ტექნიკური ზედამხედველობის განმახორციელებელი კომპანიის მომსახურების ღირებულება, რომელმაც შეადგინა 137,0 ათასი ლარი. დაფინანსდა ასევე კანონმდებლობით გათვალისწინებული მეხუთე კლასს ქვემდებარე ობიექტის საექსპერტო მომსახურება, რომლის ანაზღაურებამ შეადგინა 37,0 ათასი ლარი.

ამავე ქვეპროგრამის ფარგლებში 2,0 ათასი ლარით დაფინანსდა სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო“-ს მიერ  საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის საექსპერტო მომსახურება.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 93,4%

სსიპ „ბათუმის ბულვარი“ ახორციელებს ორ ქვეპროგრამას - ბათუმის ბულვარის მართვას, რომელიც წარმოადგენს ადმინისტრაციულ ხარჯებს და ბათუმის ბულვარის ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვისა და განვითარების ხელშეწყობას.

ქვეპროგრამის - ბათუმის ბულვარის ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვისა და  განვითარების ხელშეწყობა საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 9 471,3 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 7 256,5 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

საანგარიშო პერიოდში ქვეპროგრამის ფარგლებში ბათუმის ბულვარის მოვლა- შენახვასა და მიმდინარე ხარჯებზე გაწეულია 3 757,3 ათასი ლარი, რომელიც ძირითადად მოიცავს ბულვარის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათებისა და მუსიკალური შადრევნებისათვის ელექტრო ენერგიის ხარჯს, ბულვარის ტერიტორიის დასუფთავება და სანიტარული მომსახურების ხარჯს, ერთწლიანი და მრავალწლიანი ყვავილების შეძენისა და ბულვარის ტერიტორიის დაცვის ხარჯს, ბულვარში მიმდინარე სამშენებლო-სარემონტო სამუშაობზე გაწეულ ხარჯებს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული კაპიტალური პროექტების საკასო ხარჯმა შეადგინა 3 499,2 ათასი ლარი, რომლის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი ღონისძიებები:

- „ბათუმის ბულვარში არდაგანის ტბიდან აკვარპარკამდე და კობალაძის ქუჩის მიმდებარედ ტერიტორიების კეთილმოწყობა“ ღონისძიების ფარგლებში განხორციელდა არდაგანის ტბიდან აკვაპარკამდე მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული ბორდიურების დემონტაჟი და ფილების აყრა, მონოლითური რკინა ბეტონის სადრენაჟე ჭების მოწყობა, საკომუნიკაციო ქსელის მოწყობა, ბაზალტის ბორდიურების დაყენება ტერიტორიაზე და 6,0 სმ სისქის ბეტონის ორშრიანი „რომბის“ ტიპის ფილების დაგება, საანგარიშო პერიოდის საკასო ხარჯმა შეადგინა 860,8 ათასი ლარი;

- „ბათუმის ბულვარის კეთილმოწყობის სამუშაოები ვაჟა-ფშაველასა და დემეტრე თავდადებულის ქუჩების გასწვრივ ალეებამდე“ ღონისძიების ფარგლებში ვაჟა-ფშაველასა და დემეტრე თავდადებულის ქუჩების გასწვრივ აიყარა არსებული ბეტონის ბორდიურები და დემონტირებული ფილები, დაიგო ოთკუთხა B-35 მარკის ბეტონის ფილები და ახალი ბორდიურები, საანგარიშო პერიოდის საკასო ხარჯმა შეადგინა 186,0 ათასი ლარი;

- „ბათუმის ბულვარის ტერიტორიაზე კაფე-ბარი „ფანტაზია“-ს (რვაფეხა) შენობის მიმდებარედ ტერიტორიის კეთილმოწყობა“ ღონისძიების ფარგლებში მიმდებარე ტერიტორიაზე აიყარა დემონტირებული ფილები და ბორდიურები, დაიგო ორშრიანი „რომბი“-ს ტიპის ფილები, საანგარიშო პერიოდის საკასო ხარჯმა შეადგინა 156,1 ათასი ლარი;

- „ახალ ბულვარში არსებული დეკორატიული არხების და შადრევნების კაპიტალური რემონტი“ ღონისძიების ფარგლებში ახალ ბულვარში არსებულ არხებსა და შადრევნებს ჩაუტარდა კაპიტალური რემონტი, საანგარიშო პერიოდში საკასო ხარჯმა შეადგინა 130,1 ათასი ლარი;

- „ახალ ბულვარში ფილების, ბორდიურების და წვივმიმღები ჭების მოწყობა (კაპიტალური რემონტი)“ ღონისძიების ფარგლებში აიყარა არსებული ბუნებრივი გრანიტის ფილები და ბორდიურები, ჩაუტარდა კაპიტალური რემონტი არსებულ მიწისქვეშა სანიაღვრე სისტემას და დამატებით მოეწყო წვიმმიმღები ჭები,  დაზიანებული გრანიტის ფილები შეიცვალა ახალი გრანიტის ფილებით, საანგარიშო პერიოდში საკასო ხარჯმა შეადგინა 1 722,6 ათასი ლარი;

- „ბათუმის ბულვარში არსებული შადრევნებისათვის სათადარიგო ნაწილების შესყიდვა“ ღონისძიების ფარგლებში შადრევნებისთვის შეძენილი იქნა სათადარიგო ნაწილები, საკასო ხარჯი შეადგენს 152,4 ათასი ლარი.

- „სხვადასხვა სახის მრავალწლიანი ხე მცენარეების შეძენა“ ღონისძიების ფარგლებში შეძენილია სხვადასხვა სახის ხე-მცენარეები. საანგარიშო პერიოდში საკასო ხარჯი შეადგენს 193,9 ათასი ლარი.

- „ძველ ბულვარში საჭადრაკო კლუბ „ნონასთან“ არსებული შადრევნის კაპიტალური რემონტი“ ღონისძიების ფარგლებში ძველ ბულვარში  საჭადრაკო კლუბ „ნონა“-სთან არსებულ შადრევანს ჩაუტარდა  სარეაბილიტაციო სამუშაოები,  საანგარიშო პერიოდში საკასო ხარჯმა შეადგინა 63,7 ათასი ლარი;

- ღონისძიების „საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის ხარჯი“ ფარგლებში შესყიდულია 2019 წლის განმავლობაში განსახორციებელი სხვადასხვა სახის ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო  დოკუმენტაცია. საანგარიშო პერიოდში საკასო ხარჯმა შეადგინა  33,6 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის შესრულების დაბალი მაჩვენებელი ძირითადად გამოწვეულია ჩატარებული ტენდერების შედეგედ დარჩენილი ეკონომიიდან, აგრეთვე 1 763,0 ათასი ლარის ღირებულების „ბულვარის ტერიტორიაზე გამავალი ველობილიკის სარეაბილიტაციო სამუშაოების“ შესყიდვაზე გამოცხადებულ ტენდერში მონაწილეობა მიიღო მხოლოდ ერთმა პრედენდეტმა, რომელმაც ვერ წარმოადგინა  დაზუსტებული ტექნიკური დოკუმენტაცია და მოხდა პრედენდეტის დისკვალიფიკაცია. ხოლო მეორედ გამოცხადებული ტენდერი არ შედგა. აგრეთვე 132,8 ათასი ლარის ღირებულების „ბულვარის ტერიტორიაზე  საზოგადოებრივი დანიშნულების საპირფარეშოს  მოწყობის“ ღონისძიებაზე საჭიროებიდან გამომდინარე მოხდა პროექტების  ცვლილება, რის  გამოც 2018 წელს ვერ მოხერხდა ტენდერის გამოცხადება. შესაბამისად, ღონისძიება დაიგეგმა 2019 წლისათვის.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი:  76,6 %

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო 2018 წელს განათლების მიმართულებით ახორციელებს ხუთ პროგრამას: საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და ინვენტარით აღჭურვა, განათლების ხელმისაწვდომობის გაზრდა, განათლების ხარისხის გაუმჯობესება და აჭარაში მოქმედი სახელმწიფო უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების სამეცნიერო კვლევითი საქმიანობის ხელშეწყობა და ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება,  საჯარო სკოლების საპანსიონო მომსახურების, გაძლიერებული (უცხო ენები და ფიზიკა-მათემატიკა) და ინკლუზიური სწავლების ხელშეწყობა.

პროგრამა - საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება  და ინვენტარით აღჭურვა მოიცავს ორ ქვეპროგრამას.

ქვეპროგრამის - საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება 	საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 6 710,5 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 6 671,9 ათას ლარს.

ქვეპროგრამით დაგეგმილია 4 საჯარო სკოლის მშენებლობა, 20  საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია, 11 საპროექტო- სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა.

საანგარიშო პერიოდში დასრულდა 4 საჯარო სკოლის მშენებლობა, მათ შორის ერთი საჯარო სკოლის სპორტული დარბაზის მშენებლობა. სულ გაწეული 2 455,3 ათასი ლარი. კერძოდ:

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ სარფის საჯარო სკოლის მშენებლობა - სამუშაოები განახორციელა შპს „დამბამ“. სამშენებლო სამუშაოები დასრულებულია, მიმდინარეობს მიღება-ჩაბარების პროცედურები. თანხის ნაწილი გადახდილია ავანსად.   აშენდა სამსართულიანი შენობა, სპორტული დარბაზი, სააქტო დარბაზი, ღია მოედანი, შენობაში დამონტაჟებულია ლიფტი, გაწეულია ხარჯი - 1 422,4 ათასი ლარი;

ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ტუნაძეების საჯარო სკოლის მშენებლობა - სამუშაოები განახორციელა შპს „მეფურმა“. აშენებულია ოთხსართულიანი შენობა სპორტული დარბაზით. ხარჯი გაწეულია 473,1 ათასი ლარი;

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზედა ახალშენის საჯარო სკოლის მშენებლობა – სამუშაოები განახორციელა შპს „ალიგატორი 1“-მა, მოეწყო ღია სპორტული მოედანი და აშენდა სპორტული დარბაზი.  ხარჯი გაწეულია - 188,8 ათასი ლარი;

შუახევის მუნიციპალიტეტის სოფელ მაწყვალთის საჯარო სკოლის მშენებლობა – სამუშაოები განახორციელა შპს „მტმ“, ხარჯი გაწეულია 371,0 ათასი ლარი.

მიმდინარე პერიოდში დასრულებულია და ანაზღაურებულია 19 საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია, რაზეც გაწეული 3 952,2 ათასი ლარი:

ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ირემაძეების საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია – სამუშაოები განახორციელა შპს „დაგმა“, ხარჯი გაწეულია 38,4 ათასი ლარი. შეიცვალა სკოლის გათბობის სისტემა;

ხულოს მუნიციპალიტეტის დაბა ხულოს საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია – სამუშაოები განახორციელა შპს „ლადამ“, ხარჯი გაწეულია 886,5 ათასი ლარი. განხორციელდა სკოლის შენობისა და ეზოს სრული რეაბილიტაცია;

ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ დიოკნისის საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია – სამუშაოები განახორციელა შპს „მეფურმა“, ხარჯი გაწეულია 707,7 ათასი ლარი. ჩატარდა შიდა სამუშაოები და გარე ფასადის რეაბილიტაცია, შეიცვალა შენობის მთლიანი სახურავი;

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩხუტუნეთის საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია – სამუშაოები განახორციელა შპს „დილამ“, ხარჯი გაწეულია 149,7 ათასი ლარი. შეიცვალა შენობის მთლიანი სახურავი და კეთილმოეწყო ეზო;

ხელვაჩაურის N1 საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია – სამუშაოები განახორციელა შპს „ლედა მშენმა“, ხარჯი გაწეულია 60,9 ათასი ლარი. დასრულებულია შიდა სპორტული დარბაზის რეაბილიტაცია;

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ წონიარისის საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია – სამუშაოები განახორციელა შპს „ალიგატორი 1-მა“, ხარჯი გაწეულია 94,0 ათასი  ლარი. განხორციელდა სპორტული დარბაზის რეაბილიტაცია;

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზემო წინსვლის საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია – სამუშაოები განახორციელა შპს „ლედა მშენმა“, ხარჯი გაწეულია 49,4 ათასი ლარი. განხორციელდა სპორტული დარბაზის რეაბილიტაცია და შეიცვალა შენობის სახურავი;

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ყოროლისთავის საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია – სამუშაოები განახორციელა შპს „ბილდ მენეჯმეტმა“, ხარჯი გაწეულია 21,3 ათასი  ლარი. დასრულებულია ღია სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია;

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ გორგაძეების საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია – სამუშაოები განახორციელა შპს „მშენებელი 777-7-მა“, ხარჯი გაწეულია 114,8 ათასი ლარი. რეაბილიტირებულია შენობის სახურავი, ფასადი და ეზო;

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ წყავროკას საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია – სამუშაოები განახორციელა შპს „მშენებელი 777-7“, ხარჯი გაწეულია 96,3 ათასი ლარი. დასრულებულია შენობის ფასადისა და სახურავის რეაბილიტაცია,  დასრულებულია სპორტული დარბაზის კეთილმოწყობა;

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩაისუბნის N2 საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია – სამუშაოები განახორციელა შპს „ალიგატორი 1-მა“, ხარჯი გაწეულია 274,7 ათასი ლარი. დასრულებულია სპორტული დარბაზისა და სააქტო დარბაზის რეაბილიტაცია;

ბათუმის N20 საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია - სამუშაოები განახორციელა შპს „ბილდმენეჯმენტმა“, ხარჯი გაწეულია 582,4 ათასი ლარი. დასრულებულია სკოლის შენობის შიდა მოპირკეთებითი სამუშაოები;

ბათუმის N26 საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია - სამუშაოები განახორციელა შპს „ფელიქსმა“, ხარჯი გაწეულია 141,8 ათასი ლარი. დასრულებულია სკოლის სპორტული დარბაზისა და ლიფტის მოწყობითი სამუშაოები;

სსიპ შუახევის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჟანივრის საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია - სამუშაოები განახორციელა შპს „გილანი - XXI-მა“, ხარჯი გაწეულია 69,8 ათასი ლარი. დასრულდა სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

სსიპ ხელვაჩაურის  მუნიციპალიტეტის სოფელ  წინსვლის საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია - სამუშაოები განახორციელა შპს „777-მა“, ხარჯი გაწეულია 29,1 ათასი ლარი. დასრულებულია გათბობის სისტემის რეაბილიტაცი;

სსიპ ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის სოფელ  ჩაქვის N1 საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია - სამუშაოები განახორციელა შპს „ალიგატორმა 1-მა“, ხარჯი გაწეულია 108,1 ათასი ლარი. დასრულდა სახურავისა და ფასადის რეაბილიტაცია, მიღება-ჩაბარების პროცედურები განხორციელდა 2019 წელს.

სსიპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხალას საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია - სამუშაოები განახორციელა შპს „თ.ბ - კაპიტალმა“, ხარჯი გაწეულია 273,5 ათასი ლარი. დასრულდა სახურავის, ფასადის და ეზოს რეაბილიტაცია, მოეწყო ღია სპორტული მოედანი, მიღება-ჩაბარების პროცედურები განხორციელდა 2019 წელს.

სსიპ ქობულეთის  N5 საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია - სამუშაოები განახორციელა შპს „ალიგატორმა 1-მა“, ხარჯი გაწეულია 172,3 ათასი ლარი. დასრულდა სახურავისა და  ფასადის რეაბილიტაცია, მიმდინარეობს მიღება-ჩაბარების პროცედურები.

სსიპ ქობულეთის  N6 საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია - სამუშაოები განახორციელა შპს „ხარისხმა“, ხარჯი გაწეულია 81,5 ათასი ლარი. დასრულდა ღობის სარეაბილიტაციო სამუშაოების მოწყობა ლითონის კონსტრუქციით.

სსიპ ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ აგარის საჯარო სკოლის რეაბილიტაციაზე გამოცხადებული პირველი ტენდერი ვერ შედგა, ხოლო მეორე ტენდერში გამარჯვებულთან ი/მ შორენა ქათამაძესთან ნოემბრის თვეში გაფორმდა ხელშეკრულება თანხით 159,1 ათას ლარზე. გადარიცხული იქნა ავანსად 159,1 ათასი ლარი. აღნიშნულ თანხაში 2019 წელს განხორციელდება ძველი კორპუსის დემონტაჟი, სადრენაჟე არხის მოწყობა, ღია მოედნის მოწყობა, საქვაბის მშენებლობა და ეზოში ბეტონის საფარის მოწყობა.

შესყიდულია 11 საჯარო სკოლის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია თანხით 26,3 ათასი ლარი.

გაწეულია აგრეთვე ტექზედამხედველობის, საავტორო ზედამხედველობის,  ქვეპროგრამის კოორდინატორის შრომის ანაზღაურებისა და სამივლინებო ხარჯები 79,0 ათასი ლარის ოდენობის.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 99,4%

ქვეპროგრამის - საჯარო სკოლების მატერიალური ბაზის გაუმჯობესება საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 308,6 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 278,6 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

საანგარიშო პერიოდში 8 საჯარო სკოლისთვის შეძენილია 800 ცალი მოსწავლის ერთადგილიანი მერხი და სკამის კომპლექტი, 200 ცალი სასკოლო კარადა, 150 ცალი მასწავლებლის მაგიდა და სკამი, 8 ცალი სამასწავლებლო ინვენტარი (15 ადგილიანი მაგიდა და სკამებით), სულ გაწეულია 130,0 ათასი ლარი.

შეძენილია 15 საჯარო სკოლისთვის 6 366 ცალი სხვადასხვა დასახელების მხატვრული ლიტერატურა თანხით 50,1 ათასი ლარი.

შეძენილია 6 საჯარო სკოლისთვის ფიზიკის, ქიმიისა და ბიოლოგიის ლაბორატორიის კომპლექტი თანხით 98,5 ათასი ლარი.

30,0 ათასი ლარი ტენდერებიდან მიღებული ეკონომიაა.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 90,3%

პროგრამა  - განათლების ხელმისაწვდომობის გაზრდა მოიცავს ოთხ ქვეპროგრამას.

ქვეპროგრამის - ვასწავლოთ მომავალი წარმატებისთვის საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 330,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 317,3 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

ქვეპროგრამით გათვალისწინებული მაღალმთიანი აჭარის (ქედა, შუახევი, ხულო) საჯარო სკოლებში არსებული სხვადასხვა საგნის მასწავლებლის დეფიციტის შესავსებად სულ დასაქმებულია 30 პედაგოგი, რომელთა შრომის ანაზღაურებაზე გაწეულია 259,6 ათასი ლარი.

დაფინანსდა 2 საზაფხულო სკოლა სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლების მიზნით თანხით 37,9 ათასი ლარი.

ქვეროგრამის განხორციელების მხარდაჭერის ფარგლებში დაფინანსდა ღვაწლმოსილ პედაგოგთა წახალისება თანხით 19,8 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 96,2%

ქვეპროგრამის - სტუდენტთა დახმარება საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 982,2 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 962,2 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

უმაღლესი განათლების ხელშეწყობის მიზნით დაფინანსდა სოციალურად დაუცველი, ობოლი, მრავალშვილიანი ოჯახისა და მაღალმთიანი რეგიონის 899 ბენეფიციარის სწავლება თანხით 953,0 ათასი ლარი, აქედან გაზაფხულის სემესტრის სწავლა დაუფინანსდა 453 ბენეფიციარს, ხოლო შემოდგომის სემესტრის სწავლა - 446 ბენეფიციარს.

71 წარჩინებული სტუდენტი წახალისდა ფასიანი საჩუქრით (ენერგო ბანკები, ყურსასმენები და ფლეშ მეხსიერება), რომლის აკადემიური მოსწრება გახლდათ 91 ან მეტი ქულა, რაზეც გაწეულია 9,2 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 98,0 %

ქვეპროგრამის - უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 196,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 155,7 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

შეირჩა და  დაფინანსდა 13 საჯარო ლექცია თანხით 14,2 ათასი ლარი:

- თემურ კობახიძე - „ლიტერატურისა და ხელოვნების მფარველი ამერიკელი ქალები“ – 0,7 ათასი ლარი;

- რუსუდან წურწუმია - „ქართული არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობა - პოლიტიკა და მენეჯმენტი“ – 1,0 ათასი ლარი;

- ბესარიონ ტატიშვილი - „ბათუმის ძველი სამრეწველო შენობების რევიტალიზაცია, რეკონსტრუქცია და ადაპტაცია“ – 0,9 ათასი ლარი;

- ვახტანგ დავითაია - „ავტორიტარიზმის არქიტექტურული ანატომია“ – 0,9 ათასი ლარი;

- გიული გეგელია - „რეკონსტრუქცია რეაბილიტაცია რესპუბლიკის მასშტაბით და მისი მნიშვნელობა და აუცილებლობა ბათუმის მაგალითზე“ – 1,0 ათასი ლარი;

- გიორგი ჭანიშვილი - „ბათუმი ევროპული ქალაქი: ისტორიული განაშენიანების სტრუქტურა და არქიტექტორული სტილი“ – 1,0 ათასი ლარი.

- ნიკოლოზ მესხიძე - „კლიმატის ცვლილების საფუძვლები“ – 3,2 ათასი ლარი.

- თამარ გაგოშიძე - „კომპიუტერული ტექნოლოგიები, განვითარება და შემეცნება“ – 1,8  ათასი ლარი;

- მანუჩარ შერვაშიძე - „მანუჩარ შერვაშიძის მოღვაწეობა თეატრსა და კინოში -  0,4 ათასი ლარი;

- ლევან ბერძენიშვილი - „წიგნის მნიშვნელობა თანამედროვე სამყაროში“ – 0,7 ათასი ლარი;

- ცირა ბარბაქაძე  -„ ცნობიერების  (რ)ევოლუცია და ახალი რიტორიკა“ –  1,0 ათასი ლარი;

- ლაშა ბაქრაძე  - „ტოტალიტარიზმი და ხელოვნება“ –  0,8 ათასი ლარი.

- დოდო ჩოგოვაძე - „სასცენო მოძრაობისა და რიტმიკის სწავლების თანამედროვე პრაქტიკა (მასტერკლასი რიტმიკაში, რიტმიკა და რიტმული კომპოზიციები)“ -  0,8 ათასი ლარი.

დაფინანსდა 6 აპლიკანტის სამეცნიერო ღონისძიებებში მონაწილეობა თანხით 15,0 ათასი ლარი:

1. ხათუნა მანაგაძე - ბათუმის ხელოვნების სახელმწიფო  სასწავლო უნივერსიტეტი - 2,5 ათასი ლარი;

2. მალხაზ ნაკაშიძე - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - 2,8 ათასი ლარი;

3. ნინო დვალიძე  - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - 2,2 ათასი  ლარი;

4. ჟუჟუნა გუმბარიძე  - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - 2,1 ათასი ლარი.

5. ქეთევან სვანიძე  - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - 2,7 ათასი ლარი.

6. ერმილე მესხია  - ბათუმის ხელოვნების სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი - 2,7 ათასი ლარი.

ღონისძიების – უცხოენოვანი სამეცნიერო/სახელმძღვანელო ლიტერატურის თარგმნა/ბეჭდვა ფარგლებში დაიბეჭდა 2 წიგნი: დონოვან რიპკემას „მემკვიდრეობის დაცვის ეკონომიკა“ და თომას ჰილლანდ ერიქსენის „მცირე ადგილები, ვრცელი საკითხები“ თანხით 19,5 ათასი ლარი.

მოეწყო ორი სეზონური სკოლა, საანგარიში პერიოდში გაწეულია ხარჯი 38,7 ათასი ლარი, კერძოდ, სსიპ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - „დიგიტალური ჰუმანიტარია, ქართველოლოგია, კორპუსლინგვისტიკა, დოკულინგვისტიკა“ და სსიპ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - „გერონტოლოგიისა და გერიატრიის საერთაშორისო სკოლა“.

განხორციელდა 2 კონფერენციის ორგანიზება თანხით 68,3 ათასი ლარი კერძოდ, სსიპ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - „ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებებში 3“ და სსიპ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - „აღმოსავლეთ ევროპის კულტურილი სივრცე“.

გეგმასა და ფაქტს შორის სხვაობა 40,3 ათასი ლარია. აქედან  ლექციების, კონფერენციისა და სეზონური სკოლის ორგანიზების ღონისძიებებში წარმოქმნილია 23,8 ათასი ლარი ტენდერის ეკონომიით,  16,5 ათასი ლარი დარჩა აუთვისებელი წიგნის ბეჭდვა/თარგმნა ღონისძიებაში, კერძოდ, 2018 წელს კომისიამ შეარჩია ვ. ქრესველი და ჯ. დეივიდ ქრესველი – „Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches (5th edition), სინთია ფრილენდი – „But is it art“ და მარტინ დემანდ ფრედერიქსენი – „Young men, time and boredom in Republic of Georgia“. აქედან ქრესველის თარგმნა უნდა დაწყებულიყო 2018 წელს, მაგრამ ვერ მოხერხდა საბოლოო შეთანხმების მიღწევა საავტორო უფლებასთან დაკავშრებით. აღნიშნული პროექტების განხორციელება დაიწყება 2019 წელს.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 79,4 %

ქვეპროგრამის - სწავლა საზღვარგარეთ საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 504,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 490,2 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

საანგარიშო პერიოდში დაფინანსდა 21 სტუდენტის საგაზაფხულო სემესტრისა და 19 სტუდენტის საშემოდგომო სემესტრის სწავლა საზღვარგარეთ თანხით 489,2 ათასი ლარი.

დაფინანსდა ერთი სტაჟიორის საზღვარგარეთ სტაჟირება (საფრანაგეთი, ბურგდუნდია, ჯანდაცვის რეგიონალური ცენტრის კრიზისების  დეპარტამენტი) თანხით 1,0 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 97,3 %

პროგრამა  - განათლების ხარისხის გაუმჯობესება მოიცავს ერთ ქვეპროგრამას.

ქვეპროგრამის - კონკურსები და ოლიმპიადები საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 305,2 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 241,6 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

საანგარიშო პერიოდში სხვადასხვა კონკურსებსა და ოლიმპიადებში გამარჯვებული მოსწავლეებისათვის შესყიდულია 24 ერთეული პორტატული კომპიუტერი თანხით 32,9 ათასი ლარი, 81 ერთეული პლანშეტი თანხით 27,1 ათასი ლარი და 365 ერთეული მხატრვული ლიტერატურა  თანხით 4,1 ათასი ლარი, ასევე გაწეულია დაჯილდოვების ორგანიზების ხარჯები თანხით 3,3 ათასი ლარი.

დაფინანსებულია 15 სკოლის 17 სასკოლო კლუბის ინიციატივა თანხით 16,0 ათასი ლარი.

წარჩინებული მოსწავლეებისათვის, შუახევისა და ხულოს მუნიციპალიტეტის საბაზო საფეხურის მოსწავლეებისთვის მოეწყო ექსკურსიები საქართველოში, ასევე საბაზო   საფეხურის დამამთავრებელი კლასის წარჩინებული მოსწავლეებისათვის მოეწყო თურქეთის სამეცნიერო ბანაკში მონაწილეობა. გაწეულია 104,1 ათასი ლარი.

დაფინანსდა საგნობრივი ოლიმპიადა, სახვითი ხელოვნების კონკურსი, ლიტერატურული მარათონი, კონკურსი დაწყებითი და საბაზო საფეხურის მოსწავლეებისთვის თანხით 54,1 ათასი ლარი.

63,6 ათასი ლარის აუთვისებლობა გამოწვეულია ტენდერების შედეგად მიღებული ეკონომიებიდან.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 79,2 %

პროგრამა - აჭარაში მოქმედი სახელმწიფო უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების სამეცნიერო კვლევითი საქმიანობის ხელშეწყობა და ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება მოიცავს სამ ქვეპროგრამას: სსიპ „ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“, სსიპ „სასწავლო უნივერსიტეტი - ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია“ და სსიპ „ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტი“.

ქვეპროგრამის - სსიპ „ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“ საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 4 400,0 ათას ლარს, ხოლო ხარჯი კი - 4 374,2 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ხელშეწყობის მიზნით დაფინანსდა აგრარული და მემბრანული ტექნოლოგიების ინსტიტუტის, ფიტოპათოლოგიისა და ბიომრავალფეროვნების ინსტიტუტისა და ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტში დასაქმებული პერსონალის შრომის ანაზღაურება  - 968,7 ათასი ლარი.

დასრულებულია ფიტოპათოლოგიისა და ბიომრავალფეროვნების ინსტიტუტის  ახალი კორპუსის ქ.ქობულეთში, კაიკაციშვილის ქ. N1-ში მშენებლობა (გაწეულია 1 259,3 ათასი ლარი). საფუძველი ჩაეყარა და დასრულების ეტაპზეა ბსუ-ს ახალი სასწავლო კორპუსის ბათუმში, ლეონიძის ქ.15-ში მშენებლობა (გაწეულია 2 146,2 ათასი ლარი).

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 99,4 %

ქვეპროგრამის - სსიპ - სასწავლო უნივერსიტეტი-ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 1 300,0 ათას ლარს, ხოლო ხარჯი კი -       1 292,2 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

დაგეგმილი ქვეპროგრამის ფარგლებში აკადემიამ შეიძინა და დაამონტაჟა ECDIS - ელექტრონული-კარტოგრაფიული მოწყობილობები და ინფორმაციული სისტემა ტრენაჟორი 12 მსმენელზე, GMDSS - საზღვაო კავშირის გლობალური სისტემა (გამოიყენება ძიებისა და უბედური შემთხვევების დროს) ტრენაჟორი და სამანქანე განყოფილების უახლესი ტრენაჟორი თაჩსქრინ ფუნქციით. შეძენილია პროფესიულ ცენტრში არსებულ სიმულატორულ კომპლექსებზე  კომპანია Applied Reserch International Pvd.Ltd (Ari Simulation)-ისგან დამატებითი მოდულის პროგრამული უზრუნველყოფის ლიცენზიები და განახლდა არსებული პროგრამა. შეძენილია სიმულატორებისათვის და ლაბორატორიებისათვის  კომპიუტერული ტექნიკა. შეძენილია ლაბორატორიებისათვის, მათი სპეციფიკიდან გამომდინარე  სპეციალური ინვენტარი (მაგიდა/სკამი).

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 99,4%

ქვეპროგრამის - სსიპ - ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტი საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 2 250,0 ათას ლარს, ხოლო ხარჯი კი -  2 248,3 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

დაფინანსებულია უნივერსიტეტში აკადემიური უმაღლესი პროფესიული, საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების განხორციელების მიზნით პროფესორ მასწავლებელების შრომის ანაზღაურება - 749,1 ათასი ლარი.

მატერიალურ-ტექნიკური ბაზისა და ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებაზე გაწეულია 1 499,3 ათასი ლარი. რეაბილიტირებულია უნივერსიტეტის შენობა. შენობა აღჭურვილია თანამედროვე ინვენტარით და სასწავლო ტექნიკით.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 99,9%

პროგრამა - საჯარო სკოლების საპანსიონო მომსახურების, გაძლიერებული (უცხო ენები და ფიზიკა-მათემატიკა) და ინკლუზიური სწავლების ხელშეწყობა მოიცავს ორ ქვეპროგრამას.

ქვეპროგრამის - საპანსიონო მომსახურების მქონე საჯარო სკოლების ხელშეწყობა საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 719,6 ათას ლარს, ხოლო ხარჯი კი -  688,7 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

საჯარო სკოლებში: სსიპ „სოფელ სალიბურის საჯარო სკოლა“, სსიპ „ჩაისუბნის N2 საჯარო საკოლა“, სსიპ „ქედის მუნიციპალიტეტის ფრიდონ თურმანიძის სახელობის სოფელ მერისის საჯარო სკოლა“ და სსიპ „დაბა შუახევის საჯარო სკოლა“, რომლებიც ახორციელებენ  საპანსიონო  მომსახურებას,  განხორციელდა 2018 წლის მანძილზე  თვეში საშუალოდ  327 ბავშვის საპანსიონო მომსახურება, მათი საცხოვრებელი მატერიალური ბაზის კეთილმოწყობა, სასწავლო გარემოს სტანდარტებთან მისადაგება, ხარისხიანი ზოგადი განათლების მიღების უზრუნველყოფა.

ხარისხიანი  ზოგადი  განათლების  მიღების  უზრუნველყოფას;

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 95,7%

ქვეპროგრამის - გაძლიერებული (უცხო ენები და ფიზიკა-მათემატიკა) და ინკლუზიური სწავლების ხელშეწყობა საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 267,9 ათას ლარს, ხოლო ხარჯი კი -  255,3 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ინგლისური ენისა და ფიზიკა- მათემატიკის გაძლიერებული საწავლების მიზნით 408 მოსწავლემ უცხო ენის სწავლების გაძლიერებული კურსები გაიარეს ქ. ბათუმის N4 საჯარო სკოლაში და 452 მოსწავლემ ფიზიკა-მათემატიკის გაძლიერებული კურსი ქ.ბათუმის N6 ფიზიკა-მათემატიკის საჯარო სკოლაში. საგნების გაძლიერებული სწავლა ხელს უწყობს მოსწავლეთა აკადემიური მოსწრების ამაღლებას.

ქ.ბათუმის N26 საჯარო სკოლაში (ინკლუზიური სწავლება) განხორციელდა სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე 46 მოსწავლეთათვის განათლების ხარისხის გაუმჯობესება. შშმ მოსწავლეები სასწავლო პროცესის განმავლობაში უზრუნველყოფილი არიან მათვის საჭირო სასწავლო საგანმნათლებლო მომსახურებით.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 95,3%

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო 2018 წელს კულტურის განვითარება, ხელშეწყობა და პოპულარიზაციის  მიმართულებით ახორციელებს ექვს პროგრამას.

პროგრამა - კულტურის პოპულარიზაცია და შემოქმედებითი ინდუსტრიების განვითარების ხელშეწყობა მოიცავს ოთხ ქვეპროგრამას.

ქვეპროგრამის - კულტურის ღონისძიებების ორგანიზება საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 350,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 347,5 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხელი შეეწყო რეგიონში კულტურის  25 ღონისძიების, მათ შორის 22 სახელოვნებო პროექტების განხორციელებას, 2 შემოქმედებითი საღამოს ორგანიზებას და აჭარის საგანძურის გამოცემას თანხით 342,5 ათასი ლარი. კერძოდ:

- პროექტი  „ქართულ აფხაზური საგა“;

- XVII საერთშორისო ფესტივალ-კონკურსის „ოქროს დელფინი - ხელოვნება მსოფლიოს გარშემო - 2018“ ორგანიზება;

- BLACK SEA SOUND ;

- მხატვრის სამყარო (მხატვართა კავშირის ღონისძიებები);

- საერთაშორისო ფესტივალი „აღდგომიდან ამაღლებამდე“;

- მარია შურის სახელობის პიანისტთა II ეროვნული კონკურსი;

- თეატრალური საზოგადოების მიერ ორგანიზებული თეატრის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება;

- თამარის დარბაზის პროექტი -„საწუთროს ძახილი“;

- ირაკლი ფაღავას ექსპერიმენტული მუსიკის საღამო;

- ანსამბლ „ივერიის“ 50 წლისადმი მიძღვნილი საღამო;

- ბათუმის კლასიკური მუსიკის ფესტივალი „Batumi Music Fest“;

- შავი ზღვის ჯაზ ფესტივალი;

- ლიტერატურული ფესტივალი ზე-კართან;

- Batumi Fashion Week - ბათუმის მოდის კვირეული;

- კერამიკის ფესტივალი -,,კერამიკის ალქიმია“;

- შუახევის ფოლკლორის ანსამბლების მონაწილეობა ინეგოლში „ჩვენებურების“ საერთაშორისო ფესტივალზე;

- „პრინტ ფესტივალი“;

- საერთაშორისო ფესტივალი „ფესტივალიდან ფესტივალამდე“;

- ხულოს თეატრის გასტროლი ამბროლაურიში;

- ქუთაისის იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თოჯინების პროფესიული თეატრის გასტროლი ქ.ბათუმში;

- საერთაშორისო საბავშვო თეატრალური ფესტივალი „ოქროს მანდარინი;

- სსიპ „ბათუმის მუსიკალური ცენტრის“ საოპერო დასის მონაწილეობა  როსინის საერთაშორისო კონკურსში „სტაბატ მატერი“, იტალია/პეზარო;

- წიგნი -ალბომის ,,აჭარის საგანძური“,  ბეჭდვა.

- „ბერმუხას“ შემოქმედებითი საღამო: კონცერტი და ანსამბლის წევრთა ფოტო-გამოფენა ბათუმში;

- კულტურის სფეროში მომუშავე იუბილარების დაჯილდოების ცერემონიალის ორგანიზება, გაიცა ფულადი ჯილდოები იუბილარებისათვის.

ქვეპროგრამის მხარდაჭერის ფარგლებში დაფინანსდა საინფორმაციო ხასიათის პოსტერების დიზაინი, დამზადება და მოწოდება (სახალხო დღესასწაულის „ფრიდონობა 2018“ ფარგლებში), შტენდერი როლაპით დამზადება, ბანერების დამზადება და განთავსება ბათუმის ცენტრალურ უბანში, საინფორმაციო სააგენტოს მომსახურეობა. სულ გაწეულია 5,0 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 99,3 %

ქვეპროგრამის - კულტურის თანამედროვე მიმართულებების განვითარების ხელშეწყობა საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 303,0  ათას ლარს, საკასო ხარჯი 281,4 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

განხორციელდა 7  თავისუფალი პროექტი თანხით 129,2 ათასი ლარი, კერძოდ:

- „Tiki’s ART“ (თიკის მხატვრობა);

- ბათუმის ფრანების ფესტივალი;

- წარმოდგენა-პერფორმანსი ჩუმად რეპეტიციაა;

- ანა ქასრაშვილი კინომუსიკის ტექნოლოგიის კურსი;

- „მისამართი  (მისამARTი)“;

- ქანდაკების პლენერი;

- პროექტი „ლაბორატორია 2/20“.

განხორციელდა 12  სახვითი და მულტიმედიური ხელოვნების პროექტი თანხით 144,2 ათასი ლარი:

- სახვითი ხელოვნების საერთაშორისო ფესტივალის – „წელიწადის ოთხი დრო - მეგობრობის პალიტრა - ბათუმი 2018“;

- პოლონურ-ქართული ქუჩის მხატვრობის პროექტი - 300მ2 კედლის მოხატვა;

- ფოტო ფესტივალი;

- ბექა ბოლქვაძის პერსონალური გამოფენა;

- ბათუმის საჯარო ბიბლიოთეკის კედლის მოხატვა;

- წიგნი ალბომი ბათუმი არტ;

- უსინათლო ბავშვებისთვის  „არტ თერაპია“;

- მხატვარი ნინო გოგოლიშვილის ეგვიპტეში არტ სიმპოზიუმში მონაწილეობა;

- ჩინეთში მხატვარი მზია ხალვაში აბრეშუმის 10 საერთაშორისო ბიენალეში მონაწილეობა;

- პროექტი ბათუმი-პარიზი;

- პროექტი „ბათუმი ფოტოდღეები“;

- კიევში ბათუმელი მხატვრების გამოფენა.

ქვეპროგრამის მხარდაჭერის ფარგლებში განხორციელდა ქალაქის ცენტრში დიდი ბანერების გამოკვრა თანხით 3,6 ათასი ლარი, გაწეულია სარეკლამო ხარჯი - 1,1 ათასი ლარი, სასაჩუქრე სუვენირების დამზადებაზე გაწეულია 3,0 ათასი ლარი და დაფინანსებულია საინფორმაციო სააგენტოს მომსახურეობა 0,3 ათასი ლარით.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 92,9 %

ქვეპროგრამის - აჭარაში კინოხელოვნების განვითარების ხელშეწყობა საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 175,0 ათას ლარს, ხოლო საკასო ხარჯი 170,8 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

შედგა აჭარაში პოლონური ჯგუფის მიერ გადაღებული ფილმის „აჭარა ბეშუმიდან ბათუმამდე“ საპრემიერო ჩვენება. დაფინანსდა ე.წ ლოქეიშენ ტური  მაღალმთიან აჭარაში, მონაწილეობდნენ ბათუმის საავტორო კინო ფესტივალზე BIAFF მოწვეული კინო პროდიუსერები, რეჟისორები და კინოინდუსტრიის სხვა წარმომადგენლები, დაიბეჭდა საინფორმაციო ტრიპლეტები. სულ გაწეულია 7,2 ათასი ლარი.

დაფინანსდა 2 კინოპროექტი. კერძოდ, 15 სექტემბერს დაიწყო და 30 სექტემბერს დასრულდა ქართულ-თურქული კოპროდუქციის „ხიდი“ გადაღებები აჭარაში, საერთო ღირებულებით 55,0 ათასი ლარი, დაფინანსდა მოკლემეტრაჟიანი მხატვრული ფილმი „ბაქანი-ბოტანიკური ბაღი“ 15,0 ათასი ლარით (თანადაფინანსება).

დაფინანსდა ანიმაციური ფილმების საერთაშორისო ფესტივალი „თოფუზი“თანხით 60,0 ათასი  ლარი,  მაღალმთიან აჭარაში ჩატარდა მასტერკლასები ანიმაციური ფილმწარმოების მიმართულებით.

კინოგანათლების ხელშეწყობის ფაგლებში დაფინანსდა ზვიად ელიზიანის მონაწილეობა ვილნიუსში ტრენინგ-კურსზე „ICO კინოფესტივალის განვითარება - 2018“, ბათუმის ხელოვნების უნივერსიტეტსა და თბილისის შოთა რუსთაველის კინოსა და თეატრის სახელმწიფო უნივერსიტეტს შორის დამყარდა თანამშრომლობა, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდა პროექტი „ბათუმის ერთი დღე“, შედგა ამავე სახელწოდების ფილმის გადაღება და პრემიერა. ამავე პროექტის ფარგლებში ბათუმელ სტუდენტებს მასტერ კლასები ჩაუტარეს პოლონელმა ცნობილმა დოკუმენტალისტებმა. დაფინანსდა BIAFFI ბათუმის კინოსკოლის ორგანიზება. ჯიფონის კინოფესტივალზე ბათუმელი მონაწილის ტრანსპორტირებისთვის შეძენილ იქნა ავიაბილეთი თბილისი-რომი-თბილისი. სულ გაწეულია 30,0 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის მხარდაჭერის ფარგლებში განხორციელდა საინფორმაციო ტრიპლეტის, შტენდერი როლაპით, ბრენდირებული მაისურისა და ჩანთის ბეჭდვა, დაფინანსდა საინფორმაციო სააგენტოს მომსახურეობა. სულ გაწეულია 3,6 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 97,6 %

ქვეპროგრამის - შემოქმედებითი ინკუბატორიის მხარდაჭერა საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 60,0 ათას ლარს, ხოლო საკასო ხარჯი 55,8 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

საინფორმაციო შეხვედრების ორგანიზების ფარგლებში ცნობიერების ამაღლების მიზნით ყველა მუნიციპალიტეტში დაინტერესებულ პირებთან შემოქმედებითი ინკუბატორის შესახებ გაიმართა საინფორმაციო შეხვედრები, სულ გაწეულია 3,5 ათასი ლარი. დამზადდა საინფორმაციო ვებ-გვერდი თანხით 5,0 ათასი ლარი.

საგრანტო კონკურსის საფუძველზე გამოვლინდა და დაფინანსდა 6 პროექტი თანხით 29,9 ათასი ლარი.  მათ შორის:  მინაზე ხატვის,  დიზაინის ახალი ტექნოლოგიების დანერგვის, მაღალმთიან აჭარაში ხის მხატვრული დამუშავების და მინანქრის, ტყავის ნაკეთობების დამამზადებელი საწარმოს თანადაფინანსების, ქართული ანბანის მხატვრული პოპულარიზაციის პროექტები და თოჯინების სამოსის დამამზადებელი მინი საწარმოს პროექტები.

განხორციელდა ევროპული საგანმანათლებლო ცენტრის მიერ გამარჯვებული პროექტის  იდეების ავტორებთან მარკეტინგულად მომგებიან ბიზნესად ქცევის შესახებ ტრენინგები, გაწეულია 15,0 ათასი ლარი.

გაწეულია ქვეპროგრამის მხარდაჭერის ხარჯი 0,7 ათასი ლარი საინფორმაციო ხასიათის შტენდერების დამზადებაზე და დაფინანსებულია საინფორმაციო სააგენტოს მომსახურეობა 0,3 ათასი ლარი, დამზადებულია ბრენდირებული სამაგიდე კალენდარი თანხით 1,4 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 93,0 %

პროგრამის - კულტურის ორგანიზაციების ინსტიტუციური განვითარების ხელშეწყობა მოიცავს  ორ ქვეპროგრამას.

ქვეპროგრამის - სამუზეუმო საქმიანობის განვითარების ხელშეწყობა საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 105,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 82,4 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

აჭარის მუნიციპალიტეტებში მოქმედი მუზეუმების თანამშრომლებისთვის საექსპოზიციო საქმიანობის შესახებ ჩატარდა ტრენინგები. მონაწილეობა მიიღო 40 თანამშრომელმა. სულ გაწეულია 14,9 ათასი ლარი.

აჭარის მუნიციპალიტეტებში მოქმედი მუზეუმების თანამშრომლებისთვის ფონდების მართვის თანამედროვე სტანდარტების ხელშეწყობის შესახებ ჩატარდა ტრენინგები. მონაწილეობა მიიღო 40 თანამშრომელმა. სულ გაწეულია 24,2 ათასი ლარი.

საგანმანათლებლო საქმიანობის ხელშეწყობის ფარგლებში ჩატარდა საერთაშორისო კონფერენცია „საქართველო უძველესი მეტალურგიის კერა“ თანხით 11,5 ათასი ლარი. მომზადდა ინკლუზიური საგანმანათლებლო პროგრამები, შემუშავდა მუზეუმის თანამშრომელთათვის სპეციალური სახელმძღვანელო, ჩატარდა პროექტში მონაწილე მუზეუმებში ტრენინგი, რაზეც გაწეულია 10,8 ათასი ლარი. სკოლის პედაგოგებისთვის მუზეუმის კოლექციებზე დაფუძნებული სასწავლო რესურსების შემუშავებაზე გაწეულია 11,0 ათასი ლარი. დაიბეჭდა საგანმანათლებლო პროგრამების კატალოგი და ბროშურები თანხით 5,0 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის მხარდაჭერის ფარგლებში გაწეულია სარეკლამო ხარჯი თანხით 4,5 ათასი ლარი - ბანერების დამზადება და განთავსება ბათუმის ცენტრალურ უბანში, ასევე დაფინანსებულია 0,3 ათასი ლარით საინფორმაციო სააგენტოს მომსახურება და დამზადებულია შტენდერი როლაპით თანხით 0,2 ათასი ლარი.

სამუზეუმო მარკეტინგის გაუმჯობესების მიზნით პოტსდამში დაგეგმილი  ვიზიტი  გერმანული მხარის მოთხოვნით გადაიდო 2019 წლის აპრილისთვის, რაზეც გათვალისწინებული იყო 15,0 ათასი ლარი. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებებიდან 7,6 ათასი ლარი ტენდერებიდან მიღებული ეკონომიაა.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 78,5 %

ქვეპროგრამის - თეატრალური ფესტივალის ორგანიზების მხარდაჭერა საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 110,9 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 89,1 ათასი ლარი. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

გამოცდილების გაზიარებისა და წარმატებული პრაქტიკის დანერგვის მიზნით შედგა სამუშაო შეხვედრები დიდ ბრიტანეთში - ედინბურგის ფესტივალების გაერთიანების, ედინბურგის საერთაშორისო და ფრინჯ ფესტივალების, ორგანიზაციების „შემოქმედებითი შოტლანდია“, „ვიზიტ შოტლანდია“ და „ივენთ შოტლანდია“, ასევე, ედინბურგის ქალაქის საბჭოს და შოტლანდიის მთავრობის წარმომადგენლებთან და ხელმძღვანელებთან.

ფესტივალის საორგანიზაციო ჯგუფის წევრების მონაწილეობით შედგა სამუშაო შეხვედრები ბათუმსა და თბილისში სპეციალური საჭიროებების მქონე პირთა ხელოვნების  ბრიტანელ ექსპერტ ტიმ უილერთან, ბრიტანეთის საბჭოს თეატრისა და დრამის მიმართულებით რეგიონალურ კონსულტანტთან - ენდრიუ ჯონსთან და  Festivals and Events International-ის წარმომადგენელ ოუენ მაქნირთან. ასევე, დრამატული თეატრის მომართვის საფუძველზე ბათუმის საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალის ჩატარების მხარდასაჭერად  შედგა მაღალი კვალიფიკაციის სპეციალისტების ვიზიტები ქ. ბათუმში, შედეგად ჩამოყალიბდა ფესტივალის დირექტორთა საბჭო.

აჭარის საფესტივალო სფეროს წარმომადგენლებისთვის ჩატარდა 4 დღიანი ვორქშოპი თემაზე „ფონდების მოძიება ფესტივალებისთვის“.

ქვეპროგრამის მხარდაჭერის პუნქტის ფარგლებში შესყიდულია საინფორმაციო სააგენტოს მომსახურება, ბანერების და შტენდერის (როლაპით)  ბეჭდვა, ასევე ბრენდირებული კალმებისა და ბრენდირებული ღვინის დამზადება და კინოთეატრ აპოლოში საინფორმაციო  შეხვედრის ორგანიზება.

ქვეპროგრამაში დარჩენილი 21,8 ათასი ლარი ძირითადად გამოწვეულია იმ გარემოების გამო, რომ 2019 წლისთვის გადაიდო ზოგიერთი უცხოელი პარტნიორების ვიზიტი აჭარაში, ასევე ქვეპროგრამის მხარდაჭერის ღონისძიებაში შექმნილია ტენდერებიდან ეკონომია.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 80,3 %

პროგრამის - არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და პოპულარიზაცია საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 266,2 ათას ლარს, ხოლო საკასო ხარჯი 253,8 ათას ლარს.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

ჩატარდა აჭარის სიმღერისა და ცეკვის ბავშვთა ფოლკლორული ანსამბლების ოლიმპიადა, რომელშიც 110 ანსამბლი და 2 301 ბავშვი მონაწილეობდა. საანგარიშო პერიოდში გაწეულია 29,6 ათასი ლარი. აღნიშნული ოლიმპიადის შედეგად გამოვლენილ წარმატებული მონაწილეებისათვის - 9 ანსამბლს და 302 შემსრულებელზე შესყიდული იქნა სასცენო სამოსი თანხით 50,0 ათასი ლარი. სასცენო სამოსი გადაეცა 5 მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრების ფოლკლორული ანსამბლის 132 შემსრულებელს თანხით 40,0 ათასი ლარი.

ბავშვთა ფოლკლორული ანსამბლების საქართველოს და საერთაშორისო კონცერტებში, ფესტივალებში და კონკურსებში მონაწილეობის ხელშეწყობის ფარგლებში დაფინანსდა კონკურსის წესით შერჩეული სამი ბავშვთა ქორეოგრაფიული ანსამბლი - აჭარის ბავშვთა ქორეოგრაფიული ანსამბლი ,,მწვერვალი“ (რომელმაც მონაწილეობა მიიღო ქ. თელავში გამართულ ღონისძიებაში), „მთაწმინდა“ (რომელიც გაემგზავრა ბულგარეთსა და იტალიაში, სადაც მოიპოვეს გრანპრი), ანსამბლი  „ციმციმა“ (რომელიც გაემგზავრა ბულგარეთის რესპუბლიკიში „ნესებრის საერთაშორისო ფესტივალზე“, სადაც დაბრუნდნენ პირველი ადგილით) და   აჭარის რეგიონში სიმღერისა და ცეკვის ბავშვთა ფოლკლორული ანსამბლების ოლიმპიადის გამარჯვებული 2 ანსამბლი -  ქედის სახელოვნებო სკოლის ბავშვთა ფოლკლორული ანსამბლი „ჩანგი“ (რომელიც გაემგზავრა  ბულგარეთში, სადაც მოიპოვეს გრანპრი) და ბათუმის N1 საჯარო სკოლის ქორეოგრაფიული ანსამბლი „ლილე" (რომელიც გაემგზავრა თურქეთში „საერთაშორისო ფოლკლორულ ფესტივალზე“ სადაც მოიპოვეს გრანპრი). სულ გაწეულია 47,9 ათასი ლარი.

საქართველოს ფოლკლორის ცენტრთან თანამონაწილეობით აჭარის მუნიციპალიტეტებში ჩატარდა ქორეოგრაფებისათვის და ლოტბარებისათვის მასტერკლასები, მასტერკლასებს ესწრებოდა 100-ზე მეტი ხელოვანი. პროექტი განხორციელდა საქართველოს ფოლკლორის ცენტრთან თანამშრომლობით. გაწეულია 13,5 ათასი ლარი.

საქართველოს ქორეოგრაფიულ კავშირთან ერთად წარმატებით ჩატარდა საერთაშორისო კონფერენცია - ქორეგრაფიული ფოლკლორი - ისტორია და თანამედროვეობა,  რომელსაც ესწრებოდა 80-ზე მეტი სტუმარი, გაწეულია 13,9 ათასი ლარი.

გამოიცა წიგნი და აუდიო (ოთხი) დისკი შუახევის ფოლკლორის შესახებ „ექსპედიციები აჭარაში-შუახევი 2016“ და ჩატარდა მისი პრეზენტაცია. გაწეულია 14,1 ათასი ლარი.

ხალხური რეწვის პროდუქციის განვითარების მიზნით განხორციელდა საგანმანათლებლო/სახელოვნებო პროექტი - „აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში მცხოვრები ტრადიციული რეწვის ოსტატების პროდუქციის განვითარება", რომლის ფარგლებშიც ტრადიციული რეწვის ოსტატების მიერ მუზეუმებთან თანამშრომლობით შეიქმნა რეწვის პროდუქცია მუზეუმებში დაცული არტეფაქტების თემატიკაზე. აღნიშნულ პროექტში მონაწილე რეწვის ოსტატები შეირჩა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მიერ გამოცხადებული საგრანტო კონკურსის საფუძველზე, ღია კონკურსის საფუძველზე შერჩეულ მონაწილეებს საგრანტო წესით დაუფინანსდათ პროექტის ფარგლებში პროდუქცის დასამზადებლად საჭირო მასალის შესყიდვისა და შეფუთვა/ბეჭდვის ხარჯები. სულ გაწეული ხარჯი შეადგენს 39,8 ათას ლარს. 13 რეწვის  ოსტატის მიერ შექმნილი ტრადიციული რეწვის პროდუქცია გამოფენილი იქნა თბილისში საექსპოზიციო პავლიონში, რასაც დიდი გამოხმაურება მოჰყვა.

შეძენილია პროგრამის მხარდაჭერის ფარგლებში სასაჩუქრე აქსესუარები, გაწეულია სარეკლამო ხარჯი, დამზადებულია შტენდერი როლაპით, თანხით 5,0 ათასი ლარი.

პროგრამის შესრულების პროცენტი: 95,3 %

პროგრამის - კულტურის სფეროს წარმომადგენელთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 208,8 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 205,4 ათასი ლარი. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა 23 ღონისძიება თანხით 200,4 ათასი ლარი: მათ შორის საგრანტო საკონკურსო/არასაკონკურსო გზით დაფინანსებული 20 მობილობა (საერთაშორისო ფესტივალში, კონკურსში ან/და სხვა სახელოვნებო ტიპის ღონისძიებაში მონაწილეობისთვის ტრანსპორტირების, განთავსების, კვებისა და საჭიროების შემთხვევაში რეგისტრაციის თანხის ანაზღაურება) და 3 სახელოვნებო პროექტი:

- „ფ.პ. ლაშა კუკულაძის (სასცენო სახელი - ლაშა გურული) მონაწილეობა ელექტრონული მუსიკის კულტურულ ღონისძიებაში - „Honey Loops Berlin”;

- „საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებაში ვაჟთა ფოლკლორული გუნდის - „იბერიონი“ - მონაწილეობა კვიპროსის რესპუბლიკის ქ. ნიქოზიაში;

- „საქართველოს დამოუკიდებელი რესპუბლიკის დაარსებიდან 100 წლის იუბილისადმი მიძღვნილ ღონისძიებაში ფოლკლორული ანსამბლის - „ელესა“ - მონაწილეობა ესტონეთის რესპუბლიკის ქ. ტალინში“;

- კულტურის ღონისძიებაში მონაწილე ანსამბლის ,,ლაშე“ (ხელ.: მანანა გაბაიძე) საავტომობილო ტრანსპორტით და თანმდევი მომსახურებით - კვებით უზრუნველყოფა რუსთავსა და მარნეულში;

- ხელოვანთა მობილობის საგრანტო კონკურსში გამარჯვებულების პოლონეთში კულტურულ ღონისძიებაში მონაწილეობის დაფინანსება;

- ხელოვანთა მობილობის საგრანტო კონკურსში გამარჯვებულების ავსტრიასა და ლიტვაში კულტურულ ღონისძიებაში მონაწილეობის დაფინანსება;

- ხელოვანთა მობილობის საგრანტო კონკურსში გამარჯვებულების სტუდიის სომხეთში კულტურულ ღონისძიებაში მონაწილეობის დაფინანსება;

- ხელოვანთა მობილობის საგრანტო კონკურსში გამარჯვებულების პოლონეთში  ფესტივალში „Star dest’ v Praze“ მონაწილეობის დაფინანსება;

- ხელოვანთა მობილობის საგრანტო კონკურსში გამარჯვებულ ჯგუფის ანიმაციური ფილმების საერთაშორისო ფესტივალში - „Golden Snail“ სერბეთში გამართულ  კულტურულ ღონისძიებაში მონაწილეობის  - დაფინანსება;

- ა(ა)იპ ვახტანგ ჭაბუკიანის სახელობის კლასიკური ბალეტის სკოლის მონაწილეობა საერთაშორისო ქორეოგრაფიულ კონკურსში - „რიგის გაზაფხული 2018“-ლატვიის რესპუბლიკაში.

- „მობილობის ხელშეწყობის საგრანტო კონკურსში გამარჯვებული ჯგუფის - პოლონურ-ქართული კულტურის ფესტივალში;

- „მობილობის ხელშეწყობის საგრანტო კონკურში გამარჯვებული ანსამბლის - ბულგარეთის რესპუბლიკაში 21-ე საერთაშორისო ფესტივალ-კონკურსში მონაწილეობა;

- მობილობის ხელშეწყობის საგრანტო კონკურსში გამარჯვებულის მონაწილეობა ქართული კინოდღეების  110 წლისთავისადმი მიძღვნილ ღონისძიებაში, კვიპროსში;

- მობილობის ხელშეწყობის საგრანტო კონკურსში გამარჯვებული ხელოვანთა ჯგუფის ქართული კინოს 110 წლისთავისადმი მიძღვნილ ღონისძიებაში მონაწილეობა კვიპროსში;

- მობილობის ხელშეწყობის საგრანტო კონკურსში გამარჯვებულის ავსტრიის ქალაქ გრაცში Academia Belcanto-ს მომღერალთა საერთაშორისო კონკურსსა და მასტერკლასებში მონაწილეობა;

- მობილობის ხელშეწყობის საგრანტო კონკურსში გამარჯვებულის ქ. პეზაროში „OPERA STUDIO PESARO“ - მიერ ორგანიზებულ ვოკალისტთა საერთაშორისო მასტერკლასში მონაწილეობა;

- მობილობის ხელშეწყობის საგრანტო კონკურსში გამარჯვებული  ხელოვანთა ჯგუფის აკადემიური სიმღერის საერთაშორისო კონკურსში  - "International Voice Competition Academia Belcanto" მონაწილეობა;

- ოსკარის დაჯილდოებაზე ნომინირებული ფილმის „ნამე“-ს რეჟისორის მონაწილეობა ლოს-ანჟელესში გამართულ წინასაკონკურსო ღონისძიებებში;

- ,,არტ ლენდ სტუდიოს“  მონაწილეობა  ქალაქ რიგაში გამართულ ფესტივალზე „რიგა სიმფონი 2018“;

- პროექტ „კინოსკოლის“ ადგილობრივ წევრთა მონაწილეობა ქ. თბილისში გამართულ შემაჯამებელ ღონისძიებაში.

- მუსიკის საერთაშორისო საზაფხულო აკადემია „მისას“ - მიერ ქ. ბათუმში სახელოვნებო სკოლის მოსწავლეებს ჩაუტარდა მასტერკლასები და ტურისტებისათვის კონცერტი.

- ვახტანგ ჭაბუკიანის სახელობის კლასიკური ბალეტის სკოლის პედაგოგისა და მოსწავლის იტალიის ქ. ფლორენციაში, Opusballet -ის მიერ დაგეგმილ მასტერკლასებში მონაწილეობა;

- მელიტონ ბალაჩივაძის სახელობის სკოლის ფოლკლორული გუნდის „ლაშე“ მეკოდონიის საერთაშორისო ფესტივალში „OHRID WAVES 2018“ მონაწილეობა.

პროგრამის მხარდაჭერის ფარგლებში დამზადდა ბანერები და განთავსდა ბათუმის ცენტრალურ უბანში, შესყიდულია საინფორმაციო სააგენტოს მომსახურება, სულ გაწეულია 5,0 ათასი ლარი.

პროგრამის შესრულების პროცენტი: 98,4 %

პროგრამის - კულტურული ტურიზმის  განვითარების ხელშეწყობა საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 230,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 202,7 ათასი ლარი.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა 10 ღონისძიება თანხით 197,8 ათასი ლარი:

2018 წლის აგვისტოში ჩატარდა ფოლკლორული კონცერტები, რომლის მიმდინარეობისას 10 000-ზე მეტი ტურისტი გაეცნო ქართული ხალხური ხელოვნების შედევრებს.

ჩატარდა ქუჩის მხატვრობის დახურვითი ფესტივალის კონცერტი.

ჩატარდა თანამედროვე მუსიკის სამი კონცერტი ადგილობრივი ბენდების მონაწილეობით;

მოწვეული იქნა პოლონური აკრობატული ცირკი, რომელსაც დაესწრო არანაკლებ 800 ადამიანი;

დაფინანსდა ხულოს პროფესიული დრამატული თეატრის ლიეტუვას რესპუბლიკაში გამართულ საერთაშორისო ღონისძიებაში მონაწილეობა;

მოეწყო პოლონური ანსამბლი „ჰეიშოვინას“ და ანსამბლ „ბათუმის“ ერთობლივი კონცერტი;

განხორციელდა ზამთრის სათხილამურო სეზონის გახსნის ღონისძიების ორგანიზება კურორტ გოდერძზე და წინასაახალწლო ღონისძიების ორაგანიზება სამთო-სათხილამურო კურორტ გომარდულში, დაესწრო ადგილობრივი და უცხოელი ტურისტურისტები, ფართოდ გაშუქდა საქართველოს ტელევიზიებით;

პროგრამის მხარდაჭერის ფარგლებში დამზადდა ბანერები  და განთავსდა ბათუმის ცენტრალურ ადგილებში, ასევე დამზადდა შტენდერი როლაპით. სულ გაწეულია 4,9 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის ღონისძიებებში ტენდერების შედეგად შექმნილია ეკონომია 27,3 ათასი ლარი.

პროგრამის შესრულების პროცენტი: 88,1 %

პროგრამის - კულტურის დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 60,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 48,1 ათასი ლარი.

პროგრამის  ფარგლებში  განხორციელდა  კულტურის  დაწესებულებების  შენობების  საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა,  შენობა-ნაგებობების  შშმ პირებისათვის ადაპტირების მიზნით.

გამარჯვებულმა კომპანია „პარსამ“  წარმოადგინა 5 დაწესებულების 8 პროექტი, რომელიც ხელს შეუწყობს ორგანიზაციების ევროპულ სტანდარტამდე მიყვანას:

- სსიპ ბათუმის თოჯინებისა და მოზარდ მაყურებელთა  პროფესიული სახელმწიფო  თეატრი;

- სსიპ ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი;

- ა(ა)იპ აჭარის ხალხური ხელოვნების სკოლა;

- ა(ა)იპ ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის სამუსიკო სკოლა;

- სსიპ აჭარის მუზეუმი: ხარიტონ ახვლედიანის მუზეუმი, რელიგიის მუზეუმი, მემედ აბაშიძის მუზეუმი და  ხელოვნების მუზეუმი.

11,9 ათასი ლარი წარმოადგენს ტენდერის შედეგად შექმნილ ეკონომიას.

პროგრამის შესრულების პროცენტი: 80,2 %

კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის, განვითარებისა და პოპულარიზაციის მიზნით სსიპ „აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტო“ 2018 წელს ახორციელებს ქვეპროგრამას - კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება და განვითარება.

ქვეპროგრამის საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 2 072,1 ათას ლარს, ხოლო საკასო ხარჯი 717,1 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

განხორციელდა არქეოლოგიური გათხრები ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის  გვარას ციხეზე, გონიოს ციხეზე,  კოლოტაურის ციხეზე და ფიჭვნარის ტერიტორიაზე. ხარჯი გაწეულია - 85,0 ლარი.

საინფორმაციო-მარკეტინგული ღონისძიებების ფარგლებში ჩატარდა ძეგლებისა და ისტორიული ადგილების საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება, ბათუმური ეზოს ერთი დღე, „გონიოს თასი“, საგანმანათლებლო პროექტი გონიოში, ბათუმი ანტონ ჩეხოვის შთაგონების წყარო. სულ გაწეულია 40,0 ათასი ლარი;

განხორციელდა სარეაბილიტაციო სამუშაოები ხიხანის ციხეზე. დასრულდა კოშკი N3 რეაბილიტაცია. საანგარიშო პერიოდში ანაზღაურებულია 30,4 ათასი ლარი.

განხორციელდა გონიოს არქეოლოგიური უბნების, ჩხერის ხიდის, ხინოს ნაეკლესიარის სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის შესყიდვა. თანხა ანაზღაურებულია 50,0  ათასი ლარი.

განხორციელდა ზვარეს მეჩეთის, უშაკოვის აგარაკის, სოფელ ჭინკაძეებში მდებარე კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის, ქ. ბათუმი გამსახურდიას ქN36-38-ში და მახინჯაურში, ჯინჭარაძის ქ. N21-ში მდებარე ძეგლების სარეაბილიტაციო სამუშაოები. თანხა ანაზღაურებულია 66,3 ათასი ლარი.

შეძენილია ზვარეს მეჩეთის, უშაკოვის აგარაკის, საბაევის სახლის, კ. გამსახურდიას N36 მდებარე შენობისა და გონიოს ციხეში მდებარე მაღაზიის რეაბილიტაციის პროექტი თანხით 5,0 ათასი ლარი.

ღონისძიების - გონიოს მუზეუმ-ნაკრძალის ინფრასტრუქტურული მოწყობა ფარგლებში პროექტის შესაბამისად განხორციელდა რომაული ბანაკის მოწყობის სამუშაოები, თანხა ანაზღაურებულია 350,8 ათასი ლარი.

რეაბილიტაცია განხორციელდა ქ. ბათუმში მემედ აბაშიძის ქ.№48-ში არსებული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლზე პროექტის შესაბამისად. თანხა ანაზღაურებულია 88,9 ათასი ლარი.

განხორციელდა პეტრას ციხის ტერიტორიაზე ღობის მოწყობის სამუშაოებზე ტექნიკური და საავტორო ზედამხედველობა, გაწეულია 0,7 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის ფარგლებში აუთვისებლობა 1 355,0 ათასი ლარი წარმოადგენს:

- პროექტის - პეტრას ციხის ინფრასტრუქტურული სამუშაოები - მნიშვნელობიდან გამომდინარე ძეგლის სპეციფიკის გათვალისწინებით მიღებული იქნა გადაწყვეტილება სამუშაოების ერთ ეტაპად შესყიდვის შესახებ, რის გამოც საჭირო გახდა მრავალწლიანი შესყიდვის განხორციელებაზე თანხმობა. აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროსაგან მიღებული თანხმობის შემდეგ სააგენტოს მიერ მოხდა ბაზრის კვლევა და დაინტერესებულ პირებთან შეხვედრა. მოხდა პროექტის დეტალური განხილვა. ამავდროულად გაანალიზებული იქნა პროექტის განხორციელების სავარაუდო რისკები, რომლებიც მინიმუმამდე დაყვანილი იქნა პროექტის ავტორებთან შეხვედრის დროს. ამ ეტაპზე სრულდება სატენდერო დოკუმენტაციის მომზადება და 2019 წელს მოხდება შესყიდვის პროცედურების დაწყება (780,3 ათასი  ლარი).

- ხიხანის ციხის კოშკი N2 რეაბილიტაციის პროცესში გამოვლინდა ახალი ელემენტები (ქვის თაღი), რის გამოც საჭირო გახდა კოშკის დამატებითი შესწავლა, შესაბამისად შემცირდა ხელშეკრულების ღირებულება (89,6 ათასი ლარი).

- საბაევის სახლის მეორე ეტაპის რეაბილიტაზიაზე სამუშაოები ვერ განხორციელდა, რადგან გამოცხადებული ტენდერი დასრულდა უარყოფითი შედეგით. ე.წ. „საბაევის სახლი“-ში განთავსებულია სახელმწიფო დაცვის სამსახური და მათი მოთხოვნით საკვალიფიკაციო მოთხოვნად დაწესდა სახელმწიფო საიდუმლოებასთან დაკავშირებული საქმიანობის შესაბამისი ნებართვა, ფორმა N4 წარმოდგენის ვალდებულება. ვერცერთმა პრეტენდენტმა ვერ წარმოადგინა აღნიშნული დოკუმენტი (140,0 ათასი ლარი).

- ბათუმის ისტორიის მუზეუმის მოწყობის და მატერიალურ- ტექნიკური ბაზით აღჭურვის სამუშაოების შესყიდვა ვერ განხორციელდა, ვინაიდან შეიქმნა სსიპ - აჭარის მუზეუმი, რომელსაც გადაეცა ბათუმის ისტორიის მუზეუმის შენობა (100,0 ათასი ლარი).

- ქვეპროგრამის ფარგლებში არსებული სატენდერო ეკონომია - 245,1 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 34,6 %

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა, პოპულარიზაცია და ახალგაზრდობის საქმეთა სფეროს ხელშეწყობის მიზნით სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტი ახორციელებს სამ პროგრამას, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სფეროს მართვას, რომელიც წარმოადგენს ადმინისტრაციულ ხარჯებს, სპორტის ხელშეწყობისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სფეროს ხელშეწყობის პროგრამებს.

პროგრამის - სპორტის ხელშეწყობა  მოიცავს  ხუთ ქვეპროგრამას.

ქვეპროგრამის - სპორტული ღონისძიებები საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 1 347,7 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 1 342,9 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა აჭარის ჩემპიონატების, პირველობებისა და სასწავლო-საწვრთნო შეკრებების ჩატარება, მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონატებში, სხვადასხვა საერთაშორისო და რესპუბლიკურ ტურნირებში აჭარის გუნდებისა და სპორტსმენების მონაწილეობა. საანგარიშო პერიოდში კალენდარული გეგმის თანახმად ჩატარდა აჭარაში მოქმედი 36 ფედერაციის 448 ღონისძიება და გაწეული იქნა ხარჯი         1 307,9 ათასი  ლარი.  ასევე გაწეულია 2017 წლის კრედიტორული დავალიანება 15,0 ათასი ლარი 2017 წლის საუკეთესო სპორტის სფეროს  მუშაკებისა და ჟურნალისტების დაჯილდოების ღონისძიების ორგანიზებაზე ხარჯების გაწევის მიზნით. 2018 წლის საუკეთესო სპორტის სფეროს მუშაკებისა და ჟურნალისტების დაჯილდოვებაზე გაწეულია 20,0 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 99,6 %

ქვეპროგრამის -  აჭარის ნაკრები გუნდების წევრთა, მთავარ და პირად მწვრთნელთა მიერ მიღწეული განსაკუთრებული წარმატებების წასახალისებლად ერთჯერადი ფულადი ჯილდოები საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 452,5 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 452,5 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

აჭარაში მოქმედი სპორტული ფედერაციის 461 სპორტსმენსა და მწვრთნელს  სხვადასხვა რანგის ჩემპიონატებსა თუ პირველობებში მიღწეული წარმატებებისათვის ქვეპროგრამის ფარგლებში გადაეცა ერთჯერადი ფულადი ჯილდო, სულ გაცემულია 447,0 ათასი ლარი. ასევე გაწეული იქნა 5,5 ათასი ლარი 2017 წლის დავალიანების დასაფარად, კერძოდ, 9 გამარჯვებულ სპორტსმენტსა და მწვრთნელზე გაიცა ერთჯერადი ფულადი ჯილდო.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 100,0 %

ქვეპროგრამის - სათამაშო და ინდივიდუალურ სახეობათა განვითარების ხელშეწყობა საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 784,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 773,2 ათას ლარს.  ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

წლის განმავლობაში ჩატარდა 63 სასწავლო-საწვრთნო შეკრება ხელბურთში, ფრენბურთში, წყალბურთში, ფეხბურთში, კალათბურთში,  ინდორ ჰოკეიში, თავისუფალ ჭიდაობაში, ბერძნულ-რომაულ ჭიდაობაში, მშვილდოსნობაში, ძიუდოში, ძალოსნობაში და რაგბში. სპორტსმენები ღონისძიებების პროცესში უზრუნველყოფილი იყვნენ ტრანსპორტით, სასტუმროთი და კვებით. ჩასატარებელი ღონისძიებების ზედამხედველობისა და საორგანიზაციო საკითხების მოგვარების მიზნით თითოეული სახეობების მიხედვით სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტის მიერ შრომითი ხელშეკრულებით აყვანილი იქნა 12 კოორდინატორი.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 98,6 %

ქვეპროგრამის - მწვრთნელთა, მსაჯთა და სპორტსმენთა სოციალური  მხარდაჭერა და წახალისება საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 169,5 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 151,7 ათას ლარს.  ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

2018 წლის განმავლობაში ყოველთვიური 187,50 ლარიანი დახმარება გაეწია 59 ბენეფიციარს (131,4 ათასი ლარი), იუბილეებისა და სხვა ღირსშესანიშნავ თარიღებთან დაკავშირებით მატერიალური მხარდაჭერა გაეწია 23 ბენეფიციარს - სულ თანხით 12,3 ათასი ლარი. საპენსიო და არასაპენსიო ასაკის სპორტის მუშაკთა, სპორტის დამსახურებულ მუშაკთა, მოღვაწეთა და მწვრთნელთა გარდაცვალების შემთხვევაში ოჯახისათვის ერთჯერადი დახმარების პუნქტიდან გაწეულია ხარჯი 8 სპორტის წარმომადგენლის გარდაცვალების გამო 8,0 ათასი ლარის ოდენობით.

საანგარიშო პერიოდში   ქვეპროგრამით დარჩენილია აუთვისებელი თანხა 17,8 ათასი  ლარი, რაც ძირითადად  გამოწვეულია იუბილეებისა და სხვა ღირსშესანიშნავ თარიღებთან და საპენსიო ასაკის, ოლიმპიური თამაშების, მსოფლიოს და ევროპის ჩემპიონების, პრიზიორებისათვის, სპორტის დამსახურებულ   მუშაკთა,   მოღვაწეთა    და   მწვრთნელთა ყოველთვიური ფინანსური მხარდაჭერის პუნქტში გამოწვეული ეკონომიის გამო, რადგანაც ნაცვლად 47 ბენეფიციარისა  საანგარიშო პერიოდში დაფინანსდა 46 ბენეფიციარი.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 89,5%

ქვეპროგრამის - სპორტული ინვენტარის შეძენა საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 800,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 777,1 ათას ლარს.  ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

სპორტული ინვენტარის შეძენის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული ინვენტარის შეძენაზე გამოცხადებულ ელექტრონულ ტენდერში გამოვლინდა გამარჯვებული კომპანია შპს „პიკოლო“, რომელთანაც გაფორმებული იქნა ხელშეკრულებები 34 სპორტული ფედერაციისთვის სხვადასხვა სახეობის სპორტული ინვენტარის შეძენაზე. სულ თანხით 777,1 ათასი ლარი, რაც დაფინანსებულია სრულად. მიმწოდებლის მიერ ნაწილი საქონელი მოწოდებული იქნა დეკემბრის თვეში, ხოლო ნაწილის მოწოდება უნდა განხორციელდეს 2019 წელს.

22,9 ათასი ლარი წარმოადგენს ტენდერის შედეგად შექმნილ ეკონომიას.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 97,1%

პროგრამის - ახალგაზრდულ საქმეთა სფეროს ხელშეწყობა საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 342,4 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 338,1 ათას ლარს.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

- ფორუმი „რეგიონის განვითარება და ახალგაზრდობის როლი“ – ღონისძიების ორგანიზებაზე გამოცხადებული იქნა ელექტრონული ტენდერი (NAT180003069), ელექტრონული ვაჭრობის შედეგად შემცირდა ღონისძიების ორგანიზების თანხა და ხელშეკრულება გაფორმებული იქნა შპს „მარკა“-სთან 17,5 ათას ლარზე, რაც დაფინანსდა სრულად. ღონისძიებაში მონაწილეობდა აჭარის უმაღლესი სასწავლებლების 50 სტუდენტი, რომლებსაც სამი დღის განმავლობაში  ჩაუტარდათ ტრენინგ-სემინარები და გადაეცათ სერთიფიკატები;

- ღონისძიების „უცხოეთში სხვადასხვა ტრენინგ სემინარებსა და კონფერენციებში მონაწილე სტუდენტების ხელშეწყობის“ ფარგლებში დეპარტამენტის მიერ შეძენილი იქნა 40 სტუდენტისთვის ავიაბილეთი, რისთვისაც გაწეული იქნა ხარჯი 40,0 ათასი ლარის ოდენობით.

- ღონისძიების „ახალგაზრდული კლუბების მხარდაჭერის“ ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი აქტივობები:

ა) ლიტერატურული კლუბის ფარგლებში მოეწყო 5 ექსკურსია აუდიენცია პოპულარულ მწერლებთან და პოეტებთან, მოეწყო ახალგაზრდა მწერლებთან და პოეტებთან ლიტერატურული საღამო, ჩატარდა 70 სემინარი. სულ გაწეულია 14,4 ათასი ლარი;

ბ)  გამომგონებელთა კლუბის ფარგლებში - საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებაზე და ბავშვთა დაცვის საერთაშორი დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებაზე ჩატარდა ნორჩ ტექნიკოსთა ნამუშევრების გამოფენა,  მოეწყო ვორქშოფები ინოვაციების ცენტრში, სპორტულ ტექნიკური სახეობების შეჯიბრში და ტექნიკური შემოქმედების ფორუმში 3 დღის განმავლობაში მონაწილეობა მიიღო 15 ადამიანმა, ჩატარდა 2 საჯარო ლექცია სემინარი. გაწეული იქნა ხარჯი 8,5 ათასი  ლარის ოდენობით.

გ) სადისკუსიო კლუბის მიერ ორგანიზებული ღონისძიებების ხარჯმა შეადგინა 12,0 ათასი ლარი. ჩატარდა ტრენინგები დებატების ტექნიკაში, აჭარის პირველობა სკოლის მოსწავლეებსა და სტუდენტებს შორის, დამზადდა ვიდეორგოლები.

დ) ხელოვანთა კლუბის ფარგლებში მოეწყო საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი გამოფენა და პერფორმანსები. დაიდგა სპექტაკლი სამოყვარულო დონეზე, ჩატარდა 2 მინი სპექტაკლის ჩვენება ღია სივრცეში, მოეწყო მასტერკლასები, ასევე მოეწყო ლიტერატურულ-მუსიკალური თეატრალიზებული საღამო. გაწეული იქნა ხარჯი 8,5 ათასი ლარის ოდენობით;

ე) შშმ პირთა ჩართულობის კლუბის მიერ ორგანიზებული ღონისძიებების ხარჯმა შეადგინა 12,7 ათასი ლარი. ჩატარდა შშმ პირთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება და შშმ პირთა უფლებების დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება, გამოიცა „ალმანახი“, მოეწყო ტრენინგები.

სულ ღონისძიების „ახალგაზრდობის კლუბების მხარდაჭერა“ საკასო ხარჯი შეადგენს 56,1 ათას  ლარს.

- 2017 წელს ხელოვანთა კლუბის მიერ ორგანიზებული ღონისძიებების შედეგად წარმოქმნილი დავალიანების დასაფარად გაწეული იქნა ხარჯი 8,4 ათასი ლარის ოდენობით.

- „ინტელექტუალური თამაშების“  ღონისძიებების ფარგლებში დაფინანსდა  აჭარის რეგიონალური სტუდენტური ჩემპიონატის 5 ეტაპი, ბათუმის რეგულარული სასკოლო ჩემპიონატის 5 ეტაპი და აჭარის სასკოლო ჩემპიონატი ხუთ მუნიციპალიტეტში (ქედა, ხულო, შუახევი, ქობულეთი, ხელვაჩაური), სასკოლო ჩემპიონატის ფინალი და აჭარის სტუდენტური ჩემპიონატი. ბათუმის საზაფხულო ჩემპიონატის 6 ეტაპი. ჩატარდა შემაჯამებელი საზეიმო ღონისძიება. სულ 24 ღონისძიება, რისთვისაც გაწეული იქნა ხარჯი 40,0 ათასი ლარის ოდენობით.

- სტუდენტური დღეების ორგანიზებისთვის ღონისძიებების ფარგლებში დეპარტამენტის მიერ გამოცხადებულ ელექტრონულ ტენდერში SPA180004524 გამარჯვებულ პრეტენდენტთან გაფორმებული იქნა ხელშეკრულება 31,9 ათას ლარზე, რაც დაფინანსდა სრულად. სტუდენტური დღეები ჩატარდა მიმდინარე წლის 1-10 ივნისს, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო 6  უმაღლესი სასწავლებლის 500-ზე მეტმა მონაწილემ.

- შემეცნებითი ტურები ახალგაზრდებისთვის ღონისძიებების ფარგლებში დეპარტამენტის მიერ გამოცხადებულ ელექტრონულ ტენდერში გამარჯვებულ პრეტენდენტთან გაფორმებული იქნა ხელშეკრულება 9,7 ათასი ლარზე, რაც დაფინანსდა სრულად. ღონისძიების  ბენეფიციარები იყვნენ ეკომიგრანტი (აჭარიდან) ახალგაზრდები. 150-მდე ეკომიგრანტი გურიიდან ჩამოყვანილი იქნა აჭარაში, რომელთათვის მოეწყო ტურები ბოტანიკურ ბაღში, გონიოს ციხეში, დელფინარიუმში, ბათუმის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმში. მოინახულეს ბათუმის ისტორიულ-კულტურული ძეგლები. გაეცნენ ადგილობრივი ახალგაზრდების ცხოვრების სტილს და აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში არსებული უმაღლესი სასწავლებლების საგანმანათლებლო პროგრამებს.

- ღონისძიების „ახალგაზრდული მუსიკალური ფესტივალი“ ფარგლებში დეპარტამენტის მიერ გამოცხადებულ ელექტრონულ ტენდერში გაიმარჯვა ინდ მეწარმე ლევან ბოლქვაძემ. გაფორმებული იქნა ხელშეკრულება 22,6 ათას ლარზე, რაც დაფინანსებული იქნა სრულად. ღონისძიებაში ჩართული იყო თხუთმეტამდე კონკურსანტი, დაესწრო 2 000-მდე მაყურებელი. ღონისძიება განხორციელდა ხუთ ეტაპად:  პროექტის  პრეზენტაცია, მონაწილეთა შერჩევა, მასტერკლასების ჩატარება, გამარჯვებულის გამოვლენა და სიმღერისა ჩაწერა/კლიპის გადაღება;

- ღონისძიების  „ახალგაზრდული საზაფხულო ბანაკის“ ფარგლებში  დეპარტამენტის მიერ გამოცხადებულ ტენდერში გამარჯვებულ შპს ,,მარკასთან" გაფორმებული იქნა ხელშეკრულება თანხით 28,4 ათასი ლარი, რაც დაფინანსდა სრულად. პროექტი ითვალისწინებდა არაფორმალური განათლების ხელშეწყობას, ახალგაზრდებისათვის ლიდერული უნარ-ჩვევების განვითარებასა და ხელშეწყობას, რათა ისინი  ჩამოყალიბდნენ აქტიურ  მოქალაქეებად. ღონისძიებაში ჩართული იყო 50 სტუდენტი. ახალგაზრდები დატვირთულნი იყვნენ სპორტული, გასართობი, შემეცნებითი აქტივობებით;

- ღონისძიების „ლიდერთა სკოლა“ ფარგლებში შეირჩა 45-მდე სტუდენტ  ახალგაზრდა აჭარის მასშტაბით. ჩატარდა ერთ კვირიანი შეკრება, პროექტის მონაწილეებს ჩაუტარდათ სხვადასხვა ტრენინგი ლიდერობასთან დაკავშირებით. ღონისძიების ორგანიზებისთვის გაწეულია ხარჯი 23,6 ათასი ლარი;

- ქალაქური თამაშები „City Game“- ღონისძიების ორგანიზებაზე გამოცხადებულ ტენდერში გაიმარჯვა კომპანია „იდეა ლაბმა“, გაფორმებული იქნა ხელშეკრულება 11,0 ათას ლარზე, რაც დაფინანსდა სრულად.  ქალაქური  თამაშები „City game“ ღონისძიებაში ჩართული იყო აჭარაში მცხოვრები 500-მდე სტუდენტ-ახალგაზრდა. თამაში ჩატარდა ძველი ბათუმის და ბათუმის ბულვარის ტერიტორიაზე. აღნიშნულ ტერიტორიაზე განლაგებული იქნა თამაშისთვის მოცემული ადგილები, სადაც შესრულდა სხვადასხვა ინტელექტუალური და ლოგიკური თამაშები. თითოეული შერჩეული კონკურსი ითვალისწინებდა ცოდნის გაღრმავებას სხვადასხვა სფეროში.

- ღონისძიების „საერთაშორისო ფორუმი“ ორგანიზებაზე გამოცხადებულ ტენდერში გაიმარჯვა შპს „მარკა“-მ, რომელთანაც გაფორმებული იქნა ხელშეკრუელბა  48,9 ათას ლარზე, რაც დაფინანსდა სრულად. საერთაშორისო ფორუმის მიზანი იყო ადგილობრივი ახალგაზრდებისათვის საერთაშორისო ურთიერთობების დამყარება, ინფორმაციის გაცვლა და გამოცდილების გაზიარება, კულტურათაშორისი ურთიერთობების გაღრმავება და ახალგაზრდების მობილობის ხელშეწყობა. ფორუმში მონაწილეობა მიიღო სხვადასხვა ქვეყნების 70-მდე მონაწილემ.

პროგრამის შესრულების პროცენტი: 98,7%

ა(ა)იპ 2018 წლის მსოფლიო საჭადრაკო ოლიმპიადის საორგანიზაციო კომიტეტი ახორციელებს ერთ პროგრამას - 2018 წლის მსოფლიო საჭადრაკო ოლიმპიადის მხარდაჭერა, რომელიც მოიცავს ორ ქვეპროგრამას: ა(ა)იპ 2018 წლის მსოფლიო საჭადრაკო ოლიმპიადის საორგანიზაციო კომიტეტის მართვისა და 2018 წლის მსოფლიო საჭადრაკო ოლიმპიადის მზადების ხელშეწყობა.

2018 წლის მსოფლიო საჭადრაკო ოლიმპიადის მზადების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს  1 730,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 1 580,3 ათას ლარს. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

2018 წლის მსოფლიო საჭადრაკო ოლიმპიადასთან დაკავშირებით ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად განხორციელდა საერთაშორისო ორგანიზაციის FIDE-ს საწევროს გადახდა 500,0 ათასი ლარის ოდენობით.

საანგარიშო პერიოდში ჩატარდა სპორტული ღონისძიება „ევროპის ინდივიდუალური ჩემპიონატი“ ქ. ბათუმში, გაწეულია ხარჯი 230,0 ათასი ლარის ოდენობით.

გაწეულია საერთაშორისო და ადგილობრივი კონსულტანტების ხარჯი 329,9 ათასი ლარი.

დაფინანსდა 43,4 ათასი ლარით ქ.ბათუმში 15 ერთეული სხვადასხვა მარშუტებზე მოძრავი ავტოსატრანსპორტო საშუალების, ბულვარში არსებული კლუბი ნონას, ბულვარში მოძრავი 2 მატარებლის და დელფინარიუმის ბრენდირება ოლიმპიადის სიმბოლიკით.  განხორციელდა ოლიმპიადისთვის 34 დასახელების სხვადასხვა საჭიროებების შეძენა. განხორციელდა ქალაქის ბრენდირება, სარეკლამო ბანერების განთავსება, განათების ბოძებზე ოლიმპიადის სიმბოლიკიანი დროშების განთავსება, მანათობელი ოლიმპიადის ლოგოს განთავსება ბულვრის ტერიტორიაზე. საანგარიშო პერიოდისათვის დაფინანსებულია 129,4 ათასი ლარი.

2018 წლის მსოფლიო საჭადრაკო ოლიმპიადასთან დაკავშირებით, ჭადრაკის საერთაშორისო ფედერაციასთან გაფორმებული ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების („მგზავრობის გრანტი“) შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯები გაწეულია 347,6 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 91,3%

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის  სამინისტრო 2018 წელს ახორციელებს რვა პროგრამას: ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროს პოლიტიკის შემუშავება და მართვის, რომელიც წარმოადგენს ადმინისტრაციულ ხარჯებს, სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის სამედიცინო დახმარების, პირველადი ჯანდაცვის ხელშეწყობის, სამედიცინო და სოციალური რეაბილიტაციის, მოსახლების გარკვეული სოციალური კატეგორიის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების, შეზღუდული შესაძლებლობების სტატუსის მქონე პირთა და ხანდაზმულთა უზრუნველყოფა დამხმარე საშუალებებით, მოსახლეობის გარკვეული კატეგორიების თავშესაფრით უზრუნველყოფის და ეკომოგრანტი ოჯახების საცხოვრებლით უზრუნველყოფის პროგრამებს.

პროგრამა - სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება მოიცავს რვა ქვეპროგრამას:

ქვეპროგრამის - მოსახლეობის ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარება საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 1 150 ,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 1 149,9 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში გაცემულია 1 985 ვაუჩერი, დღეისათვის დასრულებული და ანაზღაურებულია 1 576, ხოლო 409 ვაუჩერი გაუქმდა სხვადასხვა მიზეზების გამო,  პაციენტებმა არ ჩაიტარეს მკურნალობა.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 99,9 %

ქვეპროგრამის - გულის ქირურგიის დამატებითი სამედიცინო მომსახურება საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 1 280,4 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 1 280,4 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში გაცემულია 1 173 ვაუჩერი, დღეისათვის დასრულებული და ანაზღაურებულია 952, ხოლო 221 ვაუჩერი გაუქმდა სხვადასხვა მიზეზების გამო, პაციენტებმა არ ჩაიტარეს მკურნალობა.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 100,0 %

ქვეპროგრამის - სახსრების ენდოპროთეზირება საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 489,2 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 489,1 ათას ლარს..

ქვეპროგრამის ფარგლებში გაცემულია 141 ვაუჩერი, დღეისათვის დასრულებული და ანაზღაურებულია 106, ხოლო 35 ვაუჩერი გაუქმდა სხვადასხვა მიზეზების გამო, პაციენტებმა არ ჩაიტარეს მკურნალობა.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 99,9%

ქვეპროგრამის - ამბულატორიული მაღალტექნოლოგიური დიაგნოსტიკური კვლევა საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 800,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 800,0 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში გაცემულია 2 625 ვაუჩერი, დღეისათვის დასრულებული და ანაზღაურებულია 2 244, ხოლო 381 ვაუჩერი გაუქმდა სხვადასხვა მიზეზების გამო, პაციენტებმა არ ჩაიტარეს მკურნალობა.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 100,0 %

ქვეპროგრამის - ავთვისებიანი სიმსივნით დაავადებულ პაციენტთა დამატებითი სამედიცინო მომსახურება

საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 2 100,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 2 099,9 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში გაცემულია 3 748 ვაუჩერი, დღეისათვის დასრულებული და ანაზღაურებულია 3 083, ხოლო 665 ვაუჩერი გაუქმდა სხვადასხვა მიზეზების გამო, პაციენტებმა არ ჩაიტარეს მკურნალობა.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 99,9 %

ქვეპროგრამის - ზოგიერთი სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 250,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 249,9 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში მოთხოვნის შესაბამისად გაცემულია 556 ვაუჩერი, დღეისათვის დასრულებული და ანაზღაურებულია 423. ხოლო 133 ვაუჩერი გაუქმდა სხვადასხვა მიზეზების გამო, პაციენტებმა არ ჩაიტარეს მკურნალობა.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 99,9 %

ქვეპროგრამის - მოზრდილი მოსახლეობის სამედიცინო რეაბილიტაცია საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 600,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 599,4 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში გაცემულია 638 ვაუჩერი, დღეისათვის დასრულებული და ანაზღაურებულია 615. ხოლო 23 ვაუჩერი გაუქმდა სხვადასხვა მიზეზების გამო, პაციენტებმა არ ჩაიტარეს მკურნალობა.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 99,9 %

ქვეპროგრამის - მოსახლეობის საზღვარგარეთ მკურნალობის თანადაფინასება საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 296,6 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 296,5 ათას ლარს.

ქვეპროგრამით განიხილება იმ პაციენტების საზღვარგარეთ მკურნალობის თანადაფინანსება, რომლებიც ნაწილობრივ დაფინანსებულია საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს პროგრამით „მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების მიწოდება პრიორიტეტულ სფეროებში“. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსებულია 22 ბენეფიციარი.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 99,9 %

პროგრამა - პირველადი ჯანდაცვის ხელშეწყობა მოიცავს ორ ქვეპროგრამას.

ქვეპროგრამის - სოფლად პირველადი ჯანდაცვის განვითარებაზე ხელშეწყობა საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 196,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 196,0 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში შეძენილია და გადაცემულია აჭარის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის  მუნიციპალიტეტების პირველადი ჯანდაცვის ცენტრებისათვის 8 მაღალი გამავლობის ავტომანქანა.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 100,0 %

ქვეპროგრამის - სოფლის სამედიცინო პერსონალის დამატებითი შრომის ანაზღაურება საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 429,6 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 425,5 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში სამედიცინო პერსონალთან ხელშეკრულებები გაფორმებულია სსიპ „სოციალურ მომსახურების სააგენტოს“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფილიალისა და მუნიციპალიტეტების მერიის მომართვის საფუძველზე წარმოდგენილი სიების მიხედვით. საანგარიშო პერიოდში მაღალმთიან მუნიციპალიტეტებში დასაქმებულია სულ 46 ექთანი და 42 ექიმი, ხოლო ხელვაჩაურისა და ქობულეთის მუნიციპალიტეტებში სულ 64 ექიმი და 64 ექთანი.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 99,0 %

პროგრამა - სამედიცინო და სოციალური რეაბილიტაცია მოიცავს ხუთ  ქვეპროგრამას. ქვეპროგრამის - ბავშვთა ფსიქოსომატური აბილიტაცია/რეაბილიტაცია საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 863,6  ათას ლარს, საკასო ხარჯი 861,3 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში გაცემულია 3 791 ვაუჩერი, დღეისათვის დასრულებული და ანაზღაურებულია 3 697, ხოლო 94 ვაუჩერი გაუქმდა სხვადასხვა მიზეზების გამო, პაციენტებმა არ ჩაიტარეს მკურნალობა.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 99,7 %

ქვეპროგრამის - სქოლიოზით დაავადებულ ბავშვთა რეაბილიტაცია საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 90,8 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 89,7 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში გაცემულია 510 ვაუჩერი, დღეისათვის დასრულებული და ანაზღაურებულია 504. ხოლო 6 ვაუჩერი გაუქმდა სხვადასხვა მიზეზების გამო, პაციენტებმა არ ჩაიტარეს მკურნალობა.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 98,8 %

ქვეპროგრამის - შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვთა სოციალური ადაპტაცია საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 21,6 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 21,6 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში გაცემულია 52 ვაუჩერი, დღეისათვის დასრულებული და ანაზღაურებულია 48. ხოლო 4 ვაუჩერი გაუქმდა სხვადასხვა მიზეზების გამო, პაციენტებმა არ ჩაიტარეს მკურნალობა.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 100,0 %

ქვეპროგრამის - ბავშვთა ადრეული განვითარება საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 324,2 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 322,5 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში გაცემულია 2 287ვაუჩერი, დღეისათვის დასრულებული და ანაზღაურებულია 2 241. ხოლო 46 ვაუჩერი გაუქმდა სხვადასხვა მიზეზების გამო, პაციენტებმა არ ჩაიტარეს მკურნალობა.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 99,5%

ქვეპროგრამის - აუტიზმის სპექტრის დარღვევების მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 78,1 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 75,0 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში გაცემულია 260 ვაუჩერი, დღეისათვის დასრულებული და ანაზღაურებულია 256. ხოლო 4 ვაუჩერი გაუქმდა სხვადასხვა მიზეზების გამო, პაციენტებმა არ ჩაიტარეს მკურნალობა.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 96,0 %

პროგრამა - მოსახლების გარკვეული სოციალური კატეგორიის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება მოიცავს ხუთ ქვეპროგრამას

ქვეპროგრამის - 100 წელს გადაცილებულ მოქალაქეების ერთჯერადი დახმარება საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 36,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 36,0 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში 36 ხანდაზმულს, რომელთაც უკვე შეუსრულდათ 100 წელი, ერთჯერადი დახმარების სახით გადაეცათ თითოეულს 1,0  ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 100,0%

ქვეპროგრამის - ახალშობილი ტყუპების ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 142,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 142,0 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში ერთჯერადი მატერიალური დახმარება გაეწია 70 ახალშობილი ტყუპის ოჯახს.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 100,0 %

ქვეპროგრამის - 2008 წლის რუსული აგრესიის შედეგად და 2012 წელს ავღანეთში დაღუპულ მეომართა ოჯახების დახმარება საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 21,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 21,0 ათას ლარს.

ომში დაღუპული 20 მეომრის ოჯახს (21  დედასა და მეუღლეს) ერთჯერადი მატერიალური დახმარების სახით გადაეცათ  თითოეულს 1,0 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 100,0 %

ქვეპროგრამის - 2008 წლის რუსული აგრესიის დროს დაღუპულ, დაზიანების შედეგად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე და  2012 წელს ავღანეთში დაღუპულ მეომართა ოჯახების დახმარება საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 69,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 69,0 ათას ლარს.

ომში დაღუპული მეომრის 20 ოჯახს და ომში მიღებული დაზიანებების შედეგად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 3 მეომრის ოჯახს გაეწია სოციალური დახმარება, თითეულს 3,0 ათასი ლარის ოდენობით.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 100,0 %

ქვეპროგრამის - ერთჯერადი სოციალური დახმარება საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 214,4 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 213,9 ათას ლარს. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი 13 პაციენტის მკურნალობისათვის 36,2 ათასი ლარიდან დაფინანსებულია 12 პაციენტის მკურნალობა 35,7 ათასი ლარით (ერთმა პაციენტმა ვერ ჩაიტარა მკურნალობა),  ასევე 33 ოჯახზე მატერიალური დახმარებისათვის გამოყოფილი 178,2 ათასი ლარი - დაფინანსებულია სრულად.

პროგრამა - შეზღუდული შესაძლებლობების სტატუსის მქონე პირთა და ხანდაზმულთა უზრუნველყოფა დამხმარე საშუალებებით მოიცავს სამ ქვეპროგრამას.

ქვეპროგრამის - სმენადაქვეითებულ მოქალაქეთა სმენის აპარატებით უზრუნველყოფა საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 120,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 120,0 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში გაცემულია 490 ვაუჩერი, დღეისათვის დასრულებული და ანაზღაურებულია 472.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 100,0%

ქვეპროგრამის - შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე და ხანდაზმულ პირთა გადაადგილების საშუალებებით უზრუნველყოფა საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 122,6 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 122,3 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში გაცემულია 244 ვაუჩერი, დღეისათვის დასრულებული და ანაზღაურებულია 225.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 99,7 %

ქვეპროგრამის - შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე და ხანდაზმულ პირთა სხვა დამხმარე საშუალებებით უზრუნველყოფა საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 95,6 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 95,6 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში გაცემულია 96 ვაუჩერი, დღეისათვის დასრულებული და ანაზღაურებულია 92.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 100,0 %

პროგრამის -  მოსახლეობის გარკვეული კატეგორიების თავშესაფრით უზრუნველყოფა მოიცავს ორ ქვეპროგრამას.

ქვეპროგრამის -  მარტოხელა  დედათა და ბავშვთა თავშესაფრით უზრუნველყოფა       საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 132,7 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 132,7 ათას ლარს.

ა(ა)იპ „თანა“-სთან გაფორმდა ხელშეკრულება მომსახურების გაწევაზე. საანგარიშო პერიოდში ქვეპროგრამაში ჩართულია 25 ბენეფიციარი. 132,7 ათასი ლარით დაფინანსდა მარტოხელა დედათა და ბავშვთა თავშესაფრით, კვებით, პირადი ჰიგიენის ნივთებით უზრუნველყოფა, მათი ფსიქოლოგიური დახმარება, სოციალური უნარ-ჩვევების სწავლება.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 100,0%

ქვეპროგრამის -  ფსიქიკური პრობლემების მქონე გერიატრიული პაციენტების თავშესაფრით უზრუნველყოფა საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 450,6 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 450,6 ათას ლარს.

შპს „რესპუბლიკური კლინკური ფსიქონევროლოგიური სავადმყოფოსთან“ გაფორმდა ხელშკრულება მომსახურების გაწევაზე. 450,6 ათასი ლარით დაფინანსდა ხანდაზმული ფსიქიკური პრობლემების მქონე პირების თავშესაფრით, კვებით, პირადი ჰიგიენის ნივთებით უზრუნველყოფა, განხორციელდა რეაბილიტაცია მულტიდისციპლინალური მეთოდით ინდივიდუალური მართვის გეგმის შესაბამისად.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 100,0%

პროგრამის -  ეკომიგრანტი ოჯახების საცხოვრებლით უზრუნველყოფის    საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 2 995,8 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 2 995,7 ათას ლარს.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა 118 სახლის შესყიდვა, საერთო ღირებულებით    2 942,0 ათასი ლარი, ხოლო ექსპერტიზისთვის გახარჯულმა თანხამ შეადგინა 53,7 ათასი ლარი.

პროგრამის შესრულების პროცენტი: 99,9%

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მხვრივ სსიპ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი ახორციელებს ორ ქვეპროგრამას, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მართვა და მომსახურების მიწოდება, რომელიც წარმოადგენს ადმინისტრაციულ ხარჯებსა და დაავადებათა პრევენცია და პროფილაქტიკის ქვეპროგრამას.

ქვეპროგრამის - დაავადებათა პრევენცია და პროფილაქტიკა საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 391,2 ათას ლარს, საკასო შესრულება 378,4 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი ღონისძიებები:

ა)  მენჯ-ბარძაყის სახსრის დიპლაზიისა და თანდაყოლილი ამოვარდნილობის ადრეული დიაგნოსტიკა:

საანგარიშო პერიოდში მომსახურება გაეწია 0-2 წლამდე ასაკის 3 667 ბავშვს, რომელთაც ჩაუტარდათ პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების დონეზე ორთოპედის პირველადი კონსულტაცია და გადაეცა პროფილაქტიკური მედიკამენტის ერთი თვის მარაგი. მათ შორის: ქობულეთი - 1 369, ხელვაჩაური - 1 217, ქედა - 284, შუახევი - 304 და ხულო - 493;  საჭიროების მიხედვით რენტგენოლოგიური დიაგნოსტიკა და ინსტრუმენტული გამოკვლევის შემდგომი  კონსულტაცია ჩაუტარდა 1 681 ბენეფიციარს.

ბ) C  ჰეპატიტით  დაავადებულ პირთა დიაგნოსტიკის თანადაფინანსება:

საანგარიშო პერიოდში 343 ბენეფიციარს ჩაუტარდა მკურნალობაში ჩართვამდე საჭირო 444 გამოკვლევა, ხოლო 435 ბენეფიციარს მკურნალობის პროცესის მონიტორინგის მიზნით  საჭირო 1 115 გამოკვლევა.

გ) ფარისებრი ჯირკვლის გამოკვლევა ორსულებში:

საანგარიშო პერიოდში გამოკვლეული იქნა ანტენატალურ კომპონენტში ჩართული 4 343 ორსული,  მათ შორის: ქალაქ ბათუმის დაწესებულებებში - 4 074, ქობულეთში -  152, ხელვაჩაურში - 23  და ხულოს სამედიცინო დაწესებულებაში - 94 ორსული.

დ) ახალშობილთა სკრინინგი მუკოვისციდოზზე:

საანგარიშო პერიოდში თანდაყოლილი პათოლოგიის მუკოვისციდოზის ადრეული დიაგნოსტიკის მიზნით მუნიციპალიტეტების სამედიცინო დაწესებულებებში დაბადებულ  399 ახალშობილს ჩაუტარდა პირველადი სკრინინგი - მათ შორის: ქობულეთი - 291, ქედა-3, შუახევი - 6, ხულო - 99. საჭიროების მიხედვით განმეორებითი დიაგნოსტიკა ჩაუტარდა - 3 ახალშობილს.

ე) სმენის სკრინინგი ახალშობილებში:

საანგარიშო პერიოდში სმენის პირველადი სკრინინგი ოტო-აკუსტიკური ემისიის რეგისტრაციის მეთოდით ჩაუტარდა - 53 ახალშობილს. მათ შორის: ქობულეთი - 39, შუახევი - 1, ხულო - 13. მეორადი სკრინინგი - 2, ტიმპანომეტრია - 2.

ვ) სმენის თანდაყოლილი პათოლოგიის მეორეული დიაგნოსტიკა:

საანგარიშო პერიოდში სმენის თანდაყოლილი   პათოლოგიების მეორეული დიაგნოსტიკა  ჩაუტარდა - 13 ახალშობილს. მათ შორის: ქობულეთი - 10, ქედა - 3. შუა ყურის ინტაქტურობის დადგენა ტიმპანომეტრული გამოკვლევით  ჩაუტარდა 9 ბენეფიციარს  მ.შ:                                                                                            ქობულეთი -7, ქედა-2.

ზ) ბრონქული ასთმის დიაგნოსტიკა სამიზნე ჯგუფში:

ალერგიულ დაავადებათა დიაგნოსტირებისა და მართვის დაგეგმვის მიზნით ღონისძიებით ისარგებლა 599-მა ბენეფიციარმა, მ.შ: ალერგოლოგის კონსულტაცია ჩაუტარდა 599-ს,  გარეგანი სუნთქვის ფუნქციის გამოკვლევა 599-ს, კანის პრიკ ტესტი არაინფექციურ ალერგენებზე 599-ს, ამოსუნთქულ ჰაერში აზოტის მონოქსიდი განესაზღვრა 119-ს.

თ)ჰელმინთოზების სპექტრის დადგენა სკოლამდელ ასაკში:

საანგარიშო პერიოდში ქალაქ ბათუმის საბავშვო ბაღების 7 000 აღსაზრდელს ჩაუტარდათ ჰელმინთებზე ლაბორატორიული კვლევა, რომელთა შორის 775-ს დაუდასტურდა ინვაზია.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 96,7 %

დასაქმების ხელშეწყობის მხვრივ სსიპ დასაქმების სააგენტო ახორციელებს ექვს ქვეპროგრამას, რომელთაგან დასაქმების ხელშეწყობის მართვის ქვეპროგრამა  წარმოადგენს ადმინისტრაციულ ხარჯებს და ასევე შემდეგ ხუთ ქვეპროგრამას:

ქვეპროგრამის - სააგენტოს საქმიანობის პოპულარიზაციის საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 49,3 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 48,7 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა: შეირჩა ოთხი შრომითი კონსულტანტი, რომლებმაც გაიარეს „ხარისხის მართვა და მომსახურება“ და „როგორ დავეხმაროთ სამუშაოს მაძიებელს“ ტრენინგები, შრომითი კონსულტანტების  მიერ განხორციელდა სააგენტოს მიერ ადმინისტრირებად შრომის მართვის ელექტრონულ სისტემაში 1 193 სამუშაოს მაძიებლის, 235 ორგანიზაციისა და 614 ვაკანსიის რეგისტრირება; მოხდა სააგენტოს მიერ ადმინისტრირებად შრომის მართვის ელექტრონულ სისტემაში რეგისტრირებული 477 ბენეფიციარის დასაქმება. განხორციელდა აჭარის ტერიტორიაზე ოპერირებადი 80 ორგანიზაციის გამოკითხვა სააგენტოს „სტუდენტთა დასაქმების ხელშეწყობა“ ქვეპროგრამის ფარგლებში სავარაუდო პროფესიების გამოსავლენად. განხორციელდა სკოლამდელი აღზრდისა და ზოგადასაგანმანათლებლო დაწესებულებებში 36 პრეზენტაცია პროფესიული ორიენტაციის საკითხებზე.

ვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 98,8 %

ქვეპროგრამის - დასაქმების ხელშეწყობა პროფესიული მომზადება/გადამზადების გზით საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 119,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 118,9 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა: ჩატარდა საინფორმაციო შეხვედრები დაინტერესებული მხარეებისთვის, მომზადდა და მოსახლეობაში გავრცელდა საინფორმაციო ბეჭდური მასალა.  სატრენინგო მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვაზე გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შედეგად გამოვლინდა გამარჯვებული სსიპ „საზოგადოებრივი კოლეჯი ახალი ტალღა“.  კონკურსის შედეგად შეირჩა ქვეპროგრამის მოსარგებლეები, პროფესიული გადამზადების 25-მა ბენეფიციარმა სწავლა დაასრულა და სერტიფიკატი მიიღო შემდეგ პროფესიებში: მძიმე ტექნიკის ოპერატორი, ამწის მემანქანე, შემდუღებელი, ელექტროობა, კულინარიის ხელოვნება. გადამზადებულ ბენეფიციართაგან 25 ბენეფიციარი ინარჩუნებს მდგრადობას სამუშაო ადგილზე.  პროფესიული მომზადების 80-მა ბენეფიციარმა სწავლა დაიწყო შემდეგ პროფესიებში: ბართენდერი, კულინარიის ხელოვნება, სასტუმროს მომსახურება, სარესტორნო მომსახურება, ელექტროობა, შემდუღებელი, მძიმე ტექნიკის ოპერატორი.  სწავლების სრული კურსი გაიარა და სერთიფიკატი მიიღო 62-მა ბენეფიციარმა, მომზადებულ ბენეფიციართაგან 49 დასაქმდა.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 99,9 %

ქვეპროგრამის - სტუდენტთა დასაქმების ხელშეწყობა საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 27,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 26,9 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

სატრენინგო მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვაზე გამოცხადებული  ელექტრონული ტენდერის შედეგად გამოვლინდა გამარჯვებული სსიპ „საზოგადოებრივი კოლეჯი ახალი ტალღა“. კონკურსის შედეგად შერჩეულმა 50  მოსარგებლემ სწავლა დაიწყო შემდეგ პროფესიებში: ბართენდერი, სასტუმროს მომსახურება, მიღება-განთავსების სპეციალისტი, სარესტორნო მომსახურება, კულინარიის ხელოვნება, კონსულტანტ-გამყიდველი, საფინანსო სერვისი, საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობისა და რელიგიური ტურიზმის გიდი. სწავლების სრული კურსი (სასწავლო-თეორიული და პრაქტიკული კურსის პროფესიული მიმართულებით, უცხო ენის კურსი, საწარმოო პრაქტიკა) წარმატებით გაიარა 35-მა ბენეფიციარმა და მიიღო სერთიფიკატი.  გადამზადებულ ბენეფიციართაგან  18 დასაქმდა.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 99,6%

ქვეპროგრამის -  შშმ პირთა პროფესიული გადამზადებისა და დასაქმების ხელშეწყობა საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 18,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 18,0 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობები:

სატრენინგო მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვაზე გამოცხადებული  ელექტრონული ტენდერის შედეგად გამოვლიდა გამარჯვებული ა(ა)იპ განათლებისა და განვითარების ცენტრი. განხორციელდა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე ოპერირებადი კომპანიების გამოკითხვა და გამოვლინდა მოთხოვნადი პროფესიები შემდეგ სფეროებში: ადმინისტრაციული და დამხმარე მომსახურების საქმიანობები, გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა, განთავსების საშუალებებით უზრუნველყოფა და კვების მიწოდების საქმიანობები, ინფორმაცია და კომუნიკაცია. შეირჩა ქვეპროგრამის მოსარგებლე 20  ბენეფიციარი, რომელთა შრომითი უნარების შეფასებისა და გამოვლენილ ძლიერ მხარეზე დაყრდნობით შემუშავდა განათლებისა და დასაქმების ინდივიდუალური გეგმები. ქვეპროგრამის ფარგლებში პროფესიული და პრაქტიკული უნარჩვევი შეიძინა/აიმაღლა 8 მოსარგებლემ შემდეგ პროფესიებში: კულინარიის ხელოვნება, კონდიტერი, კომპიუტერული მომსახურება, საოფისე პროგრამები და ვებ დიზაინი, ხის მხატვრული დამუშავება. სერტიფიცირებულ ბენეფიციართაგან 4 დასაქმდა.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 100,0 %

ქვეპროგრამის - კვალიფიკაციის ამაღლება არაფორმალური განათლების გზით საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 77,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 76,6 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

არსებული კვალიფიკაციის ამაღლებისათვის საჭირო მოთხოვნათა მოკვლევის მიზნით სპეციალურად შემუშავებული კითხვარის საშუალებით  გამოკითხულ იქნა აჭარაში ოპერირებადი 106 ორგანიზაცია შემდეგი საქმიანობის სფეროებში:  განთავსების საშუალებებით უზრუნველყოფის და კვების მიწოდების საქმიანობები, სოფლის, სატყეო და თევზის მეურნეობა, მშენებლობა, საბითუმო და საცალო ვაჭრობა, ტრანსპორტი და დასაწყობება, უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული საქმიანობები, ინფორმაცია და კომუნიკაცია,  ადმინისტრაციული და დამხმარე მომსახურების საქმიანობები,  ჯანდაცვა და სოციალური მომსახურების საქმიანობები, გადამამუშავებელი მრეწველობა.  გაიმართა ქვეპროგრამის პრეზენტაცია მედიისა და დაინტერესებული მხარეებისათვის.

გამოკითხვის შედეგად გამოვლენილ მიმართულებებში შემუშავდა 36 საათიანი ტრენინგმოდულები აჭარაში მოქმედ ორგნიზაციებში დასაქმებულთათვის შემდეგ მიმართულებებში: შრომისა და ჯამრთელობის უსაფრთხოება, ადმინისტრირება, ფუნქციონირება და მართვის თანამედროვე მეთოდები, მოლაპარაკების ხელოვნება, მარკეტინგის მენეჯმენტი. შეირჩა ქვეპროგრამის სავარაუდო მოსარგებლეები, რომელთაგან 140-მა გაიარა ტრენინგკურსი და მიიღო სერტიფიკატი

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 99,5 %

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის  სამინისტრო და მის სისტემაში შემავალი ორგანიზაციები 2018 წელს ახორციელებს რვა პროგრამას, აქედან ორს  ახორციელებს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო: აგროსასურსათო სექტორის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა, რომელიც წარმოადგენს ადმინისტრირების მართვის ხარჯებს და აგროსექტორის მდგრადი განვითარება, ხოლო ააიპ „აგროპროექტების მართვის ცენტრი“ - ერთ პროგრამას „სოფლის მეურნეობის განვითარება მაღალეფექტური ტექნოლოგიების დანერგვის გზით“, ააიპ „აგროსერვისცენტრი“ - ოთხ პროგრამას: „აგროსერვისის განვითარება რეგიონში“, „მეციტრუსეობის განვითარების ხელშეწყობა“, „აგრარული ექსტენციისა და პრაქტიკული სერვისების მიწოდება“ და „მსხვილფეხა პირუტყვის ჯიშგანახლების ხელშეწყობა“, სსიპ „ლაბორატორიული კვლევითი ცენტრი“ ერთ პროგრამას - „ლაბორატორიული კვლევითი მომსახურება“, რომელიც წარმოადგენს ადმინისტრირების მართვის ხარჯებს.

პროგრამა - აგროსექტორის მდგრადი განვითარება მოიცავს ერთ ქვეპროგრამას „აგროსექტორის განვითარების საჭიროებათა კვლევები და სტრატეგია“

ქვეპროგრამის - აგროსექტორის განვითარების საჭიროებათა კვლევები და სტრატეგია საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 150,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 107,9 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობები:

შპს „იბერჯეს კონსალტინგ“-თან ღირებულებით - 34,2 ათასი ლარი (ელექტრონული ტენდერის ეკონომია: 15,8 ათასი ლარი), გაფორმებული ხელშეკრულების (N02-02/39 10.04.2018წ) თანახმად მოწოდებულია 10 ეგზემპლარი „აჭარაში ქარსაფარი ზოლების მდგომარეობის შესწავლა, მათი აღდგენის საჭიროების, ასევე გასატარებელი ღონისძიებების და ამ ღონისძიებათა ტექნიკური აღწერილობა და ფინანსური დანახარჯების შეფასების“ დოკუმენტი როგორც ელექტრონული ვერსია, ასევე 10 ეგზემპლარი ნაბეჭდის სახით, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ტექნიკური მახასიათებლების შესაბამისად. შპს „იბერჯეს კონსალტინგი“ არ წარმოადგენს დღგ-ს გადამხდელად დარეგისტრირებულ კომპანიას, ამიტომ ანგარიშსწორება განხორციელდა დღგ-ს გარეშე 34,2 ათასი ლარი.

ა(ა)იპ განვითარების აკადემიასთან ღირებულებით - 44,2 ათასი ლარი (ელექტრონული ტენდერის ეკონომია: 5,8 ათასი ლარი), გაფორმებული ხელშეკრულების (N02-02/44 2.05.2018წ) თანახმად მოწოდებულია 10 ეგზემპლარი „ნიადაგის ეროზიული პროცესებისაგან დაცვის მიზნით ცალკეული კულტურების სტრატეგიული გაადგილების შესახებ რეკომენდაციების მომზადება“ როგორც ელექტრონული ვერსია, ასევე 10 ეგზემპლარი ნაბეჭდი სახით, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ტექნიკური მახასიათებლების შესაბამისად. ანგარიშსწორება განხორციელდა 44, 2 ათას ლარზე.

შპს „იბერჯეს კონსალტინგ“-თან ღირებულებით - 29,5 ათასი ლარი (ელექტრონული ტენდერის ეკონომია: 20,5 ათასი ლარი), გაფორმებული ხელშეკრულების (N02-02/57 28.06.2018წ) თანახმად მოწოდებულია 10 ეგზემპლარი „ამაგების შემდგომი განვითარებისა და ფინანსური მდგრადობის გაძლიერების სტრატეგიული დოკუმენტი“ როგორც ელექტრონული ვერსია, ასევე 10 ეგზემპლარი ნაბეჭდი სახით და 10 ეგზემპლარი აჭარის რუკა,  ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გასაწევი მომსახურეობის ტექნიკური მახასიათებლების შესაბამისად. ანგარიშსწორება განხორციელდა 29,5 ათას ლარზე.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 71,9 %

ააიპ „აგროპროექტების მართვის ცენტრი“ ახორციელებს ერთ პროგრამას „სოფლის მეურნეობის განვითარება მაღალეფექტური ტექნოლოგიების დანერგვის გზით“, რომელიც მოიცავს ცხრა ქვეპროგრამას, რომელთაგან აგროპროექტების შემუშავება, მართვა და განხორციელების ქვეპროგრამა წარმოადგენს ა(ა)იპ „აგროპროექტების მართვის ცენტრის“ ადმინისტრაციულ ხარჯებს და შემდეგ რვა ქვეპროგრამას:

ქვეპროგრამის - ადგილობრივად წარმოებული სასოფლო–სამეურნეო პროდუქციის რეალიზაციის ხელშეწყობა საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 659,4 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 639,5 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობები:

ღონისძიების – აგრომომსახურების ცენტრებისა და ლოჯისტიკური ცენტრის შენობა-ნაგებობები (მათ შორის საპროექტო-სახართაღიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა და მიწის შესყიდვა) ფარგლებში შეძენილი იქნა ხულოს მუნიციპალიტეტში მიწის ნაკვეთი (საკ.კოდი: 23.07.34.260), რომელზეც უნდა განხორციელდეს აგრომომსახურების ცენტრის მშენებლობა, საკასო ხარჯმა შეადგინა 3,3 ათასი ლარი;  ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ლოჯისტიკური ცენტრის მშენებლობაზე გაწეულია 200,4 ათასი ლარი; შუახევის მუნიციპალიტეტში ლოჯისტიკური ცენტრის მშენებლობა დაფინანსდა საანგარიშგებო პერიოდში 41,0 ათასი ლარით. მშენებელთან ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის გამო მიმდინარე წლის 14 სექტემბერს შეწყდა ხელშეკრულება. შესაბამისად შეჩერებული მშენებლობის 2019 წელს გაგრძელებისა და დასრულების მიზნით ცენტრის მიერ (პროექტის ავტორთან ერთად, უსასყიდლოდ)  განხორციელდა საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის დამუშავება, შესრულებული და დარჩენილი სამუშაოების მიხედვით გამიჯვნა. შესყიდული იქნა ხულოს მუნიციპალიტეტის ლოჯისტიკური ცენტრის მშენებლობისთვის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია, საანგარიშგებო პერიოდის საკასო ხარჯმა შეადგინა  9,3 ათასი ლარი. ქობულეთის, ბათუმის და ქედის მუნიციპალიტეტების აგრომომსახურების ცენტრებში ელექტროენერგიის დაერთების მომსახურების შესყიდვასთან დაკავშირებით განხორციელდა ანგარიშსწორება 14,1 ათას ლარზე. ბათუმის და ხულოს მუნიციპალიტეტების აგრომომსახურების ცენტრების მშენებლობის ნებართვის მოსაკრებელის გადახდის მიზნით განხორციელდა ანგარიშსწორება 1,0 ათას ლარზე. ხულოს მუნიციპალიტეტში აგრომომსახურების ცენტრის მშენებლობაზე გაფორმებული ხელშეკრულების თანახმად (2018 წ – 169,6 ათასი ლარი და 2019 წ – 219,1 ათასი ლარი); განხორციელდა საავანსო ანგარიშსწორება 169,6 ათას ლარზე, მათ შორის 48,1 ათას ლარზე წარმოადგენილი იქნა შესრულების შესაბამისი დოკუმენტაცია, ხელშეკრულების თანახმად განხორციელდება შესაბამისი მომსახურების/საქონლის მოწოდება.

ღონისძიების - ხულოს, შუახევისა და ქედის მუნიციპალიტეტებში მომსახურების ცენტრების აღჭურვისათვის ხილისა და ბოსტნეულის საშრობი დანადგარების კომპლექტით და ქობულეთის და ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტებში მომსახურების ცენტრების აღჭურვისათვის საშრობი კარადებისათვის საჭირო ტექნოლოგიური ხაზებით ფარგლებში სამი კომპლექტი საშრობი კარადის შეძენასთან დაკავშირებით გაფორმებული ხელშეკრულების (სახელშეკრულებო ღირებულება - 113,2 ათასი ლარი) თანახმად მოწოდებულია საქონლი და ანგარიშსწორება განხორციელებულია 113,2 ათას ლარზე. ღონისძიების ფარგლებში შეძენილი იქნა ხუთი ცალი უჟანგავი ქვაბი, საკასო ხარჯმა შეადგინა 4,9 ათასი ლარი, ასევე ღონისძიების ფარგლებში შეძენილი იქნა ხუთი ცალი ოთხთვალა ურიკა სტელაჟებისათვის, საკასო ხარჯმა შეადგინა 4,7 ათასი ლარი.

ღონისძიებების - მომსახურებისა და ლოჯისტიკური ცენტრის აღჭურვა უსაფრთხოების ვიდეოსისტემით, გარე განათების მოწყობა, ეზოს კეთილმოწყობა-მოშანდაკება (კბ.მ.) (ხულო, შუახევი, ქედა, ხელვაჩაური), მომსახურებისა და ლოჯისტიკის ცენტრების სახანძრო უსაფრთხოება, მომსახურებისა და ლოჯისტიკის ცენტრებისათვის 5 ერთეული შესასვლელი ჭიშკარი, მომსახურების ცენტრის შემოღობვა (გრძ.მ.) ფარგლებში 3,0 ათას ლარზე გამოცხადდა ელექტრონული ტენდერი აგრომომსახურების და ლოჯისტიკური ცენტრების ინფრასტრუქტურის მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვის მიზნით, გაფორმდა ხელშეკრულება ღირებულებით 3,0 ათასი ლარი, პროექტი მოწოდებულია და მიმწოდებელთან განხორციელდა შესაბამისი ანგარიშსწორება 3,0 ათას ლარზე. ქობულეთის, ბათუმისა და ქედის მუნიციპალიტეტებში აგრომომსახურების ცენტრების ინფრასტრუქტურის მოწყობაზე გაფორმებული ხელშეკრულების თანახმად (2018 წ – 74,1 ათასი ლარი და 2019 წ – 10,3 ათასი ლარი) განხორციელდა საავანსო ანგარიშსწორება 74,1 ათას ლარზე და შესაბამისად   ინფრასტრუქტურის მოწყობის სამუშაოები დასრულდება 2019 წელს.

გაწეულია მომსახურების ცენტრების თანამშრომელთა შრომის ანაზღაურებაზე 0,9 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 97,0 %

ქვეპროგრამის - სასათბურე მეურნეობების განვითარების ხელშეწყობა საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 938,3 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 752,7 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

ღონისძიების –  5000  კვ.მ –ზე მიწის ფართობზე მოწყობილი სასათბურე მეურნეობები, სასათბურე მეურნეობ(ებ)ის მოწყობა (ლითონის კარკასი და პოლიეთილენის ფირი) ფარგლებში,  ღირებულებით 250,0 ათასი ლარი, დაფინანსდება რეგიონში 5000 კვ.მ მიწის ფართობზე მოწყობილი სასათბურე მეურნეობები. საანგარიშო პერიოდში ა(ა)იპ აგროპროექტების მართვის ცენტრის მიერ შექმნილმა კომისიამ განსაზღვრული კრიტერიუმების შესაბამისად  განახორციელა ბენეფიციართა შერჩევა. კერძოდ, 6 ბენეფიციართან მოეწყო სასათბურე მეურნეობა 2200 კვ.მ-ზე, მოხდა დაფინანსება 110,0 ათასი ლარით. სულ შემოსული იყო 120 განცხადება, მაგრამ ფერმერთა უმრავლესობამ ვერ შეძლო ქვეპროგრამაში მონაწილეობის მიღება ფინანსური პრობლემებიდან გამომდინარე, რის გამოც აუთვისებელი რესურსი დარჩა 140,0 ათასი ლარი.

ღონისძიების – ქობულეთის მუნიციპალიტეტში სასათბურე მეურნეობის ინფრასტრუქტურის მოწყობა ფარგლებში საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვის მიზნით გაფორმდა ხელშეკრულება 13,6 ათას ლარზე, რომელიც დაფინანსებულია სრულად. ქობულეთის მუნიციპალიტეტში სასათბურე მეურნეობის ინფრასტრუქტურის მოწყობაზე გაფორმებული ორწლიანი ხელშეკრულების (2018-2019 წწ) შესაბამისად საანგარიშო პერიოდში მიმწოდებლის მიერ შესრულდა 628,9 ათასი ლარის ღირებულების სამუშაოები, რაც სრულად დაფინანსდა. განხორციელდა კომუნალური ხარჯიდან ელექტროენერგიის ხარჯის გადახდა 0,2 ათასი ლარით.

ვინაიდან სასათბურე მეურნეობის სამშენებლო სამუშაოები არ დასრულებულა, აგროპარკის პერსონალის - შტატგარეშე მომუშავეების (მენეჯერი, დაცვა) შრომის ანაზღაურება, ოფისის და მატერიალურ-ტექნიკური საშუალებებით აღჭურვა არ განხორციელებულა,შესაბამისად აუთვისებელია 29,0 ათასი ლარი. ასევე ქობულეთის მუნიციპალიტეტში სასათბურე მეურნეობის ინფრასტრუქტურის მოწყობის ფარგლებში კომუნალური, სახანძრო უსაფრთხოების ფარის შეძენისა და სასათბურე მეურნეობის დაზღვევაზე დარჩენილია აუთვისებელი თანხა 16,6 ათასი ლარის ოდენობით.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 80,2 %

ქვეპროგრამის - მაღალეფექტური ერთწლიანი სასოფლო-სამეურნეო კულტურების წარმოების განვითარების ხელშეწყობა საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 824,6 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 824,6 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობები:

ღონისძიების – ნიორის  მაღალპროდუქტიული სარგავი მასალის შესყიდვის ფარგლებში   განხორციელდა 48 800 კილოგრამი ნიორის მაღალპროდუქტიული სარგავი მასალის მოწოდება და ფერმერებზე და აგრომეწარმეებზე გადაცემა, საკასო ხარჯმა შეადგია 620,2 ათასი ლარი.

ღონისძიების – კარტოფილის მაღალპროდუქტიული სარგავი მასალის შესყიდვის ფარგლებში განხორციელდა 52 500 კილოგრამი კარტოფილის მაღალპროდუქტიული სარგავი მასალის მოწოდება და ფერმერებზე და აგრომეწარმეებზე გადაცემა, საკასო ხარჯმა შეადგია 156,4 ათასი ლარი.

ღონისძიების – კომბინირებული  მინერალური სასუქის NPK შესყიდვის ფარგლებში განხორციელდა 5 400 კილოგრამი კომბინირებული მინერალური სასუქის NPK მოწოდება და  ფერმერებზე და აგრომეწარმეებზე გადაცემა, საკასო ხარჯმა შეადგია 7,8 ათასი ლარი.

ღონისძიების – ამონიუმის გვარჯილა N (მინერალური სასუქი N) შესყიდვის ფარგლებში განხორციელდა 3 562 კილოგრამი ამონიუმის გვარჯილა N მოწოდება და  ფერმერებზე და აგრომეწარმეებზე გადაცემა, საკასო ხარჯმა შეადგია 3,5 ათასი ლარი.

ღონისძიების – ორგანული სასუქი (ბიოსასუქი) შესყიდვის ფარგლებში განხორციელდა  52 500 კილოგრამი ორგანული სასუქი (ბიოსასუქი) მოწოდება და ფერმერებზე და აგრომეწარმეებზე გადაცემა, საკასო ხარჯმა შეადგია 36,7 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 100,0 %

ქვეპროგრამის - მაღალეფექტური მრავალწლიანი სასოფლო-სამეურნეო კულტურების წარმოების განვითარების ხელშეწყობა საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს  357,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 212,0 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობები:

ღონისძიებების ფარგლებში განხორციელდა ფერმერთა და აგრომეწარმეთა განცხადებების მიღება, განხილვა და შერჩევა, შერჩეულ ბენეფიციარებთან ხელშეკრულებების გაფორმება. თანადაფინანსების პრინციპით გაშენებულია: ა) საადრეო მანდარინი 3,522 ჰა-ზე (ახალი ბაღი) 3 522 ძირი; ბ) საადრეო მანდარინი 5 ჰა-ზე (ამორტიზირებული ბაღი) 5 151 ძირი (ბენეფიციართა მაღალი ინტერესის გათვალისწინებით განხორციელდა დამატებით 150 ძირი საადრეო მანდარინის თანადაფინანსება); გ) კაკლის ნერგი 20 ჰა-ზე  6 599 ძირი; დ) მოცვის ნერგი 5 ჰა-ზე 16 500 ძირი; ე) ვაზის ნერგი 1,3 ჰა-ზე 3 170 ძირი; ვ) სხვა მრავალწლიანი სასოფლო - სამეურნეო კულტურები 3 ჰა-ზე სხვადასხვა ხეხილოვანი კულტურების 1 470 ძირი, რაც დაფინანსდა თანხით 181,9 ათასი ლარი.

კაკლის, მოცვისა და სხვა მრავალწლიანი სასოფლო - სამეურნეო კულტურების ბაღების გაშენების კომპონენტში ქვეპროგრამით ასევე გათვალისწინებული იყო შესაბამისი წვეთოვანი სარწყავი სისტემების თანადაფინანსება, რისთვისაც საანგარიშო პერიოდში გაწეულმა საკასო ხარჯმა შეადგენა 30,1 ათასი ლარი.

145,0 ათასი ლარის აუთვისებლობა ძირითადად გამოწვეულია ქვეპროგრამით გათვალისწინებულ ღონისძიებებზე წვეთოვანი სარწყავი სისტემის მოწყობაზე ბენეფიციარების მხრიდან ნაწილობრივი ათვისების გამო, რიგ შემთხვევებში ბენეფიციარებმა განაცხადეს უარი წვეთოვან სარწყავ სისტემაზე. ასევე ვაზის ნერგის მაღალი ფასის გამო ბენეფიციარებმა ვერ შეძლეს ვაზის ნერგის სრულად შესყიდვა. სხვა მრავალწლიანი სასოფლო-სამეურნეო კულტურების გაშენების კომპონენტში და მოცვის კომპონენტში ნერგების სავარაუდო შესასყიდ ფასთან მიმართებით ბენეფიციარების მიერ ნაკლებ ფასად შესყიდვის შედეგად წარმოიქმნა ეკონომია.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 59,4 %

ქვეპროგრამის - რძის წარმოება-რეალიზაციის ხელშეწყობა საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს  144,6 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 123,1 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობები:

შპს „ჯეო-ქანტს“-თან ღირებულებით - 44,4 ათასი ლარი (ელექტრონული ტენდერის ეკონომია 11,7 ათასი ლარი)  გაფორმებული ხელშეკრულების (N48  16.08.2018წ) თანახმად მოწოდებულია 75 ერთეული 40 კგ და 95 ერთეული 25 კგ რძის მათარები (უჟანგავი ფოლადის), ანგარიშსწორება განხორციელდა  44,4  ათას ლარზე.

შპს „კავკასიის გენეტიკას“-თან გაფორმებული ხელშეკრულების (N56 25.09.2018წ) თანახმად თანხით 2,8 ლარი  მოწოდებულია ერთი ერთეული ლაქტოსკანერი პრინტერით და ერთი ერთეული PH-მეტრი. ანგარიშსწორება განხორციელდა 2,8 ათას ლარზე.

შპს „ასპ-ჯორჯიას“-თან ღირებულებით - 75,9 ათასი ლარი (ელექტრონული ტენდერის ეკონომია 9,8 ათასი ლარი) გაფორმებული ხელშეკრულების (N39 19.06.2018წ) თანახმად მოწოდებულია ერთი ერთეული სატვირთო, სპეციალური ავტოსატრანსპორტო საშუალება (რძის გადასაზიდი რეფრეჟერატორი). მიმწოდებელთან განხორციელდა შესაბამისი ანგარიშსწორება 75,9 ათასი ლარით.

შესყიდვების შედეგად წარმოქმნილმა ეკონომიამ შეადგინა 21,5 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 85,1 %

ქვეპროგრამის - სოფლის მეურნეობის მექანიზაციის ტექნიკური საშუალებებით ფერმერთა და აგრომეწარმეთა უზრუნველყოფის ხელშეწყობა საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს  3 221,3 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 3 123,7 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობები:

გაფორმებულია სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულება (ელექტრონული ტენდერის NAT180003195) შ.პ.ს. „ალიგატორი 1“-თან ღირებულებით 1 197,5 ათას ლარზე, რომლის თანახმად მოწოდებულია 1 347 ერთეული  ბაღის მობილური შემასხურებელი, მომწოდებელთან განხორციელდა ანგარიშწორება 1 197,5 ათასი ლარის ოდენობით. 1 347 ერთეული ბაღის მობილური შემასხურებელი აპარატი მიწოდებულია ფერმერებზე და აგრომეწარმეებზე.

გაფორმებულია სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულება (ელექტრონული ტენდერის NAT180008490.) შ.პ.ს. „წყლის და გაზის ტექნოლოგიები“ 952,7 ათას ლარზე, რომლის თანახმად მოწოდებულია 1 113  ერთეული ბაღის მობილური შემასხურებელი, მომწოდებელთან განხორციელდა ანგარიშწორება 952,7 ათასი ლარის ოდენობით. 1 113 ერთეული  ბაღის მობილური შემასხურებელი აპარატი მიწოდებულია ფერმერებზე და აგრომეწარმეებზე.

გაფორმებულია სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულება (ელექტრონული ტენდერის NAT180014348) შ.პ.ს. „წყლის და გაზის ტექნოლოგიები“ 155,1 ათას ლარზე, რომლის თანახმად მოწოდებულია  202 ერთეული ბაღის მობილური შემასხურებელი და  მომწოდებელთან განხორციელდა ანგარიშწორება 155,1 ათასი ლარის ოდენობით. ფერმერებზე  და აგრომეწარმეებზე გადაცემულია 202 ერთეული ბაღის მობილური შემასხურებელი აპარატები.

გაფორმებულია სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულება (ელექტრონული ტენდერის NAT180009038) შ.პ.ს. „აგროინვესტსერვის“-თან ღირებულებით 350,6 ათას ლარზე, რომლის თანახმად მოწოდებულია 137 ერთეული მოტობლოკი სათიბელას კომპლექტაციით, მომწოდებელთან განხორციელდა ანგარიშწორება 350,6 ათასი ლარის ოდენობით. 137 მოტობლოკი სათიბელას კომპლექტაციით მიწოდებულია ფერმერებზე და აგრომეწარმეებზე.

გაფორმებულია სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულება (ელექტრონული ტენდერის NAT180014876) „წყლისა და გაზის ტექნილოგიებ“-თან ღირებულებით 467,8 ათას ლარზე, რომლის თანახმად მოწოდებულია 214 ერთეული მოტობლოკი სათიბელას კომპლექტაციით, მომწოდებელთან განხორციელდა ანგარიშწორება 467,8 ათასი ლარის ოდენობით. 214 ერთეული მოტობლოკი გადაცემულია ფერმერებსა და აგრომეწარმეებზე.

შესყიდვების შედეგად წარმოქმნილმა ეკონომიამ შეადგინა 97,6 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 97,0 %

ქვეპროგრამის - ვენახის ფართობებისათვის რკინა-ბეტონის საყრდენი ბოძებით უზრუნველყოფის ხელშეწყობა საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს  40,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 35,4 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობები:

შ.პ.ს. „ფირმა იმედ“-თან ღირებულებით 35,4 ათასი ლარი გაფორმებული ხელშეკრულების (N42  04.07.2018წ) თანახმად მოწოდებულია 3 333 ერთეული ვენახის საყრდენი რკინა-ბეტონის ბოძები, მომწოდებელთან განხორციელდა ანგარიშწორება 35,4 ათას ლარზე. 3 333 ერთეული ვენახის საყრდენი რკინა-ბეტონის ბოძი მიწოდებულია ფერმერებზე და აგრომეწარმეებზე.

შესყიდვის შედეგად წარმოქმნილმა ეკონომიამ შეადგინა 4,6 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 88,5 %

ქვეპროგრამის - მეჩაიეობის განვითარების  ხელშეწყობა - საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს  25,0 ათას ლარს. საკასო ხარჯი 25,0 ათას ლარს.

შ.პ.ს. „აჭარსპეცპროექტი“-თან ღირებულებით 25,0 ათასი ლარი გაფორმებული ხელშეკრულების (N38 - 11.06.2018წ)  თანახმად მოწოდებულია 20 ჰა მიწის ნაკვეთზე ჩაის ახალი პლანტაციის გაშენების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო (პროექტი) დოკუმენტაცია. მომწოდებელთან განხორციელდა ანგარიშწორება 25,0 ათას ლარზე.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 100,0 %

ააიპ „აგროსერვის ცენტრი“ 2018  წელს ახორციელებს ოთხ პროგრამას.

პროგრამა - აგროსერვისის განვითარება რეგიონში მოიცავს ექვს ქვეპროგრამას, ა(ა)იპ აგროსერვის ცენტრის ორგანიზაციული უზრუნველყოფა და მართვას, რომელიც წარმოადგენს ა(ა)იპ აგროსერვის ცენტრის ადმინისტრაციულ ხარჯებს და ხუთ ქვეპროგრამას.

ქვეპროგრამის - ჩაქვისა და გვარა ხუცუბნის სანერგე მეურნეობების განვითარება საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 876,9 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 812,0 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

განხორციელდა ჩაქვისა და გვარა-ხუცუბნის სანერგე მეურნეობებში 39,6 ჰა ფართობზე გაშენებულ სადემონსტრაციო ნაკვეთებზე შესაბამისი აგროტექნიკური ღონისძიებები;   სათბურებსა და ღია გრუნტში მოეწყო 16 250 გრძ/მ სარწყავი სისტემა; მოეწყო 630 გრძ/მ სტელაჟი; შესყიდულია ერთი ცალი სუბსტრატის ქოთნებში ჩასაყრელი დანადგარი; ორ სათბურზე შეიცვალა ფირი. შესყიდული იქნა 10 625 კგ/ლ პესტიციდების და აგროქიმიკატები, 102 კბ/მ სუბსტრატი, 58 500 ცალი ხეხილისა და ვაზის ნერგების წარმოებისათვის ქოთნები,  დაიმყნო 42 000 ძირი ციტრუსი, 7500 ძირი ხეხილი და 30 000 ძირი ვაზი, სარეალიზაციოდ მიღებული იქნა 24 196 ცალი ვაზის მწვანე ნერგი, რომელიც მთლიანად რეალიზებული იქნა. ასევე მიღებულია ციტრუსის 30 000 კგ ნაყოფი, მიღებულია 7 500 კგ ყურძნის მოსავალი, მიღებულია ხეხილის 5 000 კგ ნაყოფი, მიღებულია 1 000 კგ კენკროვანთა ნაყოფი.

64,9 ათასი ლარის აუთვისებლობა ძირითადად გამოწვეულია ტენდერებიდან მიღებული ეკონომიის გამო.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 92,6 %

ქვეპროგრამის - ახალი სანერგე, საჩითილე და სანაშენე მეურნეობების მოწყობა საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 889,1 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 804,0 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობები:

საანგარიშო პერიოდში მაღალმთიან აჭარაში სანერგე, საჩითილე და სანაშენე  მეურნეობის მოწყობისათვის ხელსაყრელი მიწის, შერჩევისა და შეძენის მიზნით შეიქმნა კომისია, რომელმაც საჩითილე და სანაშენე მეურნეობის მოწყობისათვის შეარჩია  შუახევის მუნიციპალიტეტი, ხოლო შემდგომ მოცემულ მუნიციპალიტეტში შერჩეული იქნა ხელსაყრელი მიწები, რომლებიც წარმოადგენს როგორც შუახევის მუნიციპალიტეტის საკუთრებას, ასევე კერძო პირების საკუთრებას. ახალი სანერგე, საჩითილე სანაშენე მეურნეობებისათვის შეძენილი იქნა ორი მიწის ნაკვეთი ფიზიკური პირებისგან, საკასო ხარჯმა შეადგინა 101,3 ათასი ლარი.

ახალი სანერგე, საჩითილე და სანაშენე მეურნეობების მოწყობის საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადებაზე მიმდინარე პერიოდში ელექტრონული ტენდერის საშუალებით  NAT 180007762 და  NAT 180008425 გაფორმდა სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებები მომსახურების მოწოდებაზე შპს „აჭარსპეცპროექტთან“ თანხით 11,8 ათასი ლარი და ინდ. მეწარმე ზურაბ ვაშაკიძესთან თანხით 18,0 ათას ლარი. საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა მომსახურების მოწოდება. ორივე მიმწოდებელთან განხორციელდა ანგარიშსწორება 29,8 ათასი ლარით.

საანგარიშო პერიოდში ორი მიწის ნაკვეთზე დასრულდა ქსელზე მიერთების სამუშაოები, შესაბამისად გადახდილი იქნა მომსახურების საფასური 5,9 ათასი ლარი, მესამე მიწის ნაკვეთზე შესაბამისი კომპანიის მიერ საანგარიშო პერიოდში ვერ მოხერხდა ქსელზე მიერთების სამუშაოების დასრულება, შესაბამისად გადახდილი იქნა აბონენტად რეგისტრაციის საფასურის ნახევარი 0,6 ათასი ლარი.

ღონისძიების - სანერგე, საჩითილე და სანაშენე მეურნეობის ფუნქციონირების ხარჯების ფარგლებში განხორციელდა საჩითილე მეურნების მოწყობისათვის განკუთვნილ მიწის ნაკვეთზე, რომელიც მდებარეობს  შუახევის მუნიციპალიტეტში რუსთაველის ქუჩა N3-ში  (საკადასტრო კოდი 24.02.34.017), განლაგებული 2035,80 კვ.მ ამორტიზირებული შენობის დემონტაჟი სსიპ ლევან სამხარულის ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროსთან გაფორმებული ხელშეკრულების შესაბამისად, რომლითაც დადგინდა  შენობა-ნაგებობის ტექნიკური მდგომარეობა, მდგარდობა და ვარგისიანობა, გაწეულია ანგარიშსწორება 2,0 ათას ლარის ოდენობით. შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურებაზე გაწეულია საკასო ხარჯი 24,0 ათასი ლარი.

საანგარიშო პერიოდში შპს „მექანიზატორთან“ გაფორმდა სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ N 02-03/277 ხელშეკრულება სასოფლო-სამეურნეო  სავარგულების დამუშავებაზე თანხით 0,9 ათასი ლარი, განხორციელდა ანგარიშსწორება 0,9 ათასი ლარით.

საანგარიშო პერიოდში ელექტრონული ტენდერის NAT180017311 საშუალებით სანერგე, საჩითილე და სანაშენე მეურნეობის ინფრასტრუქტურის მოწყობაზე გაფორმდა სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ N02-01/8 ხელშეკრულება (2018 წ 580,0 ათასი ლარი, 2019 წ – 168,1 ათასი ლარი) შპს „ალიგატორ 1-თან“ თანხით 748,1 ათასი ლარი, რომლის ფარგლებში შუახევის მუნიციპლიტეტში დაიწყო მეურნეოებების მოსაწყობად ინფრასტრუქტურული სამუშაოები. მიმდინარე პერიოდში ხელშეკრულებით გათვალისწინებული წესით განხორციელდა  საავანსო ანგარიშსწორება 580,0 ათასი ლარით.

მიმდინარე პერიოდში ელექტრონული ტენდერის საშუალებით NAT180017000 გაფორმდა სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულება ერთი ერთეული ტრაქტორის შეძენაზე შპს „ჰერმეს“–თან თანხით 43,3 ათასი ლარი. საქონელი მოწოდებულია და  შესაბამისად განხორციელდა ანგარიშსწორება 43,3 ათას ლარზე. ელექტრონული ტენდერის საშუალებით NAT180018004 გაფორმდა სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულება გუთანისა და ჰორიზონტალური ფრეზის შეძენაზე შპს „აგრო მოტორს“–თან თანხით 10,8 ათასი ლარი, რომლის მიერაც სრულად განხორციელდა საქონლის მოწოდება, შესაბამისად განხორციელდა ანგარიშსწორება 10,8 ათასი ლარით.

საანგარიშო პერიოდში შპს „ნიუ ტექნიკსთან“  გაფორმდა სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ N02-03/337 ხელშეკრულება სასოფლო-სამეურნეო ინვენატრის შესყიდვაზე თანხით 0,7 ათასი ლარი,  რომლის მიერაც სრულად განხორციელდა საქონლის მოწოდება და განხორციელდა ანგარიშსწორება 0,7 ათასი ლარით. საანგარიშო პერიოდში შპს „იუ-ჯი- თ“ -თან გაფორმდა სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ N 02-03/312 ხელშეკრულება კომპიუტერული ტექნიკის შესყიდვაზე თანხით 4,7 ათასი ლარი, რომლის მიერაც სრულად განხორციელდა 4 ერთეული საქონლის მოწოდება, შესაბამისად განხორციელდა ანგარიშსწორება 4,7 ათასი ლარით.

85,1 ათასი ლარის აუთვისებლობა ძირითადად გამოწვეულია იმ გარემოებით, რომ სანერგე, საჩითილე და სანაშენე მეურნეობის ინფრასტრუქტურის მოწყობაზე გეგმით გათვალისწინებულია 59,0 ათასი ლარით მეტი, ვიდრე ხელშეკრულებით განსაზღვრული თანხის მოცულობა. ამასთან სანაშენე მეურნეობის ნაცვლად 2019 წლისათვის გადაწყდა, რომ  აშენებულიყო ვეტერინარული კლინიკა. ვინაიდან სანერგე მეურნეობების ინფრასტრუქტურული სამუშაოები დასრულდება 2019 წელს,  მეურნეობების ფუნქციონირების ხარჯები მცირე იყო, ხოლო საოფისე ინვენტარის შესყიდვა აღარ განხორციელდა.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 90,4 %

ქვეპროგრამის - ახალი აგრარული პროექტებისა და ტექნოლოგიების დემონსტრირება საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 40,9 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 24,2 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

საანგარიშო პერიოდში კონსულტანტების და დამხმარე მუშა მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურებაზე გაწეულია 12,5 ათასი ლარი,  ღონისძიების სასოფლო-სამეურნეო მანქანა-დანადგარების შესყიდვის ფარგლებში განხორციელდა 12 ცალი მანქანა დანადგარის შესყიდვა, საკასო ხარჯმა შეადგიან 9,0 ათასი ლარი, ღონისძიების ნედლეულისა მასალების შესყიდვის ფარგლებში განხორციელდა 330 კილოგრამი  თუთიის შეძენა, საკასო ხარჯმა შეადგიან 1,3 ათასი ლარი, ღონისძიების აგროტურები ახალი ტექნოლოგიების გასაცნობად ფარგლებში განხორციელდა 5 ერთეული  აგროტური, საკასო ხარჯმა შეადგიან 1,4 ათასი ლარი.

გვარას სანერგე მეურნეობაში არსებულ შენობა-ნაგებობაში მოწყობილია თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვილი აბრეშუმის პარკის საწარმო, რითაც დემონსტრირება გაუკეთდა მეაბრეშუმეობის დარგში ახალ  ტექნოლოგიებს.

აბრეშუმის ძაფთან დაკავშირებით მარკეტინგული ღონისძიების (3 ერთეული) განხორციელებაზე განსაზღვრული 12,0 ათასი ლარით გათვალისწინებული იყო უცხოეთში ქართული აბრეშუმის გაცნობის ღონისძიებები, მაგრამ საანგარიშო პერიოდში დაიგეგმა მსოფლიოს მეაბრეშუმეობის ასოციაციის მიერ საქართველოში აბრეშუმის ფორუმის ჩატარება აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ 2019 წლისათვის, რომელსაც დაესწრება სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენლები. ასევე მიღებულია ეკონომიები სახელმწიფო შესყიდვების შედეგად.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 59,2 %

ქვეპროგრამის - სოფლის მეურნეობის პროდუქციის პოპულარიზაციის მიზნით მარკეტინგული ღონისძიებების ორგანიზება საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 66,9 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 66,9 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

საანგარიშო პერიოდში დაფინანსდა 2017 წლის კრედიტორული დავალიანება. ღვინის ფესტივალი და ციტრუსის ფესტივალი ჩატარდა 2017 წლის ბოლოს, რის გამოც გასულ წელს ვერ მოესწრო მომწოდებელთან ანგარიშსწორების განხორციელება (66,9 ათასი ლარი), ანგარიშწორება განხორციელდა 2018 წლის დასაწყისში.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 100,0 %

ქვეპროგრამის - ადგილობრივი წარმოების პროდუქტების პოპულარიზაციის ღონისძიებები საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 78,9 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 78,9 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

ღონისძიების აგრარული პროდუქციის გამოფენების ორგანიზების ფარგლებში  ელექტრონული ტენდერის (აუქციონის გარეშე) საშუალებით გაფორმდა სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულება მომწოდებელთან 40,9 ათას ლარზე, რომლის მიერაც პერიოდულად ააიპ აგროსერვის ცენტრის მოთხოვნისამებრ ხორციელდებოდა მომსახურების მოწოდება. ჩატარებულია 14 აგრო-გამოფენა, რითაც ადგილობრივი წარმოების სხვადასხვა სასოფლო-სამეურნეო წარმოების პროდუქტების, სასაქონლო სახე და ბაზარზე მიწოდების სერვისები დაიხვეწა. როგორც ადგილობრივი, ასევე ტურისტული სექტორი ეცნობა ადგილობრივ სასოფლო-სამეურნეო წარმოებას. სულ გაწეულია 40,9 ათასი ლარი.

ჩატარდა ციტრუსის ფორუმი, რომლის საკასო ხარჯმა შეადგინა 38,0 ათასი ლარი. ფორუმში მონაწილეობა მიიღო 150-მა ადამიანმა, საიდან უცხოეთიდან მოწვეული იყო 20-მდე კომპანიის  30 ადამიანი. ციტრუსის ფორუმმა ადგილობრივ ციტრუსის ექსპორტს გზა გაუხსნა სხვადასხვა ქვეყნებისა და ბაზრებისაკენ.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 100,0 %

პროგრამა - მეციტრუსეობის განვითარების ხელშეწყობა მოიცავს ერთ ქვეპროგრამას „ციტრუსის მოსავლის რეალიზაციის ხელშეწყობა“, რომლის  საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 993,1 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 966,0 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა 9 660,0 ტონა სამრეწველო მანდარინის სუბსიდირება რეგიონში მოქმედი ციტრუსის გადამამუშავებელი საწარმოების მეშვეობით და შესაბამისად დაფინანსებამ შეადგინა  966,0 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 97,3 %

პროგრამა- აგრარული ექსტენციისა და პრაქტიკული სერვისების მიწოდება მოიცავს ორ ქვეპროგრამას.

ქვეპროგრამის - აგრარული ექსტენციის მიწოდება საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 301,3 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 298,8 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

საანგარიშო პერიოდში გაფორმდა შტატგარეშე მომუშავეთა ხუთი შრომითი ხელშეკრულება და განხორციელდა ქვეპროგრამის ადმინისტრირება.

ექსტენციის მომსახურების პირობებში 806 ჰექტარზე განხორციელებული სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის წარმოება; დატრეინინგებულია მეცხოველეობაში 929 ფერმერი, მეთევზეობაში 40 ფერმერი, მცირე მექანიზაციაში 156 ფერმერი, მეფუტკრეობაში 372 ფერმერი, მეფრინველეობაში 61 ფერმერი.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 99,2 %

ქვეპროგრამის - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო პრაქტიკის დანერგვა საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 28,6 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 17,0 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

6 თვიანი პერიოდით დასაქმდა  აგრარული   დარგის   სტუდენტები და კურსდამთავრებულები, გამოუმუშავდათ  პრაქტიკული უნარჩვევები, დაეუფლენ  თანამედროვე მეცნიერულ მიღწევების პრაქტიკაში დანერგვას, გაეცნენ მეურნეობრიობის პრინციპებს, ორგანიზაციულ მიდგომებს და გუნდური მუშაობის წესებს; აგრარული   დარგის   სტუდენტებთან და პროფესიული სტუდენტ-სტაჟიორებთან გაფორმებული ხელშეკრულებების შედეგად საკასო ხარჯმა შეადგინა 8,1 ლარი.

აგრარული დარგის სპეციალისტების კვალიფიკაციის ამაღლებისათვის სხვადასხვა ტრენერებთან გაფორმდა ხელშეკრულებები. გადამზადებულია 10 აგროსპეციალისტი. საანგარიშო პერიოდში აგროსპეციალისტებს ხუთჯერ სხვადასხვა თემაზე ჩაუტარდათ ტრენინგი. საკასო ხარჯმა შეადგინა 1,5 ათასი ლარი.

საანგარიშგებო პერიოდში განხორციელდა ხუთი აგროტური, საკასო ხარჯმა შეადგინა 6,7 ათასი ლარი.

აუთვისებლობა გამოწვეულია (11,6 ათასი ლარი) ღონისძიების - აგრარული დარგის სტუდენტთა და კურსდამთავრებულთა სტაჟირების ფარგლებში საანგარიშო პერიოდში ზოგიერთი სტუდენტის მიერ შრომითი ხელშეკრულებების შეწყვეტის გამო და სახელმწიფო შესყიდვის შედეგად მიღებული  ეკონომიებიდან.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 59,4 %

პროგრამის - მსხვილფეხა პირუტყვის ჯიშგანახლების ხელშეწყობის საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 137,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 123,0 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

მეცხოველეობის დარგში ჩართული ფერმერებისა და კერძო ვეტერინარების ხელშეწყობის მიზნით საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ხელოვნური განაყოფიერების მომსახურების თანადაფინანსება, წლის განმავლობაში ხელოვნური განაყოფიერების გზით რეგიონში განაყოფიერებული იქნა      2 321 სული პირუტყვი, საკასო ხარჯმა შეადგინა – 82,9 ათასი ლარი.

საანგარიშო პერიოდში გაფორმდა სამი შრომითი ხელშეკრულება და გაწეული იქნა პროგრამის ადმინისტრირების ხარჯები, სულ თანხით 40,1  ათასი ლარი.

14,0 ათასი ლარის აუთვისებლობა გამოწვეულია მაღალმთიან რეგიონში  (ქედა, შუახევი, ხულო) მომსახურების მოთხოვნის ნაკლებობის გამო.

პროგრამის შესრულების პროცენტი: 89,8 %